Facultad de ingeniería

Ingeniería de Software I

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Segundo Incremento

SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS PARA ALCANTARILLADOS CAMUS LTDA.

Autores:

Matiás Alejandro Bettancourt Varela

Cristian Maximiliano Bravo Guzmán

Mateo Omar Cortés Medina

Josefa Fernanda Iturra González

Anais Yeray Miranda Torres

Rafael Aníbal Rodríguez Tovar

Vicente Ignacio Vera Pereira

Profesor:

Paulo Quinsacara Jofré

Santiago, Chile

2026

# Índice de Contenido

Índice de Contenido	2

Índice de figura	14

Índice de tablas	15

1. Introducción	16

2. Propuesta de solución	18

2.1 Incremento II del proyecto	20

3. Requerimientos Funcionales	22

3.1 Casos de uso desarrollados	28

4. Casos de uso	34

5. Diagramas de Casos de Uso	208

6. Diagramas de Secuencia	225

7. Vistas	327

8. Árbol de navegación	431

8.2 Control de acceso y redirecciones	435

8.3 Navegación interna por pestañas	436

9. Retrospectiva	439

9.1 Planificación sprint	439

9.2 Cierre del Sprint Planning	443

9.3 Comparación de horas estimadas VS reales	444

9.4 Distribución del esfuerzo por integrante	444

9.5 Burn-up del incremento	445

9.6 Estado final de actividades	446

10. Anexo	446

10.1 Commits de Github	448

10.2 Correo confirmación cliente	452

11. Referencias	453

# Índice de figuras

Índice de Contenido	2

Índice de figuras	3

Índice de tablas	15

1. Introducción	16

2. Propuesta de solución	18

2.1 Incremento II del proyecto	20

Figura 2.1: Tabla de incremento II del proyecto.	20

3. Requerimientos Funcionales	22

3.1 Casos de uso desarrollados	28

4. Casos de uso	34

5. Diagramas de Casos de Uso	208

Figura 5.1: “Localización y Registro Geográfico”	208

Figura 5.2: “Gestión Financiera y Facturación”	209

Figura 5.3: “Reportes de Costos y Filtrado Analítico”	210

Figura 5.4: “Monitoreo de Retrasos y Disponibilidad de Maquinaria”	211

Figura 5.5: “Búsquedas y Filtros Tabulares”	212

Figura 5.6: "Auditoría y Seguridad de Accesos"	213

Figura 5.7: "Intervenciones Técnicas y Control de Tiempos"	214

Figura 5.8: "Asignación de Cuadrillas y Tipificación de Incidentes"	215

Figura 5.9: "Priorización y Generación de Resúmenes PDF"	216

Figura 5.10: "Sincronización Dinámica del Dashboard"	217

Figura 5.11: "Control de Permisos y Edición de Operador"	218

Figura 5.12: "Gestión de Intervenciones de Terceros"	219

Figura 5.13: "Auditoría de Seguridad y Mantenimiento de Maquinaria"	220

Figura 5.14: "Disponibilidad de Operadores y Cancelación de Órdenes"	221

Figura 5.15: "Insumos y Aprobación Formal de Órdenes"	222

Figura 5.16: "Gestión de Cuentas, Trazabilidad y Reglas Operativas"	224

6. Diagramas de Secuencia	225

Figura 6.1: Diagrama CU - N°35 “Registrando ubicación del trabajo”	225

Figura 6.2: Diagrama CU - N°36 “Validando ubicación ingresada”	226

Figura 6.3: Diagrama CU - N°37 “Visualizando ubicación del trabajo”	227

Figura 6.4: Diagrama CU - N°38 “Modificando ubicación del trabajo”	228

Figura 6.5: Diagrama CU - N°53 “Cambiando estado de pago de una orden de trabajo”	229

Figura 6.6: Diagrama CU - N°54 “Registrando cambios en una bitácora”	230

Figura 6.7: Diagrama CU - N°55 “Gestionando alertas por estado ‘Vencido’”	231

Figura 6.8: Diagrama CU - N°56 “Calculando el valor bruto de la orden de trabajo”	232

Figura 6.9: Diagrama CU - N°57 “Actualizando costos por servicios adicionales”	233

Figura 6.10: Diagrama CU - N°58 “Visualizando resumen financiero de la orden de trabajo”	234

Figura 6.11: Diagrama CU - N°59 “Generando estimación de servicio”	235

Figura 6.12: Diagrama CU - N°66 “Consultando costos por categoría”	236

Figura 6.13: Diagrama CU - N°67 “Exportando reporte de costos”	237

Figura 6.14: Diagrama CU - N°86 “Aplicando filtros en reportes”	238

Figura 6.15: Diagrama CU - N°87 “Filtrando datos en gráficos”	239

Figura 6.16: Diagrama CU - N°88 “Limpiando filtros aplicados”	240

Figura 6.17: Diagrama CU - N°92 “Detectando órdenes de trabajo no completadas”	241

Figura 6.18: Diagrama CU - N°93 “Clasificando órdenes por nivel de retraso”	242

Figura 6.19: Diagrama CU - N°100 “Detectando maquinaria no disponible”	243

Figura 6.20: Diagrama CU - N°101 “Notificando indisponibilidad de maquinaria”	244

Figura 6.21: Diagrama CU - N°102 “Restringiendo asignación de maquinaria”	245

Figura 6.22: Diagrama CU - N°103 “Buscando orden de trabajo”	246

Figura 6.23: Diagrama CU - N°104 “Buscando cliente”	247

Figura 6.24: Diagrama CU - N°105 “Buscando maquinaria”	248

Figura 6.25: Diagrama CU - N°106 “Aplicando filtros en módulos”	249

Figura 6.26: Diagrama CU - N°107 “Filtrando por fechas”	250

Figura 6.27: Diagrama CU - N°108 “Limpiando filtros”	251

Figura 6.28: Diagrama CU - N°111 “Registrando acceso al sistema”	252

Figura 6.29: Diagrama CU - N°112 “Registrando intento de acceso fallido”	253

Figura 6.30: Diagrama CU - N°113 “Consultando historial de acceso”	254

Figura 6.31: Diagrama CU - N°114 “Filtrando registros de acceso”	255

Figura 6.32: Diagrama CU - N°149 “Registrando intervención del servicio”	256

Figura 6.33: Diagrama CU - N°150 “Consultando historial de intervenciones”	257

Figura 6.34: Diagrama CU - N°151 “Modificando intervención registrada”	258

Figura 6.35: Diagrama CU - N°152 “Registrando fecha de inicio del servicio”	259

Figura 6.36: Diagrama CU - N°153 “Registrando fecha de término del servicio”	260

Figura 6.37: Diagrama CU - N°154 “Consultando duración del servicio”	261

Figura 6.38: Diagrama CU - N°160 “Asignación individual de técnico a una orden”	262

Figura 6.39: Diagrama CU - N°161 “Asignando cuadrilla”	263

Figura 6.40: Diagrama CU - N°162 “Reasignación de personal por imprevistos”	264

Figura 6.41: Diagrama CU - N°163 “Consultando carga de trabajo del personal”	265

Figura 6.42: Diagrama CU - N°164 “Validación de roles en la asignación”	266

Figura 6.43: Diagrama CU - N°165 “Registrando tipo de incidente en la orden”	267

Figura 6.44: Diagrama CU - N°166 “Visualizando incidentes por categoría en tabla”	268

Figura 6.45: Diagrama CU - N°167 “Generando gráfico estadístico de incidentes”	269

Figura 6.46: Diagrama CU - N°168 “Modificando clasificación de incidente”	270

Figura 6.47: Diagrama CU - N°169 “Exportando reporte técnico de incidentes”	271

Figura 6.48: Diagrama CU - N°170 “Modificación manual de prioridad por jefatura”	272

Figura 6.49: Diagrama CU - N°171 “Visualización de cola de atención jerarquizada”	273

Figura 6.50: Diagrama CU - N°172 “Filtrado de dashboard por nivel de urgencia”	274

Figura 6.51: Diagrama CU - N°173 “Generando resumen de servicio en PDF”	275

Figura 6.52: Diagrama CU - N°174 “Visualizando vista previa del reporte”	276

Figura 6.53: Diagrama CU - N°175 “Descargando archivo de Resumen”	277

Figura 6.54: Diagrama CU - N°176 “Regenerando reporte corregido”	278

Figura 6.55: Diagrama CU - N°177 “Validando datos obligatorios del servicio”:	279

Figura 6.56: Diagrama CU - N°178 “Actualizando Dashboard por avance de servicios”:	280

Figura 6.57: Diagrama CU - N°179 “Actualizando Dashboard por ingresos financieros”:	281

Figura 6.58: Diagrama CU - N°180 “Actualizando disponibilidad de recursos”:	282

Figura 6.59: Diagrama CU - N°181 “Visualizando alertas de órdenes atrasadas”:	283

Figura 6.60: Diagrama CU - N°182 “Refrescando Dashboard manualmente”:	284

Figura 6.61: Diagrama CU - N°183 “Validando permisos de edición por asignación”:	285

Figura 6.62: Diagrama CU - N°184 “Bloqueando acceso a órdenes ajenas”:	286

Figura 6.63: Diagrama CU - N°185 “Consultando lista de tareas asignadas”:	287

Figura 6.64: Diagrama CU - N°186 “Permitiendo edición a equipo de cuadrilla”:	288

Figura 6.65: Diagrama CU - N°187 “Revocando permisos por reasignación”:	289

Figura 6.66: Diagrama CU - N°188 “Registrando intervención de terceros”:	290

Figura 6.67: Diagrama CU - N°189 “Filtrando datos para reporte de terceros”:	291

Figura 6.68: Diagrama CU - N°190 “Exportando reporte de terceros en PDF”:	292

Figura 6.69: Diagrama CU - N°191 “Integrando fotos en reporte de terceros”:	293

Figura 6.70: Diagrama CU - N°192 “Consolidando resumen mensual de terceros”:	294

Figura 6.71: Diagrama CU - N°205 “Consultando bitácora de seguridad”:	295

Figura 6.72: Diagrama CU - N°206 “Exportando historial de acciones a Excel”:	296

Figura 6.73: Diagrama CU - N°207 “Registro de mantenimiento de maquinaria”:	297

Figura 6.74: Diagrama CU - N°208 “Consultando calendario de mantenimiento”:	298

Figura 6.75: Diagrama CU - N°209 “Consulta de disponibilidad de operadores”:	299

Figura 6.76: Diagrama CU - N°210 “Consultando asignaciones de operadores”:	300

Figura 6.77: Diagrama CU - N°211 “Cancelando orden de trabajo”:	301

Figura 6.78: Diagrama CU - N°212 “Anulando orden de trabajo duplicada”:	302

Figura 6.79: Diagrama CU - N°213 “Registrando el uso de insumos en una orden de trabajo”:	303

Figura 6.80: Diagrama CU - N°214 “Actualizando stock de insumos”:	304

Figura 6.81: Diagrama CU - N°215 “Validando disponibilidad de insumos antes de registro”:	305

Figura 6.82: Diagrama CU - N°216 “Aprobando orden de trabajo finalizada”:	306

Figura 6.83: Diagrama CU - N°217 “Revisando antecedentes de la orden”:	307

Figura 6.84: Diagrama CU - N°218 “Registrando aprobación de orden de trabajo”:	308

Figura 6.85: Diagrama CU - N°219 “Eliminando usuarios del sistema”:	309

Figura 6.86: Diagrama CU - N°220 “Eliminando cliente del sistema”:	310

Figura 6.87: Diagrama CU - N°221 “Desactivando usuario del sistema”:	311

Figura 6.88: Diagrama CU - N°222 “Reactivando usuario del sistema”:	312

Figura 6.89: Diagrama CU - N°223 “Revisando historial de desactivación y eliminación de usuarios”:	313

Figura 6.90: Diagrama CU - N°224 “Registrando comentarios en orden de trabajo”:	314

Figura 6.91: Diagrama CU - N°225 “Consultando comentarios de una orden de trabajo”:	315

Figura 6.92: Diagrama CU - N°226 “Registrando trazabilidad de comentarios”:	316

Figura 6.93: Diagrama CU - N°227 “Reprogramando fecha de ejecución”:	317

Figura 6.94: Diagrama CU - N°228 “Validando disponibilidad de fecha de reprogramación”:	318

Figura 6.95: Diagrama CU - N°229 “Registrando historial de reprogramación”:	319

Figura 6.96: Diagrama CU - N°230 “Consultando disponibilidad de maquinaria”:	320

Figura 6.97: Diagrama CU - N°231 “Consultando disponibilidad de maquinaria”:	321

Figura 6.98: Diagrama CU - N°232 “Determinando disponibilidad de maquinaria”:	322

Figura 6.99: Diagrama CU - N°233 “Solicitando modificación de orden de trabajo”:	323

Figura 6.100: Diagrama CU - N°234 “Verificando solicitud de modificación”:	324

Figura 6.101: Diagrama CU - N°235 “Registrando el historial de modificaciones”:	325

Figura 6.102: Diagrama CU - N°236 “Intentando eliminar clientes con órdenes activas”:	326

Figura 6.103: Diagrama CU - N°237 “Verificando cliente con órdenes activas”:	327

7. Vistas	328

Figura 7.1: Vista CU - N°35 “Registrando ubicación del trabajo”	328

Figura 7.2: Vista CU - N°36 “Validando ubicación ingresada”	329

Figura 7.3: Vista CU - N°37 “Visualizando ubicación de trabajo”	330

Figura 7.4: Vista CU - N°38 “Modificando ubicación del trabajo”	331

Figura 7.5: Vista CU - N°53 “Cambiando el estado de pago de una Orden de trabajo”	332

Figura 7.6: Vista CU - N°54 “Registrando cambios en una bitácora”	333

Figura 7.7: Vista CU - N°55 “Gestionando alertas por estado 'Vencido”	334

Figura 7.8: Vista CU - N°56 “Calculando el valor bruto de una órden de trabajo”	335

Figura 7.9: Vista CU - N°57 “Actualizando costos por servicios adicionales”	336

Figura 7.10: Vista CU - N°58 “Visualizando resúmen financiero de la orden de trabajo”	337

Figura 7.11: Vista CU - N°59 “Generando estimación de servicio”	338

Figura 7.12: Vista CU - N°66 “Consultando costos por categoría”	339

Figura 7.13: Vista CU - N°67 “Exportando reporte de costos”	340

Figura 7.14: Vista CU - N°86 “Aplicando filtros en reportes”	341

Figura 7.15: Vista CU - N°87 “Filtrando datos en gráficos”	342

Figura 7.16: Vista CU - N°87 “Limpiando filtros aplicados”	343

Figura 7.17: Vista CU - N°92 “Detectando órdenes de trabajo no completadas”	344

Figura 7.18: Vista CU - N°93 “Clasificando órdenes por nivel de retraso”	345

Figura 7.19: Vista CU - N°100 “Detectando maquinaria no disponible”	346

Figura 7.20: Vista CU - N°101 “Notificando indisponibilidad de maquinaria”	347

Figura 7.21: Vista CU - N°102 “Restringiendo asignación de maquinaria”	348

Figura 7.22: Vista CU - N°103 “Buscando órden de trabajo”	349

Figura 7.23: Vista CU - N°104 “Buscando cliente”	350

Figura 7.24: Vista CU - N°105 “Buscando maquinaria”	351

Figura 7.25: Vista CU - N°106 “Aplicando filtros en módulos”	352

Figura 7.26: Vista CU - N°107 “Filtrando por fechas”	353

Figura 7.27: Vista CU - N°108 “Limpiando filtros”	354

Figura 7.28: Vista CU - N°111 “Registrando acceso al sistema”	355

Figura 7.29: Vista CU - N°112 “Registrando acceso fallido”	356

Figura 7.30: Vista CU - N°113 “Consultando historial de acceso”	357

Figura 7.31: Vista CU - N°114 “Filtrando registros de accesos fallidos”	358

Figura 7.32: Vista CU - N°149” Registrando intervención del servicio”	359

Figura 7.33: Vista CU - N°150” Consultando historial de intervenciones”.	360

Figura 7.34: Vista CU - N°151” Modificando intervención registrada en orden de trabajo”.	361

Figura 7.35: Vista CU - N°152” Registrando fecha de inicio del servicio”.	362

Figura 7.38: Vista CU - N°160” Asignando técnico a orden..	365

Figura 7.39: Vista CU - N°161” Asignando cuadrilla”.	366

Figura 7.40: Vista CU - N°162” Reasignando personal por imprevistos”.	367

Figura 7.41: Vista CU - N°163” Consultando carga de trabajo del personal”.	368

Figura 7.42: Vista CU - N°164” Validación de roles en la asignación”.	369

Figura 7.43: Vista CU - N°165” Registrando tipo de incidente en la orden”.	370

Figura 7.44: Vista CU - N°166” Visualizando incidentes por categoría en tabla”.	371

Figura 7.45: Vista CU - N°167” Generando gráfico estadístico de incidentes”.	372

Figura 7.46: Vista CU - N°168” Modificando clasificación de incidente”.	373

Figura 7.47: Vista CU - N°169” Exportando reporte técnico de incidentes”.	374

Figura 7.48: Vista CU - N°170” Exportando reporte técnico de incidentes”.	375

Figura 7.49: Vista CU - N°171 ”Visualizando cola de atención por prioridad.”.	376

Figura 7.50: Vista CU - N°172” Filtrado de dashboard por nivel de urgencia”.	377

Figura 7.51: Vista CU - N°173” Generando resumen de servicio en PDF”.	378

Figura 7.52: Vista CU - N°174” Visualizando vista previa del reporte”.	379

Figura 7.53: Vista CU - N°175” Descargando reporte de servicio”.	380

Figura 7.54: Vista CU - N°176” Regenerando documento por corrección técnica”.	381

Figura 7.55: Vista CU - N°177 ”Validando datos obligatorios del servicio”.	382

Figura 7.56: Vista CU - N°178” Actualizando Dashboard por avance de servicios”.	383

Figura 7.57: Vista CU - N°179 ”Sincronizando indicadores financieros en el panel”.	384

Figura 7.58: Vista CU - N°180” Reflejando disponibilidad de maquinaria e inventario”.	385

Figura 7.59: Vista CU - N°181” Notificando alertas de retraso en el Dashboard”.	386

Figura 7.60: Vista CU - N°182” Forzando actualización manual del panel”.	387

Figura 7.61: Vista CU - N°183” Validación de permisos de edición por asignación”.	388

Figura 7.62: Vista CU - N°184” Bloqueo de acceso a órdenes no asignadas”.	389

Figura 7.63: Vista CU - N°185 ”Visualización de lista de tareas personalizadas”.	390

Figura 7.64: Vista CU - N°186 ”Gestionando edición compartida”.	391

Figura 7.65: Vista CU - N°187 ”Intento de modificación tras reasignación”.	392

Figura 7.66: Vista CU - N°188 ”Registrando intervención de terceros en la orden”.	393

Figura 7.67: Vista CU - N°189 ”Seleccionando criterios para reporte de terceros”.	394

Figura 7.68: Vista CU - N°190 ”Exportando reporte de terceros en PDF”.	395

Figura 7.69: Vista CU - N°191 ”Vinculando evidencia fotográfica al reporte de tercero”.	396

Figura 7.70: Vista CU - N°192 ”Consolidando estadísticas de intervenciones externas”.	397

Figura 7.71: Vista CU - N°205 ”Consultando bitácora de seguridad”	398

Figura 7.72: Vista CU - N°206 ”Exportar bitácora para auditoría externa”	399

Figura 7.73: Vista CU - N°207 ”Registro de mantenimiento de maquinaria”.	400

Figura 7.74: Vista CU - N°208 ”Consultar calendario de mantenimiento.	401

Figura 7.75: Vista CU - N°210” Consultar disponibilidad de operadores”	402

Figura 7.76: Vista CU - N°211” Consultar asignaciones de operadores”	403

Figura 7.77: Vista CU - N°211” Consultar asignaciones de operadores”	404

Figura 7.78: Vista CU - N°212 ”Anulando de orden de trabajo ya existente”	405

Figura 7.79: Vista CU - N°213 ”Registrando uso de insumos en orden de trabajo ”	406

Figura 7.80: Vista CU - N°214 ”Actualizando stock de insumos  ”	407

Figura 7.81: Vista CU - N°215 ”Validando la disponibilidad de insumos”	408

Figura 7.82: Vista CU - N°216 ”Aprobando orden de trabajo finalizada ”	409

Figura 7.83: Vista CU - N°217 ”Revisando antecedentes de la orden ”	410

Figura 7.84: Vista CU - N°218 ”Registrando aprobación de orden de trabajo ”	411

Figura 7.85: Vista CU - N°219 ”Eliminando usuarios del sistema ”	412

Figura 7.86: Vista CU - N°220 ”Eliminando  cliente del sistema”	413

Figura 7.87: Vista CU - N°221 ”Desactivando usuario del sistema”	414

Figura 7.88: Vista CU - N°222 ”Reactivando usuario del sistema”	415

Figura 7.89: Vista CU - N°223 ”Revisando historial desactivación/eliminación”	416

Figura 7.90: Vista CU - N°224 ”Registrando comentarios”	417

Figura 7.91: Vista CU - N°225 ”Consultando comentarios de una orden de trabajo”	418

Figura 7.92: Vista CU - N°226 ”Registrando trazabilidad de comentarios”	419

Figura 7.93: Vista CU - N°227 ”Reprogramando fecha de ejecución”	420

Figura 7.94: Vista CU - N°228 ”Validando disponibilidad de fecha”	421

Figura 7.95: Vista CU - N°229 ”Registrando historial de reprogramaciones”	422

Figura 7.96: Vista CU - N°230 ” Consultando disponibilidad de maquinaria”	423

Figura 7.97: Vista CU - N°231 ”Filtrado de disponibilidad”	424

Figura 7.98: Vista CU - N°232 ”Determinando disponibilidad de maquinaria”	425

Figura 7.99: Vista CU - N°233 ”Solicitando modificación de orden de trabajo”	426

Figura 7.100: Vista CU - N°234 ”Verificando solicitud de modificación.”	427

Figura 7.101: Vista CU - N°235 ”Registrando el historial de modificaciones.”	428

Figura 7.102: Vista CU - N°236 ”Intentando eliminar clientes con órdenes activas”	429

Figura 7.103: Vista CU - N°237 ”Verificando cliente con órdenes activas”	430

8. Árbol de navegación	431

Figura 8.1: Árbol de navegación	432

8.2 Control de acceso y redirecciones	435

8.3 Navegación interna por pestañas	436

9. Retrospectiva	439

9.1 Planificación sprint	439

9.2 Cierre del Sprint Planning	443

9.3 Comparación de horas estimadas VS reales	444

9.4 Distribución del esfuerzo por integrante	444

9.5 Burn-up del incremento	445

Figura 9.1: Burn up del proyecto	446

9.6 Estado final de actividades	446

10. Anexo	448

10.1 Commits de Github	448

Figura 10.1: Commit de Matias Bettancourt	448

Figura 10.2: Commit de Cristian Bravo	448

Figura 10.3: Commit de Mateo Cortés	449

Figura 10.4: Commit de Josefa Iturra	449

Figura 10.5: Commit de Anais Miranda	450

Figura 10.6: Commit de Rafael Aníbal	450

Figura 10.7: Commit de Rafael Aníbal	451

10.2 Correo confirmación cliente	452

Figura 10.8: Correo confirmación cliente	452

11. Referencias	453

# Índice de tablas

Índice de Contenido	2

Índice de figuras	3

Índice de tablas	12

1. Introducción	24

2. Propuesta de solución	26

2.1 Incremento II del proyecto	28

3. Requerimientos Funcionales	30

Tabla 3.1:  “Requerimientos funcionales UR”	30

3.1 Casos de uso desarrollados	36

Tabla 3.2: Casos de uso desarrollados.	36

4. Casos de uso	42

Tabla 4.1. Caso de uso N°35 : Registrando ubicación del trabajo.	42

Tabla 4.2. Caso de uso N°36 Validando ubicación.	44

Tabla 4.3. Caso de uso N°37 Visualizando ubicación de trabajo.	45

Tabla 4.4 Caso de uso N°38 Editando ubicación.	46

Tabla 4.5: Caso de Uso N°53 –- Cambiando estado de pago de una orden de trabajo.	47

Tabla 4.6: Caso de Uso N°54 Registrando cambios en una bitácora.	49

Tabla 4.7: Caso de Uso N°55 Gestionando alertas por estado "Vencido".	50

Tabla 4.8: Caso de Uso N°56 Calculando el valor bruto de una órden de trabajo.	52

Tabla 4.9: Caso de Uso N°57  Actualizando costos por servicios adicionales.	54

Tabla 4.10 Caso de Uso N°58  Visualizando resumen financiero de la Orden de Trabajo.	56

Tabla 4.11: Caso de Uso N°59 Generando estimación de servicio.	57

Tabla 4.12: Caso de Uso N°66 Consultar costos por categoría.	5

Tabla 4.13: Caso de Uso N°67 Exportando reporte de costos.	60

Tabla 4.14: Caso de Uso N°86 Aplicando filtros en reportes.	61

Tabla 4.15: Caso de Uso N°87  Filtrando datos en gráficos.	62

Tabla 4.16: Caso de Uso N°88 Limpiando filtros aplicados.	63

Tabla 4.17: Caso de Uso N°92 Detectando órdenes de trabajo no completadas.	64

Tabla 4.18: Caso de Uso N°93 Clasificando órdenes por nivel de retraso	66

Tabla 4.19: Caso de Uso N°100 Detectando maquinaria no disponible.	67

Tabla 4.20: Caso de Uso N°101 Notificando indisponibilidad de maquinaria.	68

Tabla 4.21: Caso de Uso N°102 Restringiendo asignación de maquinaria.	69

Tabla 4.22: Caso de Uso N°103 Buscando orden de trabajo.	70

Tabla 4.23: Caso de Uso N°104 Buscando cliente.	71

Tabla 4.24: Caso de Uso N°105 Buscando maquinaria.	72

Tabla 4.25: Caso de Uso N°106 Aplicando filtros en módulos.	73

Tabla 4.26: Caso de Uso N°107 Filtrando por fechas.	74

Tabla 4.27: Caso de Uso N°108 Limpiando filtros.	75

Tabla 4.28: Caso de Uso N°111 Registrando acceso al sistema.	76

Tabla 4.29: Caso de Uso N°112 Registrando intentos de acceso fallido.	77

Tabla 4.30: Caso de Uso N°113 Consultado historial de acceso.	78

Tabla 4.31: Caso de Uso N°114 Filtrando registros de acceso.	79

Tabla 4.32: Caso de Uso N°149 Registrando intervención del servicio	80

Tabla 4.33: Caso de Uso N°150 Consultando historial de intervenciones.	82

Tabla 4.34 Caso de Uso N°151 Modificando intervención registrada en orden de trabajo.	84

Tabla 4.35 : Caso de Uso N°152 Registrando fecha de inicio del servicio	86

Tabla 4.36: Caso de Uso N°153 Registrando fecha de término del servicio.	88

Tabla 4.37: Caso de Uso N°154 Consultando la duración del servicio.	90

Tabla 4.38: Caso de Uso N°160 Asignando técnico a orden	91

Tabla 4.39: Caso de Uso N°161 Asignando cuadrilla.	93

Tabla 4.40: Caso de Uso N°162 Reasignación de personal por imprevistos.	95

Tabla 4.41: Caso de Uso N°163 Consultando carga de trabajo del personal.	97

Tabla 4.42: Caso de Uso N°164 Validación de roles en la asignación.	99

Tabla 4.43: Caso de Uso N°165 Registrando tipo de incidente en la orden.	101

Tabla 4.44: Caso de Uso N°166 Visualizando incidentes por categoría en tabla.	103

Tabla 4.45: Caso de Uso N°167 Generando gráfico estadístico de incidentes.	105

Tabla 4.46: Caso de Uso N°168 Modificando clasificación de incidente.	107

Tabla 4.47: Caso de Uso N°169 Exportando reporte técnico de incidentes.	109

Tabla 4.48: Caso de Uso N°170 Modificación manual de prioridad por jefatura.	111

Tabla 4.49: Caso de Uso N°171 Visualización de cola de atención jerarquizada.	113

Tabla 4.50: Caso de Uso N°172 Filtrado de dashboard por nivel de urgencia.	115

Tabla 4.51: Caso de Uso N°173 Generando resumen de servicio en PDF.	117

Tabla 4.52: Caso de Uso N°174 Visualizando vista previa del reporte	119

Tabla 4.53: Caso de Uso N°175 Descargando reporte de servicio.	121

Tabla 4.54: Caso de Uso N°176 Regenerando documento por corrección técnica.	123

Tabla 4.55: Caso de uso N°177 Validando datos obligatorios del servicio.	125

Tabla 4.56: Caso de Uso N°178 Actualizando Dashboard por avance de servicios.	127

Tabla 4.57: Caso de Uso N°179 Sincronizando indicadores financieros en el panel.	129

Tabla 4.58: Caso de Uso N°180 Reflejando disponibilidad de maquinaria e inventario	131

Tabla 4.59: Caso de Uso N°181 Notificando alertas de retraso en el Dashboard.	133

Tabla 4.60: Caso de Uso N°182 Forzando actualización manual del panel.	135

Tabla 4.61: Caso de Uso N°183 Validación de permisos de edición por asignación.	137

Tabla 4.62: Caso de Uso N°184 Bloqueo de acceso a órdenes no asignadas.	139

Tabla 4.63: Caso de Uso N°185 Visualización de lista de tareas personalizadas.	141

Tabla 4.64: Caso de Uso N°186 Gestionando edición compartida.	143

Tabla 4.65: Caso de Uso N°187 Intento de modificación tras reasignación.	145

Tabla 4.66: Caso de Uso N°188 Registrando intervención de terceros en la orden.	147

Tabla 4.67: Caso de Uso N°189 Seleccionando criterios para reporte de terceros	149

Tabla 4.68: Caso de Uso N°190 Exportando reporte de intervención externa a PDF.	151

Tabla 4.69: Caso de Uso N°191 Vinculando evidencia fotográfica al reporte de terceros.	153

Tabla 4.70: Caso de Uso N°192 Consolidando estadísticas de intervenciones externas.	155

Tabla 4.71: Caso de Uso N°205 Consultando bitácora de seguridad.	157

Tabla 4.72: Caso de Uso N°206 Exportar bitácora para auditoría externa.	159

Tabla 4.73: Caso de Uso N°207 Gestionar fechas de mantenimiento de maquinaria.	161

Tabla 4.74: Caso de Uso N°208 Consultar calendario de mantenimiento.	163

Tabla 4.75: Caso de Uso N°209 Consultar disponibilidad de operadores.	165

Tabla 4.76: Caso de Uso N°210 Consultar asignaciones de operadores.	167

Tabla 4.77: Caso de Uso N°211 Cancelando orden de trabajo.	169

Tabla 4.78: Caso de Uso N°212 Anulación de orden de trabajo ya existente.	171

Tabla 4.79: Caso de Uso N°213 Registrando uso de insumos en orden de trabajo.	173

Tabla 4.80: Caso de Uso N°214 Actualización de stock de insumos.	175

Tabla 4.81: Caso de Uso N°215 Validando la disponibilidad de insumos.	176

Tabla 4.82: Caso de Uso N°216 Aprobando orden de trabajo finalizada.	177

Tabla 4.83: Caso de Uso N°217 Revisión de antecedentes de la orden.	179

Tabla 4.84: Caso de Uso N°218 Aprobación de orden de trabajo.	181

Tabla 4.85: Caso de Uso N°219 Eliminando usuarios del sistema.	182

Tabla 4.86: Caso de Uso N°220 Eliminación de cliente del sistema.	184

Tabla 4.87: Caso de Uso N°221 Desactivando usuario del sistema.	186

Tabla 4.88: Caso de Uso N°222 Reactivación de usuario del sistema	188

Tabla 4.89: Caso de Uso N°223 Revisando historial de desactivación y eliminación de usuarios.	190

Tabla 4.90: Caso de Uso N°224 Registrando comentarios en orden de trabajo.	192

Tabla 4.91: Caso de Uso N°225 Consulta de comentarios de una orden de trabajo.	194

Tabla 4.92: Caso de Uso N°226 Registro de trazabilidad de comentarios.	196

Tabla 4.93: Caso de Uso N°227 Reprogramando fecha de ejecución.	197

Tabla 4.94: Caso de Uso N°228 Validación de disponibilidad de fecha de reprogramación.	199

Tabla 4.95: Caso de Uso N°229 Registro de historial de reprogramación.	201

Tabla 4.96: Caso de Uso N°230 Consultando disponibilidad de maquinaria.	202

Tabla 4.97: Caso de Uso N°231 Filtrado de disponibilidad de máquina.	204

Tabla 4.98: Caso de Uso N°232 Determinando disponibilidad de maquinaria.	206

Tabla 4.99: Caso de Uso N°233 Solicitando modificación de orden de trabajo.	207

Tabla 4.100: Caso de Uso N°234 Verificación de solicitud de modificación.	209

Tabla 4.101: Caso de Uso N°235 Registro de historial de modificaciones.	211

Tabla 4.102: Caso de Uso N°236 Intentando eliminar cliente con órdenes activas.	212

Tabla 4.103: Caso de Uso N°237 Verificando cliente con órdenes activas.	214

5. Diagramas de Casos de Uso	216

6. Diagramas de Secuencia	233

7. Vistas	336

8. Árbol de navegación	439

Tabla 8.1: Detalle de ruta	441

8.2 Control de acceso y redirecciones	443

8.3 Navegación interna por pestañas	444

Tabla 8.2: Vistas internas por módulo	444

9. Retrospectiva	447

9.1 Planificación sprint	447

Tabla 9.1: Planificación de Incremento II.	448

9.2 Cierre del Sprint Planning	451

Tabla 9.2: Prioridad pila de producto.	451

9.3 Comparación de horas estimadas VS reales	452

Tabla 9.3: Comparación horas estimadas VS reales.	452

9.4 Distribución del esfuerzo por integrante	452

Tabla 9.4: HH por integrante.	452

9.5 Burn-up del incremento	453

Tabla 9.5: Actividades completadas VS Alcance total.	453

9.6 Estado final de actividades	454

Tabla 9.6: Estado final de actividades.	454

10. Anexo	456

10.1 Commits de Github	456

10.2 Correo confirmación cliente	460

11. Referencias	461

# 1. Introducción

El presente informe corresponde al Segundo Incremento del proyecto “Sistema de Gestión y Control de Servicios para Alcantarillados Camus Ltda.”, desarrollado en el contexto de la asignatura Ingeniería de Software II. Esta entrega da continuidad al trabajo realizado durante el Incremento I, en el cual se establecieron las bases funcionales, técnicas y arquitectónicas del sistema, a partir del diagnóstico realizado previamente sobre los procesos de la organización.

Alcantarillados Camus Ltda es una empresa dedicada a la prestación de servicios sanitarios, limpieza y mantención de sistemas de alcantarillado, fosas sépticas y manejo de residuos, atendiendo a clientes residentes e industriales.

A partir del análisis efectuado en las etapas anteriores, se identificaron problemáticas relacionadas con la gestión manual de información, la dispersión de registros, la dificultad para realizar seguimiento de los servicios y la necesidad de contar con información confiable para apoyar la gestión y toma de decisiones.

Durante el Incremento I se establecieron las funcionalidades iniciales del sistema, principalmente relacionadas con la gestión de clientes, seguridad, autenticación, usuarios, roles y órdenes de trabajo, además de definir una base arquitectónica y de datos que permite continuar con el desarrollo progresivo de la solución.

En este Segundo Incremento, el desarrollo avanza hacia una cobertura más amplia de los procesos operativos, financieros y administrativos de la organización. Para ello, se incorporan funcionalidades relacionadas con la ubicación de los servicios, gestión de pagos, bitácora y trazabilidad, alertas, cálculos financieros, reportes, búsquedas y filtros, control de accesos, intervenciones, asignación de recursos, gestión de incidentes, generación de documentos, dashboard e indicadores, inventario, maquinaria, operadores y otras operaciones asociadas a las órdenes de trabajo.

El Incremento II contempla 31 requerimientos funcionales que se despliegan en 103 casos de uso, alcanzando un 72% de los casos de uso totales considerados para el proyecto. De esta manera, esta iteración busca ampliar las capacidades del sistema y consolidar la solución propuesta, manteniendo la continuidad con los componentes desarrollados anteriormente y avanzando hacia una plataforma integral para la gestión y control de los servicios de Alcantarillados Camus Ltda.

# 2. Propuesta de solución

La solución propuesta para Alcantarillados Camus Ltda consiste en un Sistema de Gestión y Control de Servicios orientado a digitalizar, centralizar y facilitar la administración de los principales procesos de la organización. La propuesta mantiene las bases establecidas durante el incremento I y amplía sus funcionalidades para cubrir de manera más integral las actividades operativas, administrativas y financieras asociadas a la prestación de servicios.

El sistema permite centralizar la información relacionada con los clientes, órdenes de trabajo. usuarios, operadores, maquinaria, insumos, intervenciones, estados de pago, bitácoras y reportes, evitando la dependencia de registros manuales y dispersos. De esta manera, la información puede mantenerse organizada y disponible para los distintos actores de acuerdo con sus permisos y responsabilidades.

Para este Incremento II, la solución incorpora nuevas funcionalidades que permiten fortalecer la gestión de las órdenes de trabajo. Entre ellas se encuentra el registro, validación, visualización y modificación de la ubicación de los servicios mediante direcciones y coordenadas geográficas; la gestión de intervenciones y fechas de ejecución; la asignación y reasignación de técnicos y equipos; el registro de incidentes; la definición y modificación de prioridades; la cancelación, anulación y reprogramación de órdenes; y la solicitud y control de modificaciones. Estas funcionalidades permiten disponer de un seguimiento más completo del ciclo de vida de cada servicio.

Asimismo, la propuesta amplía la gestión financiera mediante funcionalidades destinadas a actualizar estados de pago, registrar cambios en bitácoras, calcular valores de las órdenes de trabajo, gestionar costos adicionales, generar estimaciones y consultar información financiera.

También se incorporan herramientas para generar y exportar reportes, aplicar filtros y facilitar la consulta de información para apoyar el análisis y la toma de decisiones.

Otro aspecto incorporado en este incremento corresponde al fortalecimiento de la trazabilidad y seguridad de la información. El sistema registra accesos e intentos de acceso, mantiene historiales de modificaciones y permite consultar y exportar registros asociados a las acciones realizadas. De esta forma, se facilita la identificación de cambios y responsables, fortaleciendo el control sobre la información gestionada.

La solución también considera mecanismos para mejorar el control de recursos, incorporando funcionalidades relacionadas con la disponibilidad y mantenimiento de maquinaria, asignación de operadores, uso y disponibilidad de insumos, además de alertas asociadas a órdenes atrasadas y maquinaria no disponible. Estás Funcionalidades buscan entregar información oportuna para apoyar la planificación y ejecución de los servicios.

Finalmente, el sistema incorpora un dashboard con indicadores y mecanismos de búsqueda y filtrado, permitiendo consultar información de órdenes, clientes, maquinaria, inventario y otros elementos relevantes. Esto complementa las funcionalidades desarrolladas en el Incremento I y permite avanzar hacia una plataforma integrada, donde la información operacional y financiera pueda ser gestionada de manera centralizada.

El desarrollo de estas funcionalidades se realiza bajo la metodología Scrum++, manteniendo un enfoque incremental y progresivo. En este sentido, el incremento II permite ampliar la solución construida anteriormente y entregar nuevas funcionalidades que aportan valor a la organización, manteniendo la trazabilidad entre los requerimientos funcionales. casos de uso y componentes desarrollados.

## 2.1 Incremento II del proyecto

El Incremento II corresponde a la segunda iteración de desarrollo del proyecto, enfocada en la implementación de las funcionalidades fundamentales para la gestión de usuarios y clientes dentro del sistema. El cual abarca 31 requerimientos que se despliegan 103 casos de uso, equivalente al 72% del total del proyecto.

A continuación, se muestra la Figura 2.1, la cual da a explicar lo realizado en el incremento II.

### Figura 2.1: Tabla de incremento II del proyecto.

| Incremento | 2 |
| --- | --- |
| Cantidad de requerimientos realizados | 31 |
| Requerimientos realizados | RF10 - RF14 - RF15 - RF18 - RF25 - RF27 - RF30 - RF31 - RF32 - RF34 -RF44 - RF45 - RF48 - RF49 - RF50 - RF51 - RF52 - RF53 - RF54 - RF58 - RF59 - RF60 - RF61 - RF62 - RF63 - RF64 - RF65 - RF66 - RF67 - RF68 - RF69 |
| Cantidad de casos de uso realizados | 103 |
| Casos de uso utilizados | CU35, CU36, CU37, CU38, CU53, CU54, CU55, CU56, CU57, CU58, CU59, CU66, CU67, CU86, CU87, CU88, CU92, CU93, CU100, CU101, CU102, CU103, CU104, CU105, CU106, CU107, CU108, CU111, CU112, CU113, CU114, CU149, CU150, CU151, CU152, CU153, CU154, CU160, CU161, CU162, CU163, CU164, CU165, CU166, CU167, CU168, CU169, CU170, CU171, CU172, CU173, CU174, CU175, CU176, CU177, CU178, CU179, CU180, CU181, CU182, CU183, CU184, CU185, CU186, CU187, CU188, CU189, CU190, CU191, CU192, CU205, CU 206, CU207, CU208, CU209, CU210, CU211, CU212, CU213, CU214, CU215, CU216, CU217,CU218, CU219, CU220, CU221, CU222, CU223, CU224, CU225, CU226, CU227, CU228, CU229, CU230, CU231, CU232, CU233, CU234, CU235, CU236, CU237 |
| Porcentaje de casos de uso desarrollados | 72% |

Fuente: elaborado por los estudiantes de acuerdo a las bases del proyecto, 2026.

# 3. Requerimientos Funcionales

A continuación encontramos la Tabla 3.1 que corresponde a la lista de requerimientos funcionales identificados para el proyecto.

### Tabla 3.1:  “Requerimientos funcionales UR”

| ID | Requerimientos Funcionales en UR |
| --- | --- |
| Gestión de clientes y datos |  |
| UR-CLI-01 | El sistema debe permitir el registro de clientes mediante formularios con RUT, nombre, dirección, contacto y correo. |
| UR-CLI-02 | El sistema debe permitir visualizar y modificar datos de clientes. |
| UR-CLI-03 | El sistema no debe permitir eliminar clientes con órdenes activas asociadas. |
| Gestión de Seguridad y control |  |
| UR-SEG-01 | El sistema debe permitir recuperar el acceso mediante correo de restablecimiento. |
| UR-SEG-02 | El sistema debe permitir gestionar roles y permisos de usuarios. |
| UR-SEG-03 | El sistema debe gestionar sesiones de usuarios. |
| UR-SEG-04 | El sistema debe registrar accesos al sistema. |
| UR-SEG-05 | El sistema debe restringir a operadores la modificación sólo de órdenes asignadas. |
| UR-SEG-06 | El sistema debe permitir eliminar o desactivar usuarios, clientes y registros autorizados. |
| UR-SEG-07 | El sistema debe permitir vincular correo electrónico a cada usuario. |
| Gestión de órdenes de trabajo |  |
| UR-OT-01 | El sistema debe permitir crear órdenes de trabajo asociadas a clientes registrados. |
| UR-OT-02 | El sistema debe permitir consultar órdenes de trabajo registradas. |
| UR-OT-03 | El sistema debe permitir actualizar el estado de las órdenes: pendiente, en curso y finalizado. |
| UR-OT-04 | El sistema debe permitir asociar imágenes como evidencia del trabajo realizado. |
| UR-OT-05 | El sistema debe identificar órdenes atrasadas y priorizarlas según urgencia. |
| UR-OT-06 | El sistema debe registrar intervenciones realizadas durante cada servicio. |
| UR-OT-07 | El sistema debe registrar fecha de inicio y término de cada servicio. |
| UR-OT-08 | El sistema debe permitir modificar manualmente el estado de las órdenes. |
| UR-OT-09 | El sistema debe permitir asignar uno o más operadores a cada orden. |
| UR-OT-10 | El sistema debe permitir establecer prioridad manual y automática de órdenes. |
| UR-OT-11 | El sistema debe permitir anotaciones o dibujos sobre imágenes capturadas. |
| UR-OT-12 | El sistema debe registrar fechas de inicio y término de servicios. |
| UR-OT-13 | El sistema debe permitir anular o cancelar órdenes registrando el motivo. |
| UR-OT-14 | El sistema debe permitir aprobar formalmente una orden finalizada. |
| UR-OT-15 | El sistema debe permitir ingresar comentarios en órdenes de trabajo. |
| UR-OT-16 | El sistema debe permitir reprogramar fechas de ejecución registrando cambios. |
| UR-OT-17 | El sistema debe permitir a operadores solicitar modificaciones de órdenes asignadas. |
| Bitácora y Trazabilidad |  |
| UR-BIT-01 | El sistema debe registrar cambios realizados en cada orden de trabajo. |
| UR-BIT-02 | El sistema debe permitir consultar bitácoras e historial de acciones. |
| Ubicación y Localización |  |
| UR-UBI-01 | El sistema debe registrar ubicación manual y coordenadas geográficas del trabajo. |
| Gestión de inventario |  |
| UR-INV-01 | El sistema debe permitir ingresar equipos al inventario operativo. |
| UR-INV-02 | El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de equipos en tiempo real. |
| UR-INV-03 | El sistema debe permitir ingresar uso de insumos por orden de trabajo. |
| Gestión financiera |  |
| UR-FIN-01 | El sistema debe permitir registrar el estado de pago de cada trabajo. |
| UR-FIN-02 | El sistema debe permitir modificar el estado financiero y registrar el cambio de bitácora. |
| UR-FIN-03 | El sistema debe calcular el valor neto, IVA y valor bruto de cada orden. |
| UR-FIN-04 | El sistema debe generar estimaciones de servicio según recursos requeridos. |
| Reportes |  |
| UR-REP-01 | El sistema debe generar reportes financieros de ingresos. |
| UR-REP-02 | El sistema debe generar reportes financieros de costos operacionales. |
| UR-REP-03 | El sistema debe generar reportes de utilidad integrando ingresos y costos. |
| UR-REP-04 | El sistema debe generar reportes de órdenes, clientes, maquinaria e inventario. |
| UR-REP-05 | El sistema debe permitir descargar reportes en PDF y Excel. |
| UR-REP-06 | El sistema debe generar reportes de intervenciones realizadas por terceros. |
| UR-REP-07 | El sistema debe generar reportes de intervenciones de terceros. |
| Dashboard e indicadores |  |
| UR-DASH-01 | El sistema debe mostrar un panel principal con indicadores operativos y financieros. |
| UR-DASH-02 | El sistema debe mostrar ingresos, ganancias, inventario y estado de servicios. |
| UR-DASH-03 | El sistema debe mostrar gráficos visuales para facilitar el análisis de información. |
| UR-DASH-04 | El sistema debe permitir aplicar filtros en gráficos y reportes. |
| UR-DASH-05 | El sistema debe permitir actualizar la información del panel en intervalos definidos. |
| UR-DASH-06 | El sistema debe actualizar el dashboard según órdenes, inventario, maquinaria e ingresos. |
| Notificaciones y alertas |  |
| UR-NOT-01 | El sistema debe informar retrasos en órdenes de trabajo |
| UR-NOT-02 | El sistema debe notificar cambios de estado en las órdenes de trabajo. |
| UR-NOT-03 | El sistema debe alertar cuando una maquinaria no esté disponible. |
| Búsqueda y filtros |  |
| UR-BUS-01 | El sistema debe permitir buscar órdenes, clientes o maquinaria mediante identificadores. |
| UR-BUS-02 | El sistema debe permitir filtrar tablas por cliente, camión, servicio, estado y fechas. |
| Movilidad y trabajo en terreno |  |
| UR-MOV-01 | El sistema debe permitir acceso desde dispositivos móviles. |
| UR-MOV-02 | El sistema debe adaptar visualmente sus módulos a dispositivos móviles. |
| UR-MOV-03 | El sistema debe permitir registrar órdenes desde terreno mediante formularios digitales. |
| UR-MOV-04 | El sistema debe permitir registrar información sin internet y sincronizarla después. |
| Interfaz y navegación |  |
| UR-INT-01 | El sistema debe permitir modificar temas y colores de la interfaz. |
| UR-INT-02 | El sistema debe permitir restablecer la apariencia por defecto. |
| UR-INT-03 | El sistema debe permitir acceder a secciones mediante un menú principal lateral. |
| Gestión documental |  |
| UR-DOC-01 | El sistema debe permitir adjuntar documentos a órdenes de trabajo. |
| UR-DOC-02 | El sistema debe almacenar contratos y reportes asociados a órdenes. |
| UR-DOC-03 | El sistema debe permitir versionar documentos y consultar versiones anteriores. |
| UR-DOC-04 | El sistema debe permitir eliminar documentos obsoletos manteniendo un registro histórico. |
| Gestión de incidentes |  |
| UR-INC-01 | El sistema debe registrar y clasificar los tipos de incidentes. |
| Gestión de maquinaria |  |
| UR-MAQ-01 | El sistema debe permitir ingresar fechas de mantenimiento de maquinaria |
| UR-MAQ-02 | El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de maquinaria según estado, asignación y mantenimiento. |
| Gestión de operadores |  |
| UR-OP-01 | El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de operadores. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

## 3.1 Casos de uso desarrollados

A continuación, se presenta la Tabla 3.2 que corresponde a los casos de uso realizados en el incremento II, los cuales se seleccionaron en base a los requerimientos funcionales.

### Tabla 3.2: Casos de uso desarrollados.

| Casos de uso seleccionados |  |
| --- | --- |
| ID | Nombre caso de uso |
| CU-35 | Registrando ubicación. |
| CU-36 | Validando ubicación. |
| CU-37 | Visualizando ubicación de trabajo. |
| CU-38 | Editando ubicación. |
| CU-53 | Cambiando el estado de pago de una Orden de trabajo. |
| CU-54 | Registrando cambios en una bitácora. |
| CU-55 | Gestionando alertas por estado "Vencido". |
| CU-56 | Calculando el valor bruto de una órden de trabajo. |
| CU-57 | Actualizando costos por servicios adicionales. |
| CU-58 | Visualizando resumen financiero de la orden de trabajo. |
| CU-59 | Generando estimación de servicio. |
| CU-66 | Consultando costos por categoría. |
| CU-67 | Exportando reporte de costos. |
| CU-86 | Aplicando filtros en reportes. |
| CU-87 | Filtrando datos en gráficos. |
| CU-88 | Limpiando filtros aplicados. |
| CU-92 | Detectando órdenes de trabajo no completadas. |
| CU-93 | Clasificando órdenes por nivel de retraso. |
| CU-100 | Detectando maquinaria no disponible. |
| CU-101 | Notificando indisponibilidad de maquinaria. |
| CU-102 | Restringiendo asignación de maquinaria. |
| CU-103 | Buscando orden de trabajo. |
| CU-104 | Buscando clientes. |
| CU-105 | Buscando maquinaria. |
| CU-106 | Aplicando filtros en módulos. |
| CU-107 | Filtrando por fechas. |
| CU-108 | Limpiando filtros. |
| CU-111 | Registrando acceso al sistema. |
| CU-112 | Registrando intentos de acceso fallidos. |
| CU-113 | Consultando historial de accesos. |
| CU-114 | Filtrando registro de accesos fallidos. |
| CU-149 | Registrando intervención del servicio. |
| CU-150 | Consultado el historial de intervenciones. |
| CU-151 | Modificando intervención registrada en orden de trabajo. |
| CU-152 | Registrando fecha de inicio del servicio. |
| CU-153 | Registrando fecha de término del servicio. |
| CU-154 | Consultando la duración del servicio. |
| CU-160 | Asignando técnico a orden. |
| CU-161 | Asignando equipo de trabajo. |
| CU-162 | Reasignando personal de servicio. |
| CU-163 | Consultando disponibilidad por carga laboral. |
| CU-164 | Validando perfil de operario. |
| CU-165 | Registrando tipo de incidente. |
| CU-166 | Visualizando tabla de incidentes. |
| CU-167 | Graficando distribución de fallas. |
| CU-168 | Modificando tipo de falla. |
| CU-169 | Exportando informe de fallas. |
| CU-170 | Modificando prioridad manualmente. |
| CU-171 | Visualizando cola de atención por prioridad. |
| CU-172 | Filtrando dashboard por urgencia. |
| CU-173 | Generando documento PDF de servicio. |
| CU-174 | Visualizando vista previa del reporte. |
| CU-175 | Descargando archivo de resumen. |
| CU-176 | Regenerando reporte corregido. |
| CU-177 | Validando datos obligatorios del servicio. |
| CU-178 | Actualizando Dashboard por avance de servicios. |
| CU-179 | Actualizando Dashboard por ingresos financieros. |
| CU-180 | Actualizando disponibilidad de recursos. |
| CU-181 | Visualizando alertas de órdenes atrasadas. |
| CU-182 | Refrescando Dashboard manualmente. |
| CU-183 | Validando permisos de edición por asignación. |
| CU-184 | Bloqueando acceso a órdenes ajenas. |
| CU-185 | Consultando lista de tareas asignadas. |
| CU-186 | Permitiendo edición a equipo de cuadrilla. |
| CU-187 | Revocando permisos por reasignación. |
| CU-188 | Registrando intervención de terceros. |
| CU-189 | Filtrando datos para reporte de terceros. |
| CU-190 | Exportando reporte de terceros en PDF. |
| CU-191 | Integrando fotos en reporte de terceros. |
| CU- 192 | Consolidando resumen mensual de terceros. |
| CU-205 | Consultando bitácora de seguridad. |
| CU-206 | Exportando historial de acciones a Excel. |
| CU-207 | Registro de mantenimiento de maquinaria. |
| CU-208 | Consultando calendario de mantenimiento. |
| CU-209 | Consulta de disponibilidad de operadores. |
| CU-210 | Consultando asignaciones de operadores. |
| CU-211 | Cancelando orden de trabajo. |
| CU-212 | Anulando orden de trabajo duplicada. |
| CU-213 | Registrando el uso de insumos en una orden de trabajo. |
| CU-214 | Actualizando stock de insumos. |
| CU-215 | Validando disponibilidad de insumos antes de registro. |
| CU-216 | Aprobando orden de trabajo finalizada. |
| CU-217 | Revisando antecedentes de la orden. |
| CU-218 | Registrando aprobación de orden de trabajo. |
| CU-219 | Eliminando usuarios del sistema. |
| CU-220 | Eliminando cliente del sistema. |
| CU-221 | Desactivando usuario del sistema. |
| CU-222 | Reactivando usuario del sistema. |
| CU-223 | Revisando historial de desactivación y eliminación de usuarios. |
| CU-224 | Registrando comentarios en orden de trabajo. |
| CU-225 | Consultando comentarios de una orden de trabajo. |
| CU-226 | Registrando trazabilidad de comentarios. |
| CU-227 | Reprogramando fecha de ejecución. |
| CU-228 | Validando disponibilidad de fecha de reprogramación. |
| CU-229 | Registrando historial de reprogramación. |
| CU-230 | Consultando disponibilidad de maquinaria. |
| CU-231 | Filtrando disponibilidad de máquina. |
| CU-232 | Determinando disponibilidad de maquinaria. |
| CU-233 | Solicitando modificación de orden de trabajo. |
| CU-234 | Verificando solicitud de modificación. |
| CU-235 | Registrando el historial de modificaciones. |
| CU-236 | Intentando eliminar clientes con órdenes activas. |
| CU-237 | Verificando cliente con órdenes activas. |

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo al proyecto.

# 4. Casos de uso

A continuación, se presentan los casos de usos correspondientes al Incremento II, el cual representa el 72% del desarrollo total del sistema.

Caso de Uso 35: Registrando ubicación

Permite registrar la ubicación donde se realizará el trabajo dentro del sistema mediante su dirección o coordenadas geográficas.

A continuación, se presenta la Tabla 4.1 correspondiente al CU N°35 "Registrando ubicación".

### Tabla 4.1. Caso de uso N°35 : Registrando ubicación del trabajo.

| Caso de Uso N°35 | Registrando ubicación. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, operador. |
| Propósito | Permitir registrar la ubicación donde se realizará el trabajo mediante dirección o coordenadas geográficas. |
| Precondiciones | Debe existir una orden de trabajo. |
| Resumen | El Administrador ingresa la dirección y/o coordenadas, y el sistema almacena la ubicación. |
| Postcondiciones | Ubicación registrada correctamente en el sistema. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al formulario de órden de trabajo. 3. Ingresa la ubicación del trabajo mediante coordenadas o dirección. 5. Selecciona “Guardar cambios”. | 2. Muestra por pantalla el formulario de órden de trabajo 4. Actualiza la información al instante dentro de la órden de trabajo.. 6. Almacena la dirección junto a los otros datos en la órden de trabajo. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 36: Validando ubicación

Permite verificar que la dirección y las coordenadas ingresadas en el sistema sean correctas y cumplan con el formato.

A continuación, se presenta la Tabla 4.2 correspondiente al CU N°36 "Validando ubicación".

### Tabla 4.2. Caso de uso N°36 Validando ubicación.

| Caso de Uso N°36 | Validando ubicación |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, operador |
| Propósito | Verificar que la dirección y coordenadas ingresadas sean válidas. |
| Precondiciones | El administrador u operador ingresó los datos de ubicación en la orden de trabajo. |
| Resumen | El sistema revisa que los datos sean correctos y completos. |
| Postcondiciones | El sistema procesa la validez de la dirección ingresada. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Ingresa datos de ubicación dentro de la órden de trabajo. 3. Selecciona “Guardar cambios”. | 2. Registra la información en tiempo real dentro de la órden de trabajo . 4. Permite ingresar el cambio si las coordenadas cumplen con el formato, de lo contrario no permite registrar el cambio. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 37: Visualizando ubicación de trabajo.

Permite visualizar en detalle la ubicación previamente ingresada y las coordenadas geográficas de una orden de trabajo.

A continuación, se presenta la Tabla 4.3 correspondiente al CU N°37 "Visualizando ubicación de trabajo.”

### Tabla 4.3. Caso de uso N°37 Visualizando ubicación de trabajo.

| Caso de Uso N°37 | Visualizando ubicación de trabajo. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe, operador. |
| Propósito | Permitir visualizar la ubicación registrada del trabajo. |
| Precondiciones | Existe una ubicación previamente registrada en la orden de trabajo. |
| Resumen | El sistema muestra la dirección y coordenadas almacenadas. |
| Postcondiciones | Ubicación visualizada correctamente. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Selecciona una órden de trabajo. | 2. Muestra en detalle la órden de trabajo, incluyendo coordenadas y ubicación. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 38: Editando ubicación

Permite actualizar la dirección o las coordenadas geográficas previamente registradas en una orden de trabajo.

A continuación, se presenta la Tabla 4.4 correspondiente al CU N°38 "Editando ubicación”

### Tabla 4.4 Caso de uso N°38 Editando ubicación.

| Caso de Uso N°38 | Editando ubicación. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe, operador. |
| Propósito | Permitir modificar la ubicación previamente registrada |
| Precondiciones | Existe una ubicación registrada. |
| Resumen | El Administrador actualiza la dirección o coordenadas del trabajo. |
| Postcondiciones | Ubicación actualizada en el sistema. |
| Tipos | Primario. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Selecciona “Editar ubicación” dentro de la órden de trabajo. 3. Modifica dirección o coordenadas. 5. Guarda cambios. | 2. Despliega los campos correspondientes para la edición. 4. Actualiza en tiempo real los cambios. 6. Muestra por pantalla un mensaje de éxito. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 53: Cambiando el estado de pago de una Orden de trabajo.

Permite actualizar la situación financiera y el estado de pago de una orden de trabajo específica dentro del sistema.

A continuación, se presenta la Tabla 4.5 correspondiente al CU N°53 "Cambiando el estado de pago de una Orden de trabajo.”

### Tabla 4.5: Caso de Uso N°53 –- Cambiando estado de pago de una orden de trabajo.

| Caso de Uso N°53 | Cambiando el estado de pago de una Orden de trabajo. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe. |
| Propósito | Actualizar la situación financiera de una orden de trabajo específica. |
| Precondiciones | Existe la orden de trabajo en el sistema. |
| Resumen | El sistema permite seleccionar un nuevo estado y lo registra en la bitácora. |
| Postcondiciones | Estado de pago actualizado. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “Pagos” para consultar el estado financiero de la orden de trabajo. 3. Interactúa con el selector de opciones. 5. Selecciona el nuevo estado correspondiente. 7. Presiona el botón "Actualizar Estado". | 2. Muestra el estado actual. Ej: pendiente de pago, pagado, abonado, vencido. 4. Despliega: Pendiente, Pagado, Abonado y Vencido. 6. Captura el ID del usuario administrativo. 8. Confirma la modificación exitosa del estado. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 54: Registrando cambios en una bitácora.

Permite registrar de forma histórica y detallada los metadatos de cualquier modificación realizada en el estado financiero de una orden de trabajo.

A continuación, se presenta la Tabla 4.6 correspondiente al CU N°54 “Registrando cambios en una bitácora.”

### Tabla 4.6: Caso de Uso N°54 Registrando cambios en una bitácora.

| Caso de Uso N°54 | Registrando cambios en una bitácora. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe. |
| Propósito | Mantener un historial inalterable de quién y cuándo modificó un pago. |
| Precondiciones | Se ha realizado un cambio de estado financiero. |
| Resumen | El sistema guarda los metadatos del cambio para fines de auditoría. |
| Postcondiciones | Existe un registro histórico vinculado a la transacción. |
| Tipos | Secundario. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede a una órden de trabajo dentro del módulo “Pagos". 3. Realizan cambios dentro de la órden de trabajo. 5. Selecciona “Guardar cambios”. | 2. Despliega el detalle de esa órden de trabajo específica. 4. Registra los cambios dentro del sistema. 6. Genera un registro en el módulo de auditoría y vincula el cambio al folio de la orden de trabajo respectiva. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 55: Gestionando alertas por estado "Vencido".

Permite identificar, filtrar y marcar aquellas órdenes de trabajo que han superado el plazo límite de pago establecido.

A continuación, se presenta la Tabla 4.7 correspondiente al CU N°55 “Gestionando alertas por estado "Vencido "".

### Tabla 4.7: Caso de Uso N°55 Gestionando alertas por estado "Vencido".

| Caso de Uso N°55 | Gestionando alertas por estado "Vencido". |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe. |
| Propósito | Identificar y marcar órdenes de trabajo que han superado el plazo de pago. |
| Precondiciones | La orden de trabajo se encuentra en estado "Pendiente" y ha excedido la fecha límite de cobro. |
| Resumen | El sistema permite el cambio manual o automático al estado de mora. |
| Postcondiciones | La orden de trabajo queda marcada como "Vencida" para acciones de cobranza. |
| Tipos | Secundario. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Filtra las órdenes por “Pagos atrasados”. 3. Selecciona la órden de trabajo en mora. 5. Cambia el estado de "Pendiente" a "Vencido". 7. Confirma la actualización de la mora. | 2. Muestra el listado de órdenes correspondiente a pagos atrasados. 4.Habilita el selector de estados financieros. Ej: pendiente, vencido. 6. Resalta el registro en color rojo (alerta visual).. 8. Actualiza el saldo deudor del cliente. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 56: Calculando el valor bruto de una órden de trabajo.

Permite calcular de forma automática el costo final del servicio sumando los valores netos ingresados y los impuestos legalmente requeridos.

A continuación, se presenta la Tabla 4.8 correspondiente al CU N°56 “Calculando el valor bruto de una órden de trabajo.”.

### Tabla 4.8: Caso de Uso N°56 Calculando el valor bruto de una órden de trabajo.

| Caso de Uso N°56 | Calculando el valor bruto de una órden de trabajo. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe. |
| Propósito | Determinar el costo final del servicio incluyendo impuestos legalmente requeridos. |
| Precondiciones | Se han ingresado los valores netos de los servicios prestados. |
| Resumen | El sistema procesa los montos y entrega el desglose final de cobro. |
| Postcondiciones | Costos finales calculados y listos para facturación. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “Pagos". 3. Ingresa el valor neto bruto del trabajo realizado. 5. Revisa el monto total calculado por el sistema y selecciona “Guardar cambios”. | 2. Despliega el módulo por pantalla 4. Calcula el monto total + impuestos legalmente requeridos. 6. Despliega por pantalla el monto total calculado + mensaje de cambios guardados con éxito . |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 57: Actualizando costos por servicios adicionales.

Permite recalcular de forma dinámica los costos totales cuando se agregan nuevos cobros o ítems adicionales a una orden de trabajo existente.

A continuación, se presenta la Tabla 4.9 correspondiente al CU N°57 “Actualizando costos por servicios adicionales.”

### Tabla 4.9: Caso de Uso N°57  Actualizando costos por servicios adicionales.

| Caso de Uso N° 57 | Actualizando costos por servicios adicionales. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe. |
| Propósito | Recalcular el total si se agregan nuevos cobros a una orden de trabajo existente. |
| Precondiciones | La orden de trabajo permite modificaciones en sus ítems de costo. |
| Resumen | El sistema actualiza los totales dinámicamente al variar los valores netos. |
| Postcondiciones | El valor bruto se mantiene actualizado según los cambios realizados. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Agrega un nuevo ítem de costo a la orden de trabajo. 3. Solicita el recálculo de la órden de trabajo correspondiente. 5. Confirma la nueva liquidación de costos. | 2. Detecta la variación en el monto neto total. 4. Actualiza el monto del IVA proporcional por pantalla. 6. Calcula y actualiza el nuevo valor bruto. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 58: Visualizando resumen financiero de la orden de trabajo.

Permite presentar de manera clara y estructurada el detalle de los costos y los valores asociados para el cobro del cliente.

A continuación, se presenta la Tabla 4.10 correspondiente al CU N°58 “Visualizando resumen financiero de la orden de trabajo.”

### Tabla 4.10 Caso de Uso N°58  Visualizando resumen financiero de la Orden de Trabajo.

| Caso de Uso N° 58 | Visualizando el resumen financiero de la orden de trabajo. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe. |
| Propósito | Mostrar de forma clara los costos finales para el cobro al cliente. |
| Precondiciones | El cálculo de costos ha sido ejecutado previamente. |
| Resumen | El sistema presenta un resumen detallado de los valores del servicio. |
| Postcondiciones | El administrador cuenta con la información para gestionar el pago. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al apartado financiero de una orden de trabajo cerrada. 3. Revisa el detalle de costos finales. | 2. Muestra por pantalla los datos financieros asociados a esa órden. 4. Despliega el monto bruto de forma destacada junto a un resumen financiero de la órden de trabajo. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 59: Generando estimación de servicio.

Permite generar de manera anticipada una estimación de cuál sería el costo de un servicio, considerando factores como el tipo de trabajo, ubicación, insumos, maquinaria y personal.

A continuación, se presenta la Tabla 4.11 correspondiente al CU N°59 “Generando estimación de servicio.”

### Tabla 4.11: Caso de Uso N°59 Generando estimación de servicio.

| Caso de Uso N° 59 | Generando estimación de servicio. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, operador |
| Propósito | Permitir generar una estimación del costo de un servicio considerando distintos factores. |
| Precondiciones | El cliente debe estar registrado. Deben existir datos de insumos, camiones y personal. |
| Resumen | El actor ingresa los datos del servicio y el sistema calcula una estimación del costo. |
| Postcondiciones | Estimación generada correctamente. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “Financiero”. 3.Ingresa datos del servicio. Ej: tipo de servicio, ubicación, materiales utilizados, maquinaria. 5. Solicita la estimación de costos | 2. Despliega el módulo “Financiero”. 4. Calcula el costo considerado del servicio considerando todos los criterios ingresados. 6. Imprime por pantalla la estimación total en base a los criterios ingresados. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 66: Consultando costos por categoría.

Permite visualizar y desglosar los costos operacionales del sistema según categorías específicas tales como personal, combustible, maquinaria e insumos.

A continuación, se presenta la Tabla 4.12 correspondiente al CU N°66 “Consultando costos por categoría.”

### Tabla 4.12: Caso de Uso N°66 Consultar costos por categoría.

| Caso de Uso N° 66 | Consultando costos por categoría |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe |
| Propósito | Permitir visualizar los costos según categorías específicas. |
| Precondiciones | Deben existir registros de costos. |
| Resumen | El actor consulta los costos desglosados por tipo: personal, combustible, maquinaria, insumos. |
| Postcondiciones | Costos mostrados correctamente por categoría. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede a reportes de costos y despliega. 3. Selecciona categoría y hace click para abrirla. 5. Ejecuta la consulta. | 2. Muestra filtros y categorías disponibles. 4. Muestra en pantalla la consulta seleccionada 6. Muestra los costos filtrados. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 67: Exportando reporte de costos.

Permite exportar en un formato digital de costos previamente generado dentro del sistema.

A continuación, se presenta la Tabla 4.13 correspondiente al CU N°67 “Exportando reporte de costos.”

### Tabla 4.13: Caso de Uso N°67 Exportando reporte de costos.

| Caso de Uso N° 67 | Exportando reporte de costos |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe. |
| Propósito | Permitir exportar el reporte de costos generado. |
| Precondiciones | Debe existir un reporte generado. |
| Resumen | El actor exporta el reporte de costos en formato digital. < |
| Postcondiciones | Reporte exportado correctamente. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Visualiza el reporte. 2. Selecciona formato. 3. Confirma. | 2. Muestra opciones de exportación. 4. Genera el archivo. 6. Descarga el reporte. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 86: Aplicando filtros en reportes.

Permite aplicar distintos filtros de búsqueda acerca de la información de los reportes del sistema, como clientes, estado, tipo de servicio o rango de fechas.

A continuación, se presenta la Tabla 4.14 correspondiente al CU N°86 “Aplicando filtros en reportes.”

### Tabla 4.14: Caso de Uso N°86 Aplicando filtros en reportes.

| Caso de Uso N°86 | Aplicando filtros en reportes |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe. |
| Propósito | Permitir aplicar filtros a la información mostrada en reportes. |
| Precondiciones | Deben existir reportes generados. |
| Resumen | El actor aplica filtros para visualizar información específica. |
| Postcondiciones | Información filtrada correctamente. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “Reportes”. 3. Selecciona filtros. Ej: cliente, estado, tipo de servicio, fecha. | 2. Despliega los reportes generados. 4. Muestra por pantalla los reportes generados en base a esos criterios. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 87: Filtrando datos en gráficos.

Permitir aplicar filtros específicos sobre la información visualizada en los gráficos del panel principal.

A continuación, se presenta la Tabla 4.15 correspondiente al CU N°87 “Filtrando datos en gráficos.”

### Tabla 4.15: Caso de Uso N°87  Filtrando datos en gráficos.

| Caso de Uso N°87 | Filtrando datos en gráficos. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe. |
| Propósito | Permitir aplicar filtros sobre gráficos. |
| Precondiciones | Deben existir datos en gráficos. |
| Resumen | El sistema permite filtrar la información mostrada en gráficos. |
| Postcondiciones | Gráficos actualizados con filtros aplicados. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al panel principal del sistema. 3. Selecciona filtros de búsqueda. Ej: Clientes, maquinaria, gastos. | 2. Muestra gráficos con información relevante. 4. Actualiza los gráficos visualizados en base a los criterios de búsqueda. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 88: Limpiando filtros aplicados.

Permite eliminar los filtros activos en los gráficos para poder restablecer la vista general predeterminada del sistema.

A continuación, se presenta la Tabla 4.16 correspondiente al CU N°88 “Limpiando filtros aplicados.”

### Tabla 4.16: Caso de Uso N°88 Limpiando filtros aplicados.

| Caso de Uso N°88 | Limpiando filtros aplicados |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe |
| Propósito | Permitir eliminar filtros aplicados en gráficos. |
| Precondiciones | Deben existir filtros activos. |
| Resumen | El actor elimina los filtros para volver a la vista general. |
| Postcondiciones | Vista sin filtros restaurada. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Aplica filtros dentro del panel principal del sistema. 3. Selecciona el botón “limpiar filtros”. | 2. Muestra datos filtrados en base a los criterios. 4.Elimina los filtros aplicados y muestra los gráficos predeterminados en el sistema. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 92: Detectando órdenes de trabajo no completadas.

Permite al sistema identificar y listar automáticamente aquellas órdenes de trabajo que no han sido finalizadas dentro de los plazos establecidos.

A continuación, se presenta la Tabla 4.17 correspondiente al CU N°92 “Detectando órdenes de trabajo no completadas.”

### Tabla 4.17: Caso de Uso N°92 Detectando órdenes de trabajo no completadas.

| Caso de Uso N°92 | Detectando órdenes de trabajo no completadas |
| --- | --- |
| Actores | Administrador |
| Propósito | Permitir al sistema identificar automáticamente órdenes de trabajo no completadas. |
| Precondiciones | Deben existir órdenes de trabajo registradas, las órdenes deben tener fechas definidas. |
| Resumen | El sistema analiza periódicamente las órdenes de trabajo y detecta aquellas que no han sido finalizadas dentro del plazo establecido. |
| Postcondiciones | Las órdenes no completadas son identificadas. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo de órdenes de trabajo. 3. Selecciona la opción “Revisar órdenes pendientes”. | 2. Muestra el listado de órdenes registradas. 4. Muestra por pantalla las órdenes marcadas como pendientes en el sistema. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 93: Clasificando órdenes por nivel de retraso.

Permite categorizar y ordenar las órdenes de trabajo pendientes según su nivel de urgencia y tiempo de retraso.

A continuación, se presenta la Tabla 4.18 correspondiente al CU N°93 “Clasificando órdenes por nivel de retraso.”

### Tabla 4.18: Caso de Uso N°93 Clasificando órdenes por nivel de retraso

| Caso de Uso N°93 | Clasificando órdenes por nivel de retraso. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador. |
| Propósito | Clasificar órdenes según el tiempo de retraso. |
| Precondiciones | Órdenes pendientes detectadas. |
| Resumen | El sistema clasifica las órdenes en niveles de urgencia. |
| Postcondiciones | Órdenes categorizadas. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. accede al módulo “Órdenes de trabajo”. 3. Selecciona “Clasificar por nivel de retraso”. | 2. Muestra por pantalla las órdenes ingresadas. 4. Ordena por nivel de urgencia. Ej: bajo, medio, alto. Las muestra por pantalla. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 100: Detectando maquinaria no disponible.

Permite identificar de manera automática el estado de la maquinaria y restringir su asignación cuando no está disponible.

A continuación, se presenta la Tabla 4.19 correspondiente al CU N°100 “Detectando maquinaria no disponible.”

### Tabla 4.19: Caso de Uso N°100 Detectando maquinaria no disponible.

| Caso de Uso N°100 | Detectando maquinaria no disponible |
| --- | --- |
| Actores | Administrador. |
| Propósito | Identificar maquinaria que no se encuentra disponible. |
| Precondiciones | Maquinaria registrada con estado actualizado. |
| Resumen | El sistema analiza el estado de la maquinaria para detectar indisponibilidad. |
| Postcondiciones | Maquinaria marcada como no disponible. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “Maquinaria” dentro del sistema. 3. intenta asignar alguna máquina a una órden de trabajo. | 2. Muestra listado de máquinas disponibles 4. Asigna máquina según. disponibilidad de esta a la órden. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 101: Notificando indisponibilidad de maquinaria.

Permite informar mediante alertas y bloquear la asignación cuando se intenta utilizar una maquinaria que se encuentra fuera de servicio.

A continuación, se presenta la Tabla 4.20 correspondiente al CU N°101 “Notificando indisponibilidad de maquinaria.”

### Tabla 4.20: Caso de Uso N°101 Notificando indisponibilidad de maquinaria.

| Caso de Uso N° 101 | Notificando indisponibilidad de maquinaria |
| --- | --- |
| Actores | Sistema |
| Propósito | Informar cuando una maquinaria no esté disponible. |
| Precondiciones | Maquinaria en estado no disponible. |
| Resumen | El sistema envía alertas sobre maquinaria fuera de servicio. |
| Postcondiciones | Usuarios informados. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Intenta asignar maquinaria a una órden de trabajo. 3. Intenta asignar de todos modos. | 2. Genera una alerta de no disponibilidad. 4. Desactiva el botón guardar cambios. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 102: Restringiendo asignación de maquinaria.

Permite bloquear e impedir la selección de maquinaria que ya se encuentra asignada a otra orden de trabajo o está fuera de servicio.

A continuación, se presenta la Tabla 4.21 correspondiente al CU N°102 “Restringiendo asignación de maquinaria.”

### Tabla 4.21: Caso de Uso N°102 Restringiendo asignación de maquinaria.

| Caso de Uso N° 102 | Restringiendo asignación de maquinaria |
| --- | --- |
| Actores | Administrador. |
| Propósito | Evitar asignar maquinaria no disponible a nuevas órdenes. |
| Precondiciones | Maquinaria marcada como no disponible. |
| Resumen | El sistema bloquea la selección de maquinaria no disponible. |
| Postcondiciones | Asignaciones inválidas evitadas. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al formulario de órdenes de trabajo. 3. Intenta asignar una máquina en terreno y asignada a otra órden de trabajo.. | 2. Despliega el formulario de órdenes de trabajo. 4. No permite la asignación desactivando la selección con color gris. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 103: Buscando orden de trabajo.

Permite buscar de forma rápida y en tiempo real una orden de trabajo específica usando su identificador o nombre.

A continuación, se presenta la Tabla 4.22 correspondiente al CU N°103 “Buscando orden de trabajo.”

### Tabla 4.22: Caso de Uso N°103 Buscando orden de trabajo.

| Caso de Uso N° 103 | Buscando orden de trabajo |
| --- | --- |
| Actores | Administrador |
| Propósito | Buscar órdenes mediante identificador. |
| Precondiciones | Órdenes registradas. |
| Resumen | El usuario ingresa un ID para encontrar una orden. |
| Postcondiciones | Orden encontrada y mostrada. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “Órdenes” dentro del sistema. 3. Selecciona el motor de búsqueda dentro del módulo “orden de trabajo”. 5. Ingresa datos. Ej: Id de órden, nombre de órden. | 2. Despliega las órdenes de trabajo registradas en el sistema. 4. Despliega barra de búsqueda para registrar información. 6. Muestra resultados en tiempo real en base a lo consultado. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 104: Buscando cliente.

Permite buscar de forma rápida y específica los registros de clientes utilizando como nombre, persona a cargo, correo electrónico o RUT asociado.

A continuación, se presenta la Tabla 4.23 correspondiente al CU N°104 “Buscando cliente.”

### Tabla 4.23: Caso de Uso N°104 Buscando cliente.

| Caso de Uso N°104 | Buscando cliente |
| --- | --- |
| Actores | Administrador. |
| Propósito | Buscar clientes por identificador o nombre |
| Precondiciones | Clientes registrados. |
| Resumen | El usuario busca información de clientes. |
| Postcondiciones | Datos del cliente mostrados. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “Clientes”. 3. Selecciona la barra de búsqueda dentro del módulo. 5. Inicia búsqueda bajo criterios. Ej: Nombre del cliente, persona a cargo, correo electrónico, RUT asociado. | 2. Despliega el módulo seleccionado. 4. Despliega la barra de búsqueda para capturar la información. 6. Muestra resultados por pantalla en base a los criterios ingresados en la barra de búsqueda. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 105: Buscando maquinaria.

Permite ubicar rápidamente los equipos y herramientas del sistema ingresando criterios como nombre, identificador o patente de la máquina.

A continuación, se presenta la Tabla 4.24 correspondiente al CU N°105 “Buscando maquinaria.”

### Tabla 4.24: Caso de Uso N°105 Buscando maquinaria.

| Caso de Uso N°105 | Buscando maquinaria |
| --- | --- |
| Actores | Administrador. |
| Propósito | Buscar maquinaria por identificador. |
| Precondiciones | Maquinaria registrada |
| Resumen | Permite ubicar maquinaria rápidamente |
| Postcondiciones | Información mostrada. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “Maquinaría e inventario". 3. Ingresa datos de la máquina. Ej: Nombre, id, patente de la máquina. | 2. Despliega el módulo seleccionado por pantalla. 4. Despliega resultados por pantalla en base a los criterios seleccionados. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 106: Aplicando filtros en módulos.

Permite aplicar filtros específicos dentro de los distintos módulos de información del sistema, tales como maquinaria, reportes, clientes u órdenes de trabajo.

A continuación, se presenta la Tabla 4.25 correspondiente al CU N°106 “Aplicando filtros en módulos.”

### Tabla 4.25: Caso de Uso N°106 Aplicando filtros en módulos.

| Caso de Uso N°106 | Aplicando filtros en módulos |
| --- | --- |
| Actores | Administrador |
| Propósito | Filtrar información en tablas. |
| Precondiciones | Datos registrados en tablas |
| Resumen | El usuario aplica filtros para encontrar información específica en cualquier módulo del sistema. |
| Postcondiciones | Datos filtrados mostrados. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede a módulos de información. Ej: “Maquinaria e inventario”, “Reportes”, “Clientes”, “Órdenes de trabajo”. 3. Selecciona filtros dentro de estos módulos. Ej: periodo en módulo “Financiero”. | 2. Despliega los módulo o módulos seleccionados por pantalla. Ej: Despliega el módulo “Registros” por pantalla. 4. Muestra resultados por pantalla específicos con el criterio del sistema. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 107: Filtrando por fechas.

Permite buscar y acotar los registros de los distintos módulos del sistema mediante rangos de fechas específicas.

A continuación, se presenta la Tabla 4.26 correspondiente al CU N°107 “Filtrando por fechas.”

### Tabla 4.26: Caso de Uso N°107 Filtrando por fechas.

| Caso de Uso N°107 | Filtrando por fechas |
| --- | --- |
| Actores | Administrador |
| Propósito | Filtrar registros por fechas |
| Precondiciones | El administrador debe encontrarse en módulos de información: órdenes de trabajo, inventario, clientes. |
| Resumen | Permite buscar datos entre rangos de fechas. |
| Postcondiciones | Datos filtrados por fecha. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede a cualquier módulo con filtro de fechas. Ej: módulo “Financiero”. 3. Selecciona “filtrar por fechas”. | 2. Despliega el módulo seleccionado. Ej: despliega el módulo “Financiero” por pantalla. 4. Muestra los datos filtrados por fechas. Ej: Periodos de ventas por mes. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 108: Limpiando filtros.

Permite eliminar de forma rápida los filtros activos en cualquier módulo para restablecer la vista original y mostrará los registros en su orden predeterminado.

A continuación, se presenta la Tabla 4.27 correspondiente al CU N°108 “Limpiando filtros.”

### Tabla 4.27: Caso de Uso N°108 Limpiando filtros.

| Caso de Uso N°108 | Limpiando filtros |
| --- | --- |
| Actores | Administrador |
| Propósito | Restablecer la vista original previo a filtros. |
| Precondiciones | Filtros aplicados. |
| Resumen | Permite eliminar filtros activos. |
| Postcondiciones | Tabla original mostrada |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede a cualquier módulo. 3. Selecciona “Eliminar filtros”. | 2. Despliega el módulo seleccionado. 4. Elimina los filtros seleccionados y muestra los datos registrados en el orden predeterminado por el sistema. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 111: Registrando acceso al sistema.

Permite registrar de manera automática la identidad, fecha, hora de cada ingreso exitoso realizado por los usuarios.

A continuación, se presenta la Tabla 4.28 correspondiente al CU N°111 “Registrando acceso al sistema.”

### Tabla 4.28: Caso de Uso N°111 Registrando acceso al sistema.

| Caso de Uso N°111 | Registrando acceso al sistema |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe, operador. |
| Propósito | Registrar el ingreso de un usuario al sistema. |
| Precondiciones | El administrador, jefe, operador debe estar registrado e ingresa credenciales válidas. |
| Resumen | El sistema registra automáticamente cada acceso exitoso del administrador, jefe, operador, almacenando su identidad, fecha y hora. |
| Postcondiciones | El acceso queda registrado en un historial de registro. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Ingresa el usuario y contraseña en la ventana de inicio de sesión. 3. Accede al sistema. | 2. Recoge el usuario y contraseña ingresados y permite el acceso. 4. Registra usuario, fecha y hora de acceso en la bitácora. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 112: Registrando intentos de acceso fallidos.

Permite registrar en la bitácora los intentos fallidos de inicio sesión, almacenando los datos ingresados, la fecha y la hora, además de denegar el acceso.

A continuación, se presenta la Tabla 4.29 correspondiente al CU N°112 “Registrando intentos de acceso fallidos.”

### Tabla 4.29: Caso de Uso N°112 Registrando intentos de acceso fallido.

| Caso de Uso N°112 | Registrando intento de acceso fallidos |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe, operador. |
| Propósito | Registrar intentos fallidos de ingreso al sistema. |
| Precondiciones | El administrador, jefe, operador inicia sesión y es fallido el intento. |
| Resumen | El sistema registra los intentos fallidos de acceso, guardando identidad, fecha y hora. |
| Postcondiciones | El intento fallido se registra. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede a la ventana de inicio de sesión. 3. Ingresa datos incorrectos. | 2. Despliega los campos de usuario y contraseña. 4. No permite el acceso al sistema notificando por pantalla y registra intento fallido en bitácora. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 113: Consultando historial de accesos.

Permite visualizar el registro histórico de los accesos exitosos y fallidos al sistema para llevar un control estricto de las sesiones.

A continuación, se presenta la Tabla 4.30 correspondiente al CU N°113 “Consultando historial de accesos.”

### Tabla 4.30: Caso de Uso N°113 Consultado historial de acceso.

| Caso de Uso N°113 | Consultando historial de accesos |
| --- | --- |
| Actores | Administrador |
| Propósito | Consultar los registros de acceso |
| Precondiciones | El administrador debe tener permiso para la revisión de historial. |
| Resumen | El administrador puede visualizar el historial de acceso al sistema para tener un control de registro. |
| Postcondiciones | Muestra el historial de registros |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1 Accede a la sección “Bitácora” o “Historial”. | 2. Despliega datos específicos de registros de inicios de sesión. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 114: Filtrando registro de accesos fallidos.

Permite filtrar los registros almacenados en la bitácora o historial para visualizar de forma específica los intentos fallidos de inicio de sesión.

A continuación, se presenta la Tabla 4.31 correspondiente al CU N°114 “Filtrando registro de accesos fallidos.”

### Tabla 4.31: Caso de Uso N°114 Filtrando registros de acceso.

| Caso de Uso N°114 | Filtrando registro de accesos fallidos. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador |
| Propósito | Filtrar registros de acceso por criterios. |
| Precondiciones | El administrador accede en la sección de historial. |
| Resumen | El sistema permite filtrar los registros de acceso por intentos fallidos. |
| Postcondiciones | Muestra el historial de registros |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1.selecciona filtro “accesos fallidos” dentro de la bitácora o historial. | 2. Muestra por pantalla los registros de inicio de sesión correspondientes a ese criterio. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 149: Registrando intervención del servicio.

Permite ingresar y almacenar una descripción detallada de las acciones de intervención realizadas durante la ejecución de un servicio asociado a una orden de trabajo.

A continuación, se presenta la Tabla 4.32 correspondiente al CU N°149 “Registrando intervención del servicio.”

### Tabla 4.32: Caso de Uso N°149 Registrando intervención del servicio

| Caso de Uso N°149 | Registrando intervención del servicio |
| --- | --- |
| Actores | Administrador |
| Propósito | Permitir tener registro de las intervenciones que se realizan durante el servicio. |
| Precondiciones | Debe existir una orden de trabajo registrada. |
| Resumen | El actor ingresa las acciones de intervención que se realizaron durante el servicio. |
| Postcondiciones | La intervención queda registrada. |
| Tipos | Primario |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede a la órden de trabajo determinada. 3. Selecciona “Registrar intervención” 5. Ingresa descripción a la respectiva intervención. | 2. Muestra la información de la orden seleccionada. 4. Muestra formulario de intervención. 6. Muestra un mensaje de registro exitoso. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 150: Consultado el historial de intervenciones.

Permite consultar el detalle histórico de las intervenciones realizadas en una orden de trabajo, incluyendo fechas, horas y responsables.

A continuación, se presenta la Tabla 4.33 correspondiente al CU N°150 “Consultado el historial de intervenciones.”

### Tabla 4.33: Caso de Uso N°150 Consultando historial de intervenciones.

| Caso de Uso N°150 | Consultado el historial de intervenciones. |
| --- | --- |
| Actores | Operador, Administrador |
| Propósito | Permitir tener un registro de intervenciones realizadas por cada orden de trabajo. |
| Precondiciones | La orden de trabajo debe tener intervenciones registradas. |
| Resumen | El actor accede al historial de intervenciones de una orden de trabajo para revisar qué fue lo que se realizó en el servicio. |
| Postcondiciones | El historial de intervenciones queda registrado para consultas. |
| Tipos | Secundario |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede a una orden de trabajo. 3. Selecciona “historial de intervenciones”. 5. Revisa el historial. | 2. Muestra la información de la orden seleccionada. 4. Despliega las intervenciones registradas. 6. Muestra las intervenciones con fechas, hora y responsable. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 151: Modificando intervención registrada en orden de trabajo.

Permite corregir, actualizar y guardar los cambios sobre el contenido de una intervención previamente registrada en el historial de una orden de trabajo.

A continuación, se presenta la Tabla 4.34 correspondiente al CU N°151 “Modificando intervención registrada en orden de trabajo. ”

### Tabla 4.34 Caso de Uso N°151 Modificando intervención registrada en orden de trabajo.

| Caso de Uso N°151 | Modificando intervención registrada en orden de trabajo. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, operador |
| Propósito | Permite corregir o actualizar una intervención anteriormente registrada. |
| Precondiciones | El actor debe tener permiso de modificar intervenciones. Debe existir una intervención registrada. |
| Resumen | El actor selecciona una intervención anteriormente registrada y modifica su contenido. |
| Postcondiciones | La intervención es actualizada. |
| Tipos | Secundario |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al historial de intervenciones. 3. Selecciona la intervención que desea editar. 5. Modifica la información de la intervención seleccionada. 7. Confirma la modificación. | 2. Despliega las intervenciones registradas. 4. Muestra la información detallada de la intervención seleccionada. 6. Muestra mensaje de confirmación de datos. 8. Actualiza y guarda los cambios realizados. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 152: Registrando fecha de inicio del servicio.

Permite ingresar y almacenar formalmente la fecha exacta en la que da comienzo un servicio asociado a una orden de trabajo.

A continuación, se presenta la Tabla 4.35 correspondiente al CU N°152 “Registrando fecha de inicio del servicio.”

### Tabla 4.35 : Caso de Uso N°152 Registrando fecha de inicio del servicio

| Caso de Uso N°152 | Registrando fecha de inicio del servicio |
| --- | --- |
| Actores | Operador, Administrador |
| Propósito | Permitir registrar la fecha en que inicia el servicio realizado. |
| Precondiciones | Debe existir una orden de trabajo registrada. |
| Resumen | El actor registra la fecha de inicio del servicio a una orden de trabajo registrada. |
| Postcondiciones | Está registrada la fecha de inicio en la orden de trabajo correspondiente. |
| Tipos | Secundario |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede a la orden de trabajo y la selecciona. 3. Selecciona “registrar inicio”. 5. Anota la fecha de inicio del servicio realizado. 7. Confirma el registro. | 2. Despliega la orden de trabajo seleccionada. 4. Muestra un campo para registrar la fecha de inicio. 6. Muestra mensaje de confirmación de datos. 8. Guarda y muestra la fecha de inicio ingresada. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 153: Registrando fecha de término del servicio.

Permite ingresar y almacenar la fecha exacta en la que finaliza un servicio asociado a una orden de trabajo.

A continuación, se presenta la Tabla 4.36 correspondiente al CU N°153 “Registrando fecha de término del servicio. ”

### Tabla 4.36: Caso de Uso N°153 Registrando fecha de término del servicio.

| Caso de Uso N°153 | Registrando fecha de término del servicio. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador,operador |
| Propósito | Permitir registrar la fecha de término del servicio. |
| Precondiciones | Debe existir una orden de trabajo con la fecha de inicio ingresada. |
| Resumen | El actor ingresa una fecha de término del servicio y se registra en la orden correspondiente. |
| Postcondiciones | La fecha de término queda guardada en la orden de trabajo. |
| Tipos | Secundario |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede a la orden de trabajo y la selecciona. 3. Selecciona “Registrar término” 5. Ingresa la fecha de término del servicio. 7. Confirma la fecha. | 2. Despliega la información de la orden seleccionada. 4. Muestra el campo para ingresa la fecha de término 6. Muestra mensaje de confirmación del cambio. 8. Almacena y muestra la fecha de término ingresada exitosamente. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de Uso 154: Consultando la duración del servicio

Permite calcular y mostrar de manera automática el tiempo transcurrido, desde el inicio hasta el término del servicio asociado a una orden de trabajo.

A continuación, se presenta la Tabla 4.37 correspondiente al CU N°154 “Consultando la duración del servicio”

### Tabla 4.37: Caso de Uso N°154 Consultando la duración del servicio.

| Caso de Uso N°154 | Consultando la duración del servicio. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador |
| Propósito | Permitir consultar el tiempo de duración del servicio, de inicio a fin. |
| Precondiciones | La orden de trabajo debe tener ingresada la fecha de inicio y término. |
| Resumen | El sistema calcula y muestra la duración del servicio por orden de trabajo. |
| Postcondiciones | El actor visualiza la duración del servicio. |
| Tipos | Secundario |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede a la orden de trabajo y la selecciona. 3. Consulta la duración del servicio. | 2. Despliega la información de la orden seleccionada. 4. Muestra la duración del trabajo en pantalla. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°160: Asignando técnico a orden

Permite vincular a un operario específico con una orden de trabajo pendiente de ejecución, dejando establecido formalmente quién es el responsable del servicio.

A continuación, se presenta la Tabla 4.38 correspondiente al CU N°160 “Asignando técnico a orden”.

### Tabla 4.38: Caso de Uso N°160 Asignando técnico a orden

| Caso de Uso N°160 | Asignando técnico a orden |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, Jefe |
| Propósito | Vincular a un operario específico con una tarea pendiente de ejecución para establecer responsables. |
| Precondiciones | Existe al menos una orden de trabajo en estado "Pendiente" y personal registrado en el sistema. |
| Resumen | El administrador selecciona un técnico de la lista y lo asigna formalmente a una orden de trabajo. |
| Postcondiciones | La orden de trabajo se actualiza con el nombre del responsable asignado. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al listado de órdenes pendientes. 3. Selecciona una orden y abre el menú de personal. 5. Elige al técnico y confirma la asignación. | 2. Muestra las órdenes que no tienen personal asignado. 4. Filtra y muestra los técnicos disponibles. 6. Muestra un mensaje de asignación exitosa. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°161: Asignando cuadrilla.

Permite asignar dos o más técnicos a una misma orden de trabajo, de modo que compartan la responsabilidad de los servicios de mayor envergadura.

A continuación, se presenta la Tabla 4.39 correspondiente al CU N°161 “Asignando equipo de trabajo”

### Tabla 4.39: Caso de Uso N°161 Asignando cuadrilla.

| Caso de Uso N°161 | Asignando equipo de trabajo |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, Jefe |
| Propósito | Permitir la asignación de múltiples técnicos a una misma orden para servicios de gran envergadura. |
| Precondiciones | La orden de trabajo requiere intervención múltiple. |
| Resumen | El actor selecciona a dos o más técnicos para que compartan la responsabilidad de una misma orden. |
| Postcondiciones | La orden de trabajo registra a todos los técnicos implicados en el servicio. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Activa la opción de "Asignación Múltiple". 3. Selecciona a los técnicos que conformarán el equipo. 5. Guarda la asignación grupal. | 2. Habilita casillas de selección múltiple en la lista de personal. 4. Agrupa a los seleccionados bajo el mismo folio de servicio. 6. Muestra la agenda de trabajo actualizada de todos los operarios elegidos. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°162: Reasignación de personal por imprevistos.

Permite sustituir al técnico responsable de una orden ya asignada cuando se presentan imprevistos o cambios de prioridad, dando continuidad inmediata al servicio.

A continuación, se presenta la Tabla 4.40 correspondiente al CU N°162 “Reasignando personal de servicio”.

### Tabla 4.40: Caso de Uso N°162 Reasignación de personal por imprevistos.

| Caso de Uso N°162 | Reasignando personal de servicio |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, Jefe |
| Propósito | Cambiar al responsable de una orden ya asignada debido a imprevistos o cambios de prioridad |
| Precondiciones | La orden ya tiene un técnico asignado pero este no puede ejecutar el servicio. |
| Resumen | El actor retira al técnico actual y asigna a uno nuevo de forma inmediata para dar continuidad al servicio. |
| Postcondiciones | La orden de trabajo es transferida exitosamente al nuevo responsable. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Localiza la orden en el monitor de despacho. 3. Presiona la opción de "Reasignar". 5. Selecciona al nuevo técnico disponible. | 2. Muestra la ficha del técnico asignado actualmente. 4. Solicita el motivo del cambio para el historial de auditoría. 6. Muestra el cambio de técnico asociado a la orden en pantalla. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°163: Consultando carga de trabajo del personal.

Permite revisar cuántas órdenes tiene pendientes cada técnico antes de realizar una nueva asignación, evitando la saturación de tareas en un solo operario.

A continuación, se presenta la Tabla 4.41 correspondiente al CU N°163 “Consultando disponibilidad por carga laboral”.

### Tabla 4.41: Caso de Uso N°163 Consultando carga de trabajo del personal.

| Caso de Uso N°163 | Consultando disponibilidad por carga laboral |
| --- | --- |
| Actores | Administrador |
| Propósito | Evitar la saturación de tareas en un solo operario revisando su agenda previa a la asignación. |
| Precondiciones | El personal tiene órdenes asignadas en la fecha consultada. |
| Resumen | El actor revisa cuántas órdenes tiene pendientes cada técnico para equilibrar la carga de trabajo. |
| Postcondiciones | Se logra una distribución equitativa de los servicios entre el personal disponible. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Selecciona a un técnico potencial para la orden. 3. Verifica si el técnico tiene exceso de tareas. 5. Busca a otro técnico con menor cantidad de tareas. | 2. Despliega el resumen de "Órdenes del día" del técnico. 4. Emite una alerta visual si la carga laboral es alta. 6. Filtra la lista de personal por "Menor carga de trabajo". |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°164: Validación de roles en la asignación.

Permite verificar de manera automática que el usuario seleccionado posea el rol de “Operador” antes de confirmar la vinculación, previniendo la asignación errónea de personal administrativo a tareas de terreno.

A continuación, se presenta la Tabla 4.42 correspondiente al CU N°164 “Validando perfil de operario”.

### Tabla 4.42: Caso de Uso N°164 Validación de roles en la asignación.

| Caso de Uso N°164 | Validando perfil de operario |
| --- | --- |
| Actores | Administrador |
| Propósito | Garantizar que los usuarios asignados a las órdenes de trabajo posean el rol de "Operador". |
| Precondiciones | El administrador está intentando guardar una asignación de personal. |
| Resumen | El sistema verifica automáticamente el rango del usuario seleccionado antes de confirmar la vinculación. |
| Postcondiciones | Se previene la asignación errónea de personal administrativo a tareas de terreno. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. El actor intenta guardar la asignación. | 2. Permite la asignación si es "Operador" o muestra error si no lo es. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°165: Registrando tipo de incidente en la orden.

Permite al operador clasificar en terreno la falla detectada, seleccionando su categoría desde un menú predefinido para facilitar el posterior análisis estadístico.

A continuación, se presenta la Tabla 4.43 correspondiente al CU N°165 “Registrando tipo de incidente”.

### Tabla 4.43: Caso de Uso N°165 Registrando tipo de incidente en la orden.

| Caso de Uso N°165 | Registrando tipo de incidente |
| --- | --- |
| Actores | Operador |
| Propósito | Clasificar la falla detectada en terreno para facilitar su posterior análisis estadístico. |
| Precondiciones | El operador debe tener una orden de trabajo abierta en su dispositivo móvil. |
| Resumen | El técnico selecciona la categoría del incidente desde un menú predefinido. |
| Postcondiciones | El incidente queda clasificado y vinculado a la orden de trabajo. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede a la sección de "Detalle Técnico" de la orden. 3. Selecciona el tipo de falla detectada. 5. Guarda el registro del incidente. | 2. Despliega el menú de categorías de incidentes. 4. Valida la selección y habilita campo de observaciones. 6. Almacena la clasificación y actualiza el estado de la orden mostrándolo en pantalla. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°166: Visualizando incidentes por categoría en tabla.

Permite  presentar de forma organizada los servicios prestados, agrupados en una tabla detallada según su clasificación técnica.

A continuación, se presenta la Tabla 4.44 correspondiente al CU N°166 “Visualizando tabla de incidentes”.

### Tabla 4.44: Caso de Uso N°166 Visualizando incidentes por categoría en tabla.

| Caso de Uso N°166 | Visualizando tabla de incidentes |
| --- | --- |
| Actores | Administrador |
| Propósito | Presentar de forma organizada los servicios prestados según su clasificación técnica. |
| Precondiciones | Existen órdenes de trabajo finalizadas y clasificadas en el sistema. |
| Resumen | El sistema genera una tabla detallada que agrupa los servicios por tipo de incidente. |
| Postcondiciones | El usuario visualiza la relación de fallas atendidas en un periodo determinado. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Ingresa al módulo de "Reportes Operativos". 3. Selecciona la vista de "Tabla de Incidentes". 5. Aplica filtros por fecha si es necesario. | 2. Muestra la sección de reportes en pantalla. 4. Carga y ordena la información por tipo de falla. 6. Refresca la tabla con los datos filtrados y los exhibe en pantalla. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°167: Generando gráfico estadístico de incidentes

Permite representar visualmente la frecuencia de cada tipo de incidente mediante gráficos de torta o barras dentro del dashboard de control.

A continuación, se presenta la Tabla 4.45 correspondiente al CU N°167 “Graficando distribución de fallas”.

### Tabla 4.45: Caso de Uso N°167 Generando gráfico estadístico de incidentes.

| Caso de Uso N°167 | Graficando distribución de fallas |
| --- | --- |
| Actores | Jefe |
| Propósito | Representar visualmente la frecuencia de cada tipo de incidente para el análisis de gestión. |
| Precondiciones | El usuario debe estar en el dashboard de control. |
| Resumen | El sistema genera gráficos de torta o barras mostrando el porcentaje de fugas, colapsos y obstrucciones. |
| Postcondiciones | Despliegue visual de la incidencia de fallas para la toma de decisiones estratégicas. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Selecciona el gráfico de "Distribución de Incidentes". 3. Elige el formato del gráfico. 5. Pasa el cursor sobre una categoría para ver el detalle. | 2. Ajusta las proporciones según el volumen de órdenes. 4. Renderiza el gráfico dinámico en pantalla. 6. Muestra la cantidad exacta de casos para esa categoría. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°168: Modificando clasificación de incidente.

Permite corregir la clasificación de una orden de trabajo cuando existió un error en el diagnóstico inicial, dejando registrado el cambio en el historial de auditoría.

A continuación, se presenta la Tabla 4.46 correspondiente al CU N°168 “Modificando tipo de falla”.

### Tabla 4.46: Caso de Uso N°168 Modificando clasificación de incidente.

| Caso de Uso N°168 | Modificando tipo de falla |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, Jefe |
| Propósito | Corregir la clasificación de una orden de trabajo si hubo un error en el diagnóstico inicial. |
| Precondiciones | La orden de trabajo no debe estar en estado "Cerrado" o "Facturado". |
| Resumen | El actor edita la categoría del incidente para asegurar la integridad de las estadísticas. |
| Postcondiciones | Se actualiza el tipo de incidente y se registra el cambio en el historial de auditoría. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Busca la orden de trabajo específica. 3. Selecciona "Editar clasificación". 5. Elige la nueva categoría y guarda. | 2. Muestra el detalle actual de la orden en pantalla. 4. Habilita el menú desplegable de incidentes. 6. Confirma la actualización y recalcula los gráficos afectados. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°169: Exportando reporte técnico de incidentes.

Permite generar un documento descargable, en formato PDF o Excel, con el desglose de los incidentes filtrados previamente en la pantalla de reportes.

A continuación, se presenta la Tabla 4.47 correspondiente al CU N°169 “Exportando informe de fallas”.

### Tabla 4.47: Caso de Uso N°169 Exportando reporte técnico de incidentes.

| Caso de Uso N°169 | Exportando informe de fallas |
| --- | --- |
| Actores | Administrador |
| Propósito | Generar un documento descargable con el desglose de incidentes para fines legales o comerciales. |
| Precondiciones | Se ha filtrado la información requerida en la pantalla de reportes. |
| Resumen | El sistema compila los datos de los incidentes y genera un archivo en formato PDF o Excel. |
| Postcondiciones | El archivo queda disponible para su envío al cliente o impresión. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Configura los filtros del reporte. 3. Selecciona el botón “Exportar” y confirma la descarga. | 2 . Solicita elegir el formato. 4. Descarga el archivo con el logo de Alcantarillados Camus. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°170: Modificación manual de prioridad por jefatura.

Permite ajustar de forma manual el nivel de prioridad de una orden de trabajo, subiendo o bajando su posición dentro de la cola de atención.

A continuación, se presenta la Tabla 4.48 correspondiente al CU N°170 “Modificando prioridad manualmente”.

### Tabla 4.48: Caso de Uso N°170 Modificación manual de prioridad por jefatura.

| Caso de Uso N°170 | Modificando prioridad manualmente |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, Jefe |
| Propósito | Permitir el ajuste manual del nivel de prioridad de una orden para gestionar casos especiales de clientes. |
| Precondiciones | El usuario debe tener permisos de edición en el módulo de órdenes. |
| Resumen | El actor accede a la orden y cambia el nivel de prioridad para subir o bajar su posición en la cola. |
| Postcondiciones | La prioridad se actualiza y el cambio queda registrado en el historial de auditoría. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al detalle de una orden. 3. Selecciona la opción "Cambiar Prioridad". 5. Elige el nuevo nivel y guarda los cambios. | 2. Muestra los datos actuales y el nivel de prioridad. 4. Despliega las opciones de prioridad y las muestra en pantalla. 6. Actualiza la cola de atención y confirma la operación. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°171: Visualización de cola de atención jerarquizada.

Permite desplegar el listado de servicios ordenado según su nivel de urgencia, situando en la parte superior las órdenes de mayor prioridad.

A continuación, se presenta la Tabla 4.49 correspondiente al CU N°171 “Visualizando cola de atención por prioridad”.

### Tabla 4.49: Caso de Uso N°171 Visualización de cola de atención jerarquizada.

| Caso de Uso N°171 | Visualizando cola de atención por prioridad |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, Jefe, Operador |
| Propósito | Presentar el listado de servicios ordenados según su nivel de urgencia para optimizar la respuesta operativa. |
| Precondiciones | Existen múltiples órdenes de trabajo registradas en el sistema. |
| Resumen | El sistema genera una vista donde las órdenes con mayor prioridad aparecen en la parte superior de la lista. |
| Postcondiciones | El personal identifica rápidamente cuáles son los servicios que deben ejecutarse primero. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Ingresa al módulo de "Gestión de Órdenes". 3. Aplica filtros adicionales como zona y técnico. 5. Revisa los tiempos de espera de las órdenes prioritarias. | 2. Ordena las solicitudes pendientes por nivel de prioridad. 4. Refresca la lista manteniendo la jerarquía de urgencia. 6. Presenta indicadores visuales para alertar sobre urgencias. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°172: Filtrado de dashboard por nivel de urgencia.

Permite seleccionar un nivel de prioridad determinado para analizar, mediante estadísticas y gráficos, la distribución de los servicios según su criticidad.

A continuación, se presenta la Tabla 4.50 correspondiente al CU N°172 “Filtrando dashboard por urgencia”.

### Tabla 4.50: Caso de Uso N°172 Filtrado de dashboard por nivel de urgencia.

| Caso de Uso N°172 | Filtrando dashboard por urgencia |
| --- | --- |
| Actores | Jefe |
| Propósito | Analizar la distribución de los servicios según su criticidad para asignar recursos adicionales si es necesario. |
| Precondiciones | El usuario se encuentra visualizando el tablero de control operativo. |
| Resumen | El actor selecciona un nivel de prioridad para ver cuántas órdenes de ese tipo existen actualmente. |
| Postcondiciones | El dashboard muestra estadísticas y gráficos específicos del nivel de urgencia seleccionado. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Selecciona el filtro de "Prioridad" en el dashboard. 3. Elige visualizar solo "Prioridad Alta/Emergencia". 5. Revisa la ubicación de las emergencias críticas. | 2. Procesa la cantidad de órdenes por cada nivel y las muestra en pantalla. 4. Actualiza los gráficos y el mapa de calor con los datos filtrados. 6. Muestra el estado de avance de los servicios de mayor urgencia. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°173: Generando resumen de servicio en PDF.

Permite crear de manera automática un archivo PDF con el resumen detallado de una orden de trabajo finalizada, reuniendo los datos del cliente, del técnico, de los insumos y de las fotografías asociadas.

A continuación, se presenta la Tabla 4.51 correspondiente al CU N°173 “Generando documento PDF de servicio”.

### Tabla 4.51: Caso de Uso N°173 Generando resumen de servicio en PDF.

| Caso de Uso N°173 | Generando documento PDF de servicio |
| --- | --- |
| Actores | Administrador |
| Propósito | Crear automáticamente un archivo PDF que contenga el resumen detallado de la orden de trabajo finalizada. |
| Precondiciones | La orden de trabajo debe estar en estado "Finalizada" y contener todos los datos técnicos obligatorios. |
| Resumen | El sistema recopila datos del cliente, técnico, insumos y fotos para generar un reporte estructurado. |
| Postcondiciones | El archivo PDF queda almacenado en el servidor y vinculado a la orden de trabajo. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Cambia el estado de la orden a "Finalizada". | 2. Genera el archivo PDF con el logo institucional. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°174: Visualizando vista previa del reporte

Permite revisar el borrador del documento en una ventana emergente, verificando que la información y las imágenes sean correctas antes del cierre definitivo del servicio.

A continuación, se presenta la  Tabla 4.52 correspondiente al CU N°174 “Visualizando vista previa del reporte”.

### Tabla 4.52: Caso de Uso N°174 Visualizando vista previa del reporte

| Caso de Uso N°174 | Visualizando vista previa del reporte |
| --- | --- |
| Actores | Administrador |
| Propósito | Permitir la revisión visual del resumen del servicio antes de su cierre definitivo. |
| Precondiciones | El sistema debe haber generado el borrador del documento PDF. |
| Resumen | El actor abre una ventana emergente para verificar que la información y las fotos sean correctas. |
| Postcondiciones | El usuario confirma la validez de la información desplegada en el reporte. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Selecciona la opción "Ver vista previa". 3. Revisa la coherencia de los datos técnicos. 5. Cierra el visor para proceder con el envío. | 2. Abre un visor de PDF integrado en el navegador/aplicación. 4. Muestra todas las secciones del documento generado. 6. Habilita las opciones de descarga y despacho. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°175: Descargando reporte de servicio.

Permite obtener una copia local del resumen del servicio realizado, transfiriendo el archivo PDF al dispositivo del usuario.

A continuación, se presenta la Tabla 4.53 correspondiente al CU N°175 “Descargando archivo de resumen”.

### Tabla 4.53: Caso de Uso N°175 Descargando reporte de servicio.

| Caso de Uso N°175 | Descargando archivo de resumen |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, Jefe |
| Propósito | Obtener una copia física o local del resumen del servicio realizado. |
| Precondiciones | El documento PDF debe haber sido generado exitosamente por el sistema. |
| Resumen | El actor solicita la descarga del archivo y el sistema lo transfiere al dispositivo del usuario. |
| Postcondiciones | El archivo queda disponible en la carpeta de descargas del equipo del actor. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Presiona el botón "Descargar PDF". 3. Confirma la ubicación del archivo en su equipo. | 2. Muestra la ventana de selección de dirección de descarga. 4. Finaliza la transferencia del documento al dispositivo. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°176: Regenerando documento por corrección técnica.

Permite sobreescribir un documento ya emitido con una versión actualizada, cuando se modificaron datos de la orden con posterioridad a su cierre.

A continuación, se presenta la Tabla 4.54 correspondiente al CU N°176 “Regenerando reporte corregido”.

### Tabla 4.54: Caso de Uso N°176 Regenerando documento por corrección técnica.

| Caso de Uso N°176 | Regenerando reporte corregido |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, Jefe |
| Propósito | Actualizar el resumen del servicio si se realizaron cambios en la información de la orden después de su cierre. |
| Precondiciones | El usuario ha modificado algún dato de la orden mediante el historial de auditoría. |
| Resumen | El actor solicita sobrescribir el PDF antiguo con uno nuevo que contenga la información corregida. |
| Postcondiciones | Se dispone de una versión actualizada y verídica del resumen de servicio. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Realiza la corrección de datos en la orden de trabajo. 3. Selecciona "Regenerar Reporte". | 2. Muestra mensaje de confirmación para los nuevos datos. 4. Compila nuevamente los datos y genera el nuevo archivo. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°177: Validando datos obligatorios del servicio.

Permite verificar que la orden de trabajo cuente con toda la información técnica exigida, mostrando al actor los campos que faltan por completar antes de habilitar la generación del resumen del servicio.

A continuación, se presenta la Tabla 4.55 correspondiente al CU N°177 "Validando datos obligatorios del servicio".

### Tabla 4.55: Caso de uso N°177 Validando datos obligatorios del servicio.

| Caso de Uso N°177 | Validando datos obligatorios del servicio. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador. |
| Propósito | Verificar que la orden de trabajo contenga todos los datos técnicos obligatorios antes de habilitar la generación del resumen en PDF. |
| Precondiciones | La orden de trabajo debe estar en estado “Finalizada” y el actor debe solicitar la generación del resumen del servicio. |
| Resumen | El sistema revisa los campos obligatorios de la orden y, en caso de detectar información faltante, impide la generación del documento e indica los datos pendientes. |
| Postcondiciones | Se impide la emisión de resúmenes incompletos y el actor conoce los campos que debe completar. |
| Tipos | Secundario. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Selecciona la opción “Generar resumen de servicio” en la orden finalizada. 3. Completa la información pendiente y confirma los cambios. 5. Solicita nuevamente la generación del resumen. | 2. Despliega en pantalla una alerta con el listado de campos obligatorios que faltan por completar. 4. Muestra un mensaje indicando que la orden ya cumple con los datos requeridos. 6. Habilita el botón “Generar PDF” y muestra la vista previa del resumen del servicio. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°178: Actualizando Dashboard por avance de servicios.

Permite reflejar en tiempo real los cambios de estado de las órdenes de trabajo, recalculando los indicadores de productividad que se despliegan en el tablero principal.

A continuación, se presenta la Tabla 4.56 correspondiente al CU N°178 “Actualizando Dashboard por avance de servicios”

### Tabla 4.56: Caso de Uso N°178 Actualizando Dashboard por avance de servicios.

| Caso de Uso N°178 | Actualizando Dashboard por avance de servicios |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, Jefe |
| Propósito | Reflejar en tiempo real los cambios de estado de las órdenes de trabajo en el tablero principal. |
| Precondiciones | El operador debe haber actualizado el estado de una orden de trabajo desde el dispositivo móvil o el administrador desde la web. |
| Resumen | Al cambiar el estado de una orden, el sistema recalcula los indicadores de productividad y los despliega en el Dashboard. |
| Postcondiciones | El contador de estados y los gráficos de avance se actualizan visualmente para todos los usuarios autorizados. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Cambia el estado de una orden a "Finalizado". 3. Accede al Dashboard Primario. | 2. Muestra un mensaje de cambio de estado realizado con éxito. 4. Actualiza los indicadores visuales y gráficos de barras. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°179: Sincronizando indicadores financieros en el panel.

Permite actualizar el gráfico de ingresos frente a gastos cada vez que se registra un pago o abono, mostrando de forma centralizada la recaudación y el avance de utilidades.

A continuación, se presenta la Tabla 4.57 correspondiente al CU N°179 “Actualizando Dashboard por ingresos”.

### Tabla 4.57: Caso de Uso N°179 Sincronizando indicadores financieros en el panel.

| Caso de Uso N°179 | Actualizando Dashboard por ingresos financieros |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, Jefe |
| Propósito | Mostrar de forma centralizada el total de ingresos y estados de pago para el análisis financiero rápido. |
| Precondiciones | Se ha registrado un pago o abono en el módulo financiero. |
| Resumen | El sistema detecta el ingreso de dinero y actualiza el gráfico de "Ingresos vs Gastos" en el panel principal. |
| Postcondiciones | El dashboard muestra la cifra de recaudación actualizada y el balance de utilidades. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Registra un nuevo pago de cliente. 3. Visualiza el Dashboard Primario. | 2. Válida la transacción y actualiza el saldo de la orden. 4. Suma el nuevo monto al indicador de "Ingresos Totales". Refresca el histograma de finanzas mensuales y lo muestra. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°180: Reflejando disponibilidad de maquinaria e inventario

Permite mantener actualizada la vista de equipos y vehículos, reflejando en el panel de control la ocupación real de la flota cuando una maquinaria se asigna a una orden o se devuelve al inventario.

A continuación, se presenta la Tabla 4.58 correspondiente al CU N°180 “Actualizando disponibilidad de recursos”.

### Tabla 4.58: Caso de Uso N°180 Reflejando disponibilidad de maquinaria e inventario

| Caso de Uso N°180 | Actualizando disponibilidad de recursos |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, Operador |
| Propósito | Mantener actualizada la vista de equipos y vehículos disponibles para la operación diaria. |
| Precondiciones | Una maquinaria ha sido asignada a una OT o devuelta al inventario tras un mantenimiento. |
| Resumen | El sistema actualiza los estados de disponibilidad en el panel de control. |
| Postcondiciones | El gráfico de "Uso de Recursos" muestra la ocupación real de la flota de camiones. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Asigna un camión a una nueva orden de trabajo. 3. Consulta el Dashboard de operaciones. | 2. Cambia el estado del activo en el registro de inventario. 4. Resta una unidad del contador de "Maquinaria Disponible" y actualiza la lista. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°181: Notificando alertas de retraso en el Dashboard.

Permite destacar en el tablero, mediante colores o indicadores numéricos, aquellas órdenes de trabajo que han excedido su tiempo de ejecución estipulado.

A continuación, se presenta la Tabla 4.59 correspondiente al CU N°181 “Visualizando alertas de órdenes atrasadas”.

### Tabla 4.59: Caso de Uso N°181 Notificando alertas de retraso en el Dashboard.

| Caso de Uso N°181 | Visualizando alertas de órdenes atrasadas |
| --- | --- |
| Actores | Jefe, Administrador |
| Propósito | Identificar rápidamente órdenes de trabajo que han excedido su tiempo de ejecución estipulado. |
| Precondiciones | El sistema ha clasificado automáticamente una orden como “atrasada”. |
| Resumen | El dashboard destaca mediante colores o indicadores numéricos las órdenes que presentan morosidad operativa. |
| Postcondiciones | La jefatura prioriza la gestión de las órdenes alertadas para normalizar el servicio. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Ingresa al Dashboard Primario. 3. Presiona sobre la alerta para ver detalles. | 2. Muestra las fechas de término de las órdenes activas. 4. Resalta en color rojo los servicios fuera de plazo y despliega la información del técnico y cliente responsable. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°182: Forzando actualización manual del panel.

Permite forzar la sincronización de todos los módulos visuales con la base de datos, sin esperar el intervalo de refresco automático del panel.

A continuación, se presenta la Tabla 4.60 correspondiente al CU N°182 “Refrescando Dashboard manualmente”.

### Tabla 4.60: Caso de Uso N°182 Forzando actualización manual del panel.

| Caso de Uso N°182 | Refrescando Dashboard manualmente |
| --- | --- |
| Actores | Jefe, Administrador |
| Propósito | Garantizar la visualización de la información más reciente sin esperar el intervalo de refresco automático. |
| Precondiciones | El usuario se encuentra en la vista del Dashboard Primario. |
| Resumen | El actor acciona un botón de actualización y el sistema sincroniza todos los módulos visuales con la base de datos. |
| Postcondiciones | El panel muestra la información con una latencia de cero segundos respecto a la base de datos. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Presiona el botón "Actualizar Dashboard". 3. Revisa los nuevos datos desplegados. | 2. Muestra el dashboard con la información actualizada. 4. Confirma que la sincronización fue exitosa. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°183: Validación de permisos de edición por asignación.

Permite restringir la modificación de datos únicamente a las órdenes de trabajo en las que el operador figura como responsable, comparando su identificador con el del personal asignado.

A continuación, se presenta la Tabla 4.61 correspondiente al CU N°183 “Validando permisos de edición por asignación”.

### Tabla 4.61: Caso de Uso N°183 Validación de permisos de edición por asignación.

| Caso de Uso N°183 | Validando permisos de edición por asignación |
| --- | --- |
| Actores | Operador |
| Propósito | Restringir la capacidad de modificación de datos sólo a las órdenes de trabajo donde el operador figure como responsable. |
| Precondiciones | El operador debe estar autenticado en el sistema móvil y haber seleccionado una orden de trabajo. |
| Resumen | El sistema compara el ID del usuario activo con el ID del personal asignado a la orden antes de habilitar los campos de edición. |
| Postcondiciones | Se permite el acceso a la edición sólo si existe una coincidencia de identidad en el registro. |
| Tipos | Principal |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Selecciona una orden de trabajo del listado general. 3. Presiona el botón "Modificar Orden". | 2.Muestra el ID del usuario que mantiene la sesión iniciada. 4. Habilita los campos de entrada si la validación es positiva. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°184: Bloqueo de acceso a órdenes no asignadas.

Permite impedir la visualización o alteración de órdenes asignadas a otros técnicos, desplegando un mensaje de restricción cuando se detecta la falta de privilegios.

A continuación, se presenta la Tabla 4.62 correspondiente al CU N°184 "Bloqueando acceso a órdenes ajenas".

### Tabla 4.62: Caso de Uso N°184 Bloqueo de acceso a órdenes no asignadas.

| Caso de Uso N°184 | Bloqueando acceso a órdenes ajenas |
| --- | --- |
| Actores | Operador |
| Propósito | Impedir la visualización o alteración de información confidencial de servicios asignados a otros colegas. |
| Precondiciones | El operador intenta acceder a una orden de trabajo en la que no está registrado como ejecutor. |
| Resumen | El sistema detecta la falta de privilegios sobre el registro y rechaza el acceso a la edición. |
| Postcondiciones | El usuario visualiza un mensaje de restricción y no puede ver los detalles sensibles de la orden. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Intenta abrir una orden de trabajo ya asignada a otro operador. 3. Confirma la lectura del mensaje. | 2. Muestra una alerta de "Acceso Denegado: Usted no es el responsable de este servicio". 4. Redirige al usuario de vuelta a su lista personal de tareas asignadas. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°185: Visualización de lista de tareas personalizadas.

Permite mostrar al operador únicamente los servicios que debe ejecutar, filtrando el módulo de órdenes según su identificador de usuario.

A continuación, se presenta la Tabla 4.63 correspondiente al CU N°185 "Consultando lista de tareas asignadas".

### Tabla 4.63: Caso de Uso N°185 Visualización de lista de tareas personalizadas.

| Caso de Uso N°185 | Consultando lista de tareas asignadas |
| --- | --- |
| Actores | Operador |
| Propósito | Presentar al trabajador únicamente los servicios que debe ejecutar, facilitando su gestión diaria. |
| Precondiciones | El operario ha iniciado sesión en su dispositivo móvil. |
| Resumen | El sistema filtra el módulo de órdenes para mostrar exclusivamente aquellas vinculadas al ID del operador. |
| Postcondiciones | El operador trabaja sobre un entorno limpio que solo contiene sus responsabilidades vigentes. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo de "Mis Órdenes" en el APK. | 2. Despliega la lista personalizada de órdenes de trabajo. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°186: Gestionando edición compartida.

Permite que todos los miembros de una cuadrilla asignada registren avances, fotografías y notas sobre una misma orden de trabajo.

A continuación, se presenta la Tabla 4.65 correspondiente al CU N°186 "Permitiendo edición a equipo de cuadrilla".

### Tabla 4.64: Caso de Uso N°186 Gestionando edición compartida.

| Caso de Uso N°186 | Permitiendo edición a equipo de cuadrilla |
| --- | --- |
| Actores | Operador |
| Propósito | Permitir que todos los miembros de una cuadrilla asignada puedan registrar avances en la misma orden de trabajo. |
| Precondiciones | La orden de trabajo posee múltiples operadores asignados en el registro. |
| Resumen | El sistema valida si el usuario pertenece al grupo asignado para conceder permisos de edición colectivos. |
| Postcondiciones | Cualquier miembro del equipo asignado puede subir fotos o notas al servicio. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Un integrante de la cuadrilla abre la orden compartida. 3. Registra una intervención técnica. | 2. Habilita el guardado de la información para ese usuario. 4. Registra en la bitácora qué operador específico del equipo realizó el cambio y guarda el cambio. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°187:  Intento de modificación tras reasignación.

Permite actualizar los permisos en tiempo real luego de un cambio administrativo en la asignación, bloqueando el acceso del operador anterior a esa orden específica.

A continuación, se presenta la Tabla 4.65 correspondiente al CU N°187 "Revocando permisos por reasignación".

### Tabla 4.65: Caso de Uso N°187 Intento de modificación tras reasignación.

| Caso de Uso N°187 | Revocando permisos por reasignación |
| --- | --- |
| Actores | Operador |
| Propósito | Garantizar que un operador que ha sido desvinculado de una orden no pueda realizar cambios posteriores. |
| Precondiciones | El jefe administrativo ha reasignado la orden a otro técnico recientemente. |
| Resumen | El sistema actualiza los permisos en tiempo real tras un cambio administrativo en la asignación de personal. |
| Postcondiciones | El acceso del operador anterior queda bloqueado para esa orden específica. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Intenta editar una orden que le fue retirada hace instantes. | 2. Rechaza la solicitud de guardado y cierra el formulario de edición. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°188: Registrando intervención de terceros en la orden.

Permite documentar la participación de empresas o entidades externas en una orden de trabajo, consignando el nombre de la entidad, el tipo de trabajo realizado y su impacto sobre el servicio original.

A continuación, se presenta la Tabla 4.66 correspondiente al CU N°188 "Registrando intervención de terceros".

### Tabla 4.66: Caso de Uso N°188 Registrando intervención de terceros en la orden.

| Caso de Uso N°188 | Registrando intervención de terceros |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, Jefe |
| Propósito | Documentar la participación de empresas o entidades externas en una orden de trabajo para efectos de responsabilidad y control técnico. |
| Precondiciones | Debe existir una orden de trabajo activa y se debe contar con la información de la entidad tercera. |
| Resumen | El usuario ingresa los datos de la intervención externa, incluyendo el nombre de la entidad, el tipo de trabajo realizado y el impacto en el servicio original. |
| Postcondiciones | La intervención queda vinculada a la orden de trabajo y disponible para la generación de reportes específicos. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo de "Intervenciones Externas" dentro de la orden. 3. Selecciona la entidad externa de la lista o ingresa una nueva. 5. Guarda la información del registro. | 2. Muestra el formulario correspondiente para el registro de los terceros en la pantalla. 4. Habilita los campos de descripción del trabajo y fecha. 6. Confirma el registro exitoso y lo añade al historial de la orden. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°189: Seleccionando criterios para reporte de terceros

Permite definir los parámetros de búsqueda con los que se agrupan las intervenciones externas que se desea incluir en el informe.

A continuación, se presenta la Tabla 4.67 correspondiente al CU N°189 "Filtrando datos para reporte de terceros".

### Tabla 4.67: Caso de Uso N°189 Seleccionando criterios para reporte de terceros

| Caso de Uso N°189 | Filtrando datos para reporte de terceros |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, Jefe |
| Propósito | Definir los parámetros de búsqueda para generar un informe preciso. |
| Precondiciones | Existen registros de intervenciones de terceros en el sistema. |
| Resumen | El actor define los filtros necesarios para agrupar las intervenciones que desea reportar. |
| Postcondiciones | El sistema prepara los datos seleccionados para su visualización o exportación. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Ingresa al módulo de "Reportes de Terceros". 3. Selecciona el rango de fechas y la entidad externa. 5. Presiona el botón "Generar Vista Previa". | 2. Presenta las opciones de filtrado disponibles. 4. Muestra los criterios ingresados en la pantalla. 6. Muestra un resumen de los datos que se incluirán en el reporte. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°190: Exportando reporte de intervención externa a PDF.

Permite obtener un documento formal y no editable con el detalle de los trabajos realizados por terceros, compilado con el formato institucional de la empresa para fines legales o de cobro.

A continuación, se presenta la Tabla 4.68 correspondiente al CU N°190 "Exportando reporte de terceros en PDF".

### Tabla 4.68: Caso de Uso N°190 Exportando reporte de intervención externa a PDF.

| Caso de Uso N°190 | Exportando reporte de terceros en PDF |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, Jefe |
| Propósito | Obtener un documento formal y no editable con el detalle de los trabajos de terceros para fines legales o de cobro |
| Precondiciones | Se ha generado la vista previa del reporte de forma satisfactoria. |
| Resumen | El sistema compila la información técnica y genera un archivo PDF con el formato institucional de la empresa. |
| Postcondiciones | El reporte queda descargado en el equipo del usuario y registrado en el log de auditoría. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Selecciona la opción de "Exportar como PDF". 3. Define el nombre del archivo y la ubicación de descarga. 5. Confirma la descarga del archivo. | 2. Aplica el diseño corporativo al reporte consolidado y muestra una vista previa. 4. Genera el documento incluyendo firmas y evidencias. 6. Registra la descarga en el historial de acciones del sistema. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°191: Vinculando evidencia fotográfica al reporte de terceros.

Permite adjuntar al informe final las imágenes más relevantes de la intervención, generando una galería de evidencias dentro del reporte en PDF.

A continuación, se presenta la Tabla 4.69 correspondiente al CU N°191 "Integrando fotos en reporte de terceros".

### Tabla 4.69: Caso de Uso N°191 Vinculando evidencia fotográfica al reporte de terceros.

| Caso de Uso N°191 | Integrando fotos en reporte de terceros |
| --- | --- |
| Actores | Administrador |
| Propósito | Adjuntar pruebas visuales de los daños o trabajos realizados por terceros dentro del informe final. |
| Precondiciones | Existen fotos de la intervención de terceros cargadas previamente en la orden. |
| Resumen | El usuario selecciona las imágenes más relevantes para que se incluyan automáticamente en el anexo del reporte. |
| Postcondiciones | El reporte PDF se actualiza con una galería de evidencias vinculadas. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Marca la opción "Incluir galería fotográfica" en el reporte. 3. Selecciona las fotos que desea mostrar en el documento. 5. Guarda los cambios en el diseño del reporte. | 2. Muestra las imágenes almacenadas de la orden específica. 4. Ajusta el tamaño y resolución para el formato PDF. 6. Confirma la integración exitosa de la evidencia multimedia. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°192: Consolidando estadísticas de intervenciones externas.

Permite agrupar todas las intervenciones de terceros del mes en una planilla única con totales e incidencias, destinada al análisis de costos y operatividad.

A continuación, se presenta la Tabla 4.70 correspondiente al CU N°192 "Consolidando resumen mensual de terceros".

### Tabla 4.70: Caso de Uso N°192 Consolidando estadísticas de intervenciones externas.

| Caso de Uso N°192 | Consolidando resumen mensual de terceros |
| --- | --- |
| Actores | Jefe |
| Propósito | Agrupar todas las intervenciones de terceros del mes en un reporte único para análisis de costos y operatividad. |
| Precondiciones | Ha finalizado el mes calendario y existen múltiples registros de terceros. |
| Resumen | El sistema procesa todos los eventos del mes y genera una planilla con los totales e incidencias. |
| Postcondiciones | Se dispone de un archivo detallado con el resumen de costos y daños de terceros. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Selecciona "Reporte Consolidado Mensual" en el módulo. 3. Elige el formato de salida deseado. 5. Ejecuta la descarga del archivo consolidado. | 2. Muestra en pantalla la totalidad de registros correspondientes al periodo solicitado. 4.Muestra una vista previa del archivo generado. 6. Notifica que el proceso de consolidación ha finalizado satisfactoriamente. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°205: Consultando bitácora de seguridad.

Permite revisar los inicios de sesión exitosos y fallidos registrados por la plataforma, con el fin de detectar anomalías o bloqueos de cuenta.

A continuación, se presenta la Tabla 4.71 correspondiente al CU N°205 "Consultando bitácora de seguridad".

### Tabla 4.71: Caso de Uso N°205 Consultando bitácora de seguridad.

| Caso de Uso N°205 | Consultando bitácora de seguridad |
| --- | --- |
| Actores | Administrador |
| Propósito | Controlar la seguridad de la plataforma revisando los inicios de sesión exitosos y fallidos. |
| Precondiciones | El sistema debe haber registrado intentos de login en las últimas 24 horas. |
| Resumen | El actor revisa la bitácora de accesos para detectar anomalías o bloqueos de cuenta. |
| Postcondiciones | Se genera un reporte de conectividad y seguridad de las cuentas de usuario. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Selecciona "Bitácora de Accesos" en el menú. 3. Revisa los intentos fallidos destacados en rojo. | 2. Filtra los eventos de tipo "Login" y "Logout". 4. Muestra la dirección IP y el dispositivo del intento. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°206: Exportar bitácora para auditoría externa.

Permite obtener un respaldo externo de la actividad registrada en la bitácora, generando un archivo .xlsx con la trazabilidad completa consultada.

A continuación, se presenta la Tabla 4.72 correspondiente al CU N°206 "Exportando historial de acciones a Excel".

### Tabla 4.72: Caso de Uso N°206 Exportar bitácora para auditoría externa.

| Caso de Uso N°206 | Exportando historial de acciones a Excel |
| --- | --- |
| Actores | Jefe, Administrador, |
| Propósito | Obtener un respaldo físico o digital externo de toda la actividad registrada en la bitácora. |
| Precondiciones | Se ha realizado una consulta de bitácora previa en el sistema. |
| Resumen | El actor solicita la exportación de los datos consultados para su análisis en herramientas externas. |
| Postcondiciones | Se genera un archivo .xlsx con la trazabilidad completa solicitada. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Realiza una búsqueda avanzada en la bitácora. 3. Presiona el botón "Exportar a Excel". | 2. Exhibe el set de datos para la exportación. 4. Muestra el mensaje de exportación realizada con éxito. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de Uso N°207: Gestionar fechas de mantenimiento de maquinaria.

Permite registrar las fechas y los detalles asociados al mantenimiento de una maquinaria, con el objeto de planificar los recursos y la disponibilidad de los equipos.

A continuación, se presenta la Tabla 4.73 correspondiente al CU N°207 "Registro de mantenimiento de maquinaria".

### Tabla 4.73: Caso de Uso N°207 Gestionar fechas de mantenimiento de maquinaria.

| Caso de Uso N°207 | Registro de mantenimiento de maquinaria |
| --- | --- |
| Actores | Administrador,Jefe |
| Propósito | Permitir registrar fechas de mantenimiento para planificar recursos y disponibilidad de maquinaria. |
| Precondiciones | La maquinaria debe estar registrada en el sistema |
| Resumen | El actor ingresa fechas y detalles asociados al mantenimiento de una maquinaria. |
| Postcondiciones | El sistema almacena la programación de mantenimiento correspondiente. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Selecciona una maquinaria registrada. 3. Ingresa la fecha de mantenimiento y observaciones. 5. Confirma el registro del mantenimiento. | 2. Muestra la información de la maquinaria seleccionada. 4. Muestra el mensaje para validar la información ingresada. 6. Notifica que el mantenimiento fue registrado correctamente. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de Uso N°208: Consultar calendario de mantenimiento.

Permite visualizar las fechas y los estados de los mantenimientos programados, facilitando la organización anticipada de los recursos.

A continuación, se presenta la Tabla 4.74 correspondiente al CU N°208 "Consultando calendario de mantenimiento".

### Tabla 4.74: Caso de Uso N°208 Consultar calendario de mantenimiento.

| Caso de Uso N°208 | Consultando calendario de mantenimiento |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, Jefe |
| Propósito | Visualizar las fechas programadas de mantenimiento de maquinaria. |
| Precondiciones | Existen mantenimientos registrados en el sistema. |
| Resumen | El actor consulta el calendario de mantenimientos programados para organizar recursos. |
| Postcondiciones | El sistema muestra las fechas y estados de mantenimiento registrados. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo de mantenimiento. 3. Selecciona una fecha o la maquinaria. 5. Solicita visualizar el calendario. | 2. Muestra las programaciones existentes. 4. Muestra los mantenimientos programados. 6. Permite visualizar detalles del mantenimiento. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de Uso N°209: Consultar disponibilidad de operadores.

Permite verificar el estado de disponibilidad de cada operador según las órdenes de trabajo que tiene asignadas, apoyando una asignación eficiente de los recursos.

A continuación, se presenta la Tabla 4.75 correspondiente al CU N°209 "Consulta de disponibilidad de operadores".

### Tabla 4.75: Caso de Uso N°209 Consultar disponibilidad de operadores.

| Caso de Uso N°209 | Consulta de disponibilidad de operadores |
| --- | --- |
| Actores | Jefe, Administrador |
| Propósito | Verificar la disponibilidad de operadores según sus asignaciones en órdenes de trabajo. |
| Precondiciones | Existen operadores y órdenes de trabajo registradas en el sistema. |
| Resumen | El actor consulta la disponibilidad de operadores para asignar recursos de manera eficiente. |
| Postcondiciones | El sistema muestra el estado de disponibilidad actualizado de cada operador. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo de disponibilidad de operadores. 3. Selecciona un rango de fechas o una orden de trabajo. 5. Solicita visualizar la disponibilidad. | 2. Muestra la información de operadores registrados. 4. Muestra los operadores disponibles y ocupados. 6. Permite filtrar o exportar la información consultada. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de Uso N°210: Consultar asignaciones de operadores.

Permite revisar las órdenes de trabajo asociadas a cada operador registrado en el sistema.

A continuación, se presenta la Tabla 4.76 correspondiente al CU N°210 "Consultando asignaciones de operadores".

### Tabla 4.76: Caso de Uso N°210 Consultar asignaciones de operadores.

| Caso de Uso N°210 | Consultando asignaciones de operadores |
| --- | --- |
| Actores | Jefe, Administrador |
| Propósito | Revisar las órdenes de trabajo asignadas a cada operador. |
| Precondiciones | Existen órdenes de trabajo asignadas en el sistema. |
| Resumen | El actor consulta las asignaciones actuales de los operadores registrados. |
| Postcondiciones | El sistema muestra las órdenes de trabajo asociadas a cada operador. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Ingresa al módulo de asignaciones. 3. Selecciona un operador específico de la lista. 5. Solicita visualizar el detalle. | 2. Muestra las órdenes de trabajo registradas. 4. Muestra las órdenes asignadas al operador. 6. Permite consultar estados y fechas de ejecución. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°211: Cancelando orden de trabajo.

Permite cancelar una orden de trabajo ya ingresada en el sistema cuando esta no puede ser ejecutada.

A continuación, se presenta la Tabla 4.77 correspondiente al CU N°211 "Cancelando orden de trabajo".

### Tabla 4.77: Caso de Uso N°211 Cancelando orden de trabajo.

| Caso de Uso N°211 | Cancelando orden de trabajo |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe. |
| Propósito | Permitir al usuario cancelar una orden de trabajo ingresada en el sistema si no puede ser ejecutada. |
| Precondiciones | La orden de trabajo debe existir en el sistema. |
| Resumen | El sistema permite cancelar una orden de trabajo ya existente. |
| Postcondiciones | Orden de trabajo cancelada exitosamente. |
| Tipos | Primario. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “Ordenes de trabajo”. 3. Selecciona orden a cancelar 5. presiona “cancelar orden”. 7. Agrega motivo de cancelación de orden. | 2. Muestra las órdenes registradas en pantalla. 4. Muestra el detalle de la orden. 6. Solicita motivo de cancelación. 8. Muestra un mensaje de “Orden cancelada con éxito”. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°212: Anulación de orden de trabajo ya existente.

Permite anular una orden de trabajo creada por error, dejándola sin efecto dentro del sistema.

A continuación, se presenta la Tabla 4.78 correspondiente al CU N°212 "Anulando orden de trabajo duplicada".

### Tabla 4.78: Caso de Uso N°212 Anulación de orden de trabajo ya existente.

| Caso de Uso N°212 | Anulando orden de trabajo duplicada |
| --- | --- |
| Actores | Jefe, administrador. |
| Propósito | Anular una orden de trabajo creada por error. |
| Precondiciones | Orden de trabajo existente en el sistema |
| Resumen | El sistema permite la anulación de una orden de trabajo. |
| Postcondiciones | Orden de trabajo anulada exitosamente. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “ordenes de trabajo”. 3. Selecciona la orden que desea anular. 5. Selecciona la opción “Anular orden”. 7. Ingresa motivo de anulación solicitado. 9. Confirma la solicitud. | 2. Muestra por pantalla el registro de órdenes de trabajo. 4. Muestra la información de la orden seleccionada. 6. Solicita ingresar el motivo de la anulación. 8. Muestra mensaje de confirmación de anulación. 10. Muestra el mensaje “Orden anulada con éxito”. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°213: Registrando uso de insumos en orden de trabajo.

Permite consignar los insumos utilizados durante el servicio, asociandolos a la orden de trabajo correspondiente para efectos del control de stock.

A continuación, se presenta la Tabla 4.79 correspondiente al CU N°213 "Registrando el uso de insumos en una orden de trabajo".

### Tabla 4.79: Caso de Uso N°213 Registrando uso de insumos en orden de trabajo.

| Caso de Uso N°213 | Registrando el uso de insumos en una orden de trabajo. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe, operador |
| Propósito | Registrar uso de insumos utilizados en el servicio para control de stock. |
| Precondiciones | Debe existir una orden de trabajo creada en el sistema. |
| Resumen | El sistema procesa la orden de trabajo con los insumos utilizados en el servicio correspondiente. |
| Postcondiciones | Insumos registrados correctamente en la orden de trabajo. |
| Tipos | Primario. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1.Genera una orden de trabajo. 3. Ingresa los insumos utilizados. | 2. Despliega el formulario. 4. Muestra por pantalla la orden de trabajo con los insumos utilizados. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°214: Actualización de stock de insumos.

Permite actualizar de manera automática el stock disponible, en función de los insumos registrados en las órdenes de trabajo.

A continuación, se presenta la Tabla 4.80 correspondiente al CU N°214 "Actualizando stock de insumos".

### Tabla 4.80: Caso de Uso N°214 Actualización de stock de insumos.

| Caso de Uso N°214 | Actualizando stock de insumos. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe, operador |
| Propósito | Actualizar el stock de insumos en base a la información ingresada en las órdenes de trabajo. |
| Precondiciones | Debe existir una orden de trabajo creada en el sistema. |
| Resumen | El sistema actualiza el stock automáticamente en base a los insumos utilizados. |
| Postcondiciones | Stock de insumos actualizados correctamente. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1.Ingresa insumos utilizados | 2. Muestra por pantalla el stock actualizado. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°215: Validando la disponibilidad de insumos.

Permite verificar que los insumos ingresados correspondan con el stock disponible antes de asociarlos a una orden de trabajo.

A continuación, se presenta la Tabla 4.81 correspondiente al CU N°215 "Validando disponibilidad de insumos antes de registro".

### Tabla 4.81: Caso de Uso N°215 Validando la disponibilidad de insumos.

| Caso de Uso N°215 | Validando disponibilidad de insumos antes de registro. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe |
| Propósito | Asegurar que los insumos ingresados correspondan con el stock disponible, |
| Precondiciones | Debe existir una orden de trabajo creada en el sistema. |
| Resumen | El sistema valida el ingreso de los insumos asociados a una orden de trabajo en función del stock. |
| Postcondiciones | Stock de insumo asociado a orden de trabajo validado correctamente. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1.Ingresa insumos utilizados | 2. Muestra la disponibilidad de los insumos ingresados según stock. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°216: Aprobando orden de trabajo finalizada.

Permite aprobar formalmente una orden de trabajo una vez terminado el servicio y verificados todos sus datos.

A continuación, se presenta la Tabla 4.82 correspondiente al CU N°216 "Aprobando orden de trabajo finalizada".

### Tabla 4.82: Caso de Uso N°216 Aprobando orden de trabajo finalizada.

| Caso de Uso N°216 | Aprobando orden de trabajo finalizada. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe. |
| Propósito | Permitir la aprobación formal de una orden de trabajo una vez terminado el servicio. |
| Precondiciones | Debe existir una orden de trabajo con estado finalizado en el sistema. |
| Resumen | El sistema permite la aprobación formal de la orden de trabajo una vez verificados todos sus datos. |
| Postcondiciones | Orden de trabajo aprobada exitosamente. |
| Tipos | Primario. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “ordenes de trabajo”. 3. Filtra las órdenes por estado “finalizado”. 5. Selecciona una orden de trabajo finalizada. 7. Presiona “aprobar orden”. | 2. Muestra por pantalla las órdenes de trabajo. 4. Muestra por pantalla las órdenes con estado finalizado. 6. Muestra en detalle la orden de trabajo en pantalla. 8. Muestra por pantalla mensaje exitoso de orden de trabajo aprobada correctamente. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°217: Revisión de antecedentes de la orden.

Permite verificar la integridad de la información contenida en una orden de trabajo (cliente, fecha, responsables, comentarios, evidencias, insumos y dirección) antes de su aprobación.

|A continuación, se presenta la Tabla 4.83 correspondiente al CU N°217 "Revisando antecedentes de la orden".

### Tabla 4.83: Caso de Uso N°217 Revisión de antecedentes de la orden.

| Caso de Uso N°217 | Revisando antecedentes de la orden. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe. |
| Propósito | Permitir verificar que la información necesaria de una orden de trabajo pre aprobada sea correcta. |
| Precondiciones | Orden de trabajo creada con todos sus datos correspondientes: cliente, fecha, responsables, comentarios, evidencias, insumos, dirección. |
| Resumen | El sistema verifica la integridad de los datos ingresados en la orden de trabajo pre aprobación. |
| Postcondiciones | Orden de trabajo verificada correctamente. |
| Tipos | Secundario. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Presiona “aprobar orden”. | 2. Muestra la validación de la integridad de los datos contenidos en la orden de trabajo. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°218: Aprobación de orden de trabajo.

Permite guardar el registro de la aprobación, indicando la fecha, la hora y el usuario responsable dentro del historial de la orden.

A continuación, se presenta la Tabla 4.84 correspondiente al CU N°218 "Registrando aprobación de orden de trabajo".

### Tabla 4.84: Caso de Uso N°218 Aprobación de orden de trabajo.

| Caso de Uso N°218 | Registrando aprobación de orden de trabajo. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe. |
| Propósito | Guardar el registro de aprobación de órdenes de trabajo. |
| Precondiciones | El actor debe haber aprobado una orden de trabajo en estado “finalizado”. |
| Resumen | El sistema guarda la aprobación, indicando fecha, hora y usuario responsable. |
| Postcondiciones | Aprobación de orden de trabajo registrada correctamente en el historial de la orden. |
| Tipos | Secundario. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Selecciona “aprobar orden”. | 2. Muestra por pantalla un mensaje de aprobación exitoso. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°219: Eliminando usuarios del sistema.

Permite eliminar del sistema a los usuarios registrados que ya no forman parte de la empresa.

A continuación, se presenta la Tabla 4.85 correspondiente al CU N°219 "Eliminando usuarios del sistema".

### Tabla 4.85: Caso de Uso N°219 Eliminando usuarios del sistema.

| Caso de Uso N°219 | Eliminando usuarios del sistema. |
| --- | --- |
| Actores | Jefe. |
| Propósito | Eliminar usuarios registrados. |
| Precondiciones | El Usuario debe estar registrado en el sistema. |
| Resumen | El sistema permite eliminar usuarios que ya no formen parte de la empresa. |
| Postcondiciones | Usuario eliminado del sistema correctamente. |
| Tipos | Primario. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “gestión de usuarios”. 3. Selecciona un usuario dentro de la pantalla de todos los usuarios que han sido registrados. 5. Selecciona “Eliminar usuario.” | 2. Muestra por pantalla todos los usuarios registrados. 4. Muestra por pantalla el detalle del usuario: correo, nombre de usuario, fecha de creación, permisos y rol. 6. Muestra por pantalla el mensaje de confirmación de eliminación exitosa. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°220: Eliminación de cliente del sistema.

Permite llevar a cabo la eliminación de la base de datos a los clientes registrados en el sistema.

A continuación, se presenta la Tabla 4.86 correspondiente al CU N°220 "Eliminando cliente del sistema".

### Tabla 4.86: Caso de Uso N°220 Eliminación de cliente del sistema.

| Caso de Uso N°220 | Eliminando cliente del sistema. |
| --- | --- |
| Actores | Jefe. |
| Propósito | Eliminar clientes registrados. |
| Precondiciones | El cliente debe estar registrado en el sistema. |
| Resumen | El sistema permite eliminar clientes registrados de la base de datos. |
| Postcondiciones | Cliente eliminado correctamente. |
| Tipos | Primario. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Selecciona y accede al módulo “clientes” 3. Selecciona un cliente dentro del módulo y accede a los detalles del cliente. 5. Selecciona “eliminar cliente.” | 2. Muestra por pantalla todos los clientes registrados. 4. Muestra por pantalla el detalle del cliente: nombre del cliente, correo asociado, fecha de creación, ordenes de trabajo asociadas. 6. Muestra por pantalla el mensaje de confirmación de eliminación exitosa. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°221: Desactivando usuario del sistema.

Permite suspender temporalmente a un usuario registrado, cesando sus funciones sin eliminar su registro del sistema.

A continuación, se presenta la Tabla 4.87 correspondiente al CU N°221 "Desactivando usuario del sistema"

### Tabla 4.87: Caso de Uso N°221 Desactivando usuario del sistema.

| Caso de Uso N°221 | Desactivando usuario del sistema. |
| --- | --- |
| Actores | Jefe. |
| Propósito | Desactivar acciones de usuarios registrados. |
| Precondiciones | El usuario debe estar registrado en el sistema. |
| Resumen | El sistema permite desactivar temporalmente usuarios registrados del sistema. |
| Postcondiciones | Usuario desactivado y cesado de funciones en el sistema correctamente. |
| Tipos | Primario. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “gestión de usuarios”. 3. Selecciona un usuario. 5. Selecciona “desactivar usuario.” | 2. Muestra por pantalla todos los usuarios. registrados. 4. Muestra por pantalla el detalle del usuario: nombre de usuario, correo asociado, fecha de creación, permisos y roles. 6. Muestra por pantalla el mensaje de confirmación de desactivación exitosa. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°222: Reactivación de usuario del sistema.

Permite restituir el acceso y las funciones de un usuario que había sido desactivado previamente.

A continuación, se presenta la Tabla 4.88 correspondiente al CU N°222 "Reactivando usuario del sistema".

### Tabla 4.88: Caso de Uso N°222 Reactivación de usuario del sistema

| Caso de Uso N°222 | Reactivando usuario del sistema. |
| --- | --- |
| Actores | Jefe. |
| Propósito | Reactivando acciones de usuarios desactivados. |
| Precondiciones | El usuario debe haber sido desactivado previamente. |
| Resumen | El sistema permite reactivar usuarios registrados del sistema, reanudando funciones y acceso al sistema. |
| Postcondiciones | Usuario reactivado y dotado de acceso y capacidad de funciones dentro del sistema correctamente. |
| Tipos | Secundario. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “gestión de usuarios”. 3. Busca y selecciona un usuario desactivado haciendo clic sobre su registro en la tabla correspondiente. 5. Selecciona “reactivar usuario.” | 2. Muestra por pantalla todos los usuarios. registrados. 4. Muestra por pantalla el detalle del usuario: nombre de usuario, correo asociado, fecha de creación, permisos y roles, fecha de desactivación. 6. Muestra por pantalla el mensaje de confirmación de activación exitosa. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°223: Revisando historial de desactivación y eliminación de usuarios.

Permite visualizar el historial de usuarios eliminados o desactivados, indicando la fecha, la hora y el autor de cada acción.

A continuación, se presenta la Tabla 4.89 correspondiente al CU N°223 "Revisando historial de desactivación y eliminación de usuarios".

### Tabla 4.89: Caso de Uso N°223 Revisando historial de desactivación y eliminación de usuarios.

| Caso de Uso N°223 | Revisando historial de desactivación y eliminación de usuarios. |
| --- | --- |
| Actores | Jefe. |
| Propósito | Permitir visualizar historial de usuarios eliminados o desactivados en el sistema. |
| Precondiciones | Se deben haber ejecutado eliminaciones o desactivado usuarios. |
| Resumen | El sistema registra la eliminación o desactivación de usuarios por: fecha, autor y hora. |
| Postcondiciones | Registro almacenado en historial correctamente. |
| Tipos | Secundario. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Elimina o desactiva usuario. | 2. Muestra un mensaje de acción realizada con éxito. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°224: Registrando comentarios en orden de trabajo.

Permite ingresar comentarios asociados a una orden de trabajo, complementando la información del servicio.

A continuación, se presenta la Tabla 4.90 correspondiente al CU N°224 "Registrando comentarios en orden de trabajo".

### Tabla 4.90: Caso de Uso N°224 Registrando comentarios en orden de trabajo.

| Caso de Uso N°224 | Registrando comentarios en orden de trabajo. |
| --- | --- |
| Actores | operador, administrador, jefe. |
| Propósito | Permitir registrar comentarios asociados a una orden de trabajo. |
| Precondiciones | Debe existir una orden de trabajo creada. |
| Resumen | El sistema permite comentarios en órdenes de trabajo para complementar información. |
| Postcondiciones | Comentarios ingresados en orden de trabajo correctamente. |
| Tipos | Primario. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “orden de trabajo”. 3. Selecciona una orden de trabajo. 5. Ingresa comentarios en campo comentarios. | 2. Muestra por pantalla las órdenes de trabajo existentes. 4. Muestra en detalle la orden en la pantalla. 6. Muestra el mensaje de “comentarios ingresados correctamente”. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°225: Consulta de comentarios de una orden de trabajo.

Permite revisar en detalle los comentarios registrados en una orden de trabajo determinada.

A continuación, se presenta la Tabla 4.91 correspondiente al CU N°225 "Consultando comentarios de una orden de trabajo".

### Tabla 4.91: Caso de Uso N°225 Consulta de comentarios de una orden de trabajo.

| Caso de Uso N°225 | Consultando comentarios de una orden de trabajo. |
| --- | --- |
| Actores | administrador, jefe. |
| Propósito | Permitir consultar comentarios realizados en una orden de trabajo. |
| Precondiciones | Debe existir una orden de trabajo creada. |
| Resumen | El sistema permite al administrador o jefe consultar comentarios realizados en órdenes de trabajo. |
| Postcondiciones | Comentarios consultados correctamente. |
| Tipos | Secundarios. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “orden de trabajo”. 3. Selecciona una orden de trabajo. 5. Consulta los comentarios realizados | 2. Muestra por pantalla las órdenes de trabajo. 4. Muestra en detalle la orden en la pantalla. 6. muestra por pantalla los comentarios realizados correctamente. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°226: Registro de trazabilidad de comentarios.

Permite asociar automáticamente cada comentario con su autor, fecha y hora, dejando constancia para efectos de trazabilidad.

A continuación, se presenta la Tabla 4.92 correspondiente al CU N°226 "Registrando trazabilidad de comentarios".

### Tabla 4.92: Caso de Uso N°226 Registro de trazabilidad de comentarios.

| Caso de Uso N°226 | Registrando trazabilidad de comentarios. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe. |
| Propósito | Asociar automáticamente cada comentario con su autor y fecha para efectos de trazabilidad. |
| Precondiciones | Debe existir una orden de trabajo creada. |
| Resumen | El sistema registra la información del actor y fecha de cada comentario. |
| Postcondiciones | Comentario almacenado con autor, fecha y hora. |
| Tipos | Secundarios. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Realiza comentarios. | 2. Muestra el mensaje de “Comentario guardado con éxito”. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°227: Reprogramando fecha de ejecución.

Permite modificar la fecha de ejecución de una orden de trabajo previamente creada.

A continuación, se presenta la Tabla 4.93 correspondiente al CU N°227 "Reprogramando fecha de ejecución".

### Tabla 4.93: Caso de Uso N°227 Reprogramando fecha de ejecución.

| Caso de Uso N°227 | Reprogramando fecha de ejecución. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe. |
| Propósito | Permitir el cambio de la fecha de ejecución de una orden de trabajo. |
| Precondiciones | Debe existir una orden de trabajo ya creada y con fecha definida. |
| Resumen | El sistema permite la reprogramación de una orden de trabajo mediante el cambio de fecha. |
| Postcondiciones | Fecha reprogramada correctamente. |
| Tipos | Primario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “ordenes de trabajo”. 3. Selecciona una orden de trabajo. 5. Selecciona “reprogramar fecha”. 8. Confirma reprogramación. | 2. Despliega órdenes de trabajo. 4. Muestra en detalle dicha orden de trabajo seleccionada. 6. pide confirmación de reprogramación de fecha. 9. Actualiza la fecha de ejecución de la orden de trabajo según los cambios realizados. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°228: Validación de disponibilidad de fecha de reprogramación.

Permite comprobar que la nueva fecha ingresada sea compatible con la disponibilidad de insumos y maquinaria.

A continuación, se presenta la Tabla 4.94 correspondiente al CU N°228 "Validando disponibilidad de fecha de reprogramación".

### Tabla 4.94: Caso de Uso N°228 Validación de disponibilidad de fecha de reprogramación.

| Caso de Uso N°228 | Validando disponibilidad de fecha de reprogramación. |
| --- | --- |
| Actores | administrador, jefe. |
| Propósito | Validar que la fecha ingresada sea compatible con la disponibilidad de recursos. |
| Precondiciones | Debe existir una orden de trabajo ya creada y con fecha definida. |
| Resumen | El sistema valida la reprogramación de una orden de trabajo según disponibilidad de insumos y maquinaria para la fecha seleccionada. |
| Postcondiciones | Fecha validada correctamente. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “ordenes de trabajo”. 3. Selecciona una orden de trabajo. 5. Selecciona “reprogramar fecha”. | 2. Despliega el módulo órdenes de trabajo correspondiente. 4. Muestra en detalle dicha orden en la pantalla. 6. Muestra el mensaje de “Fecha reprogramada con éxito”. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°229: Registro de historial de reprogramación.

Permite dejar constancia de la fecha anterior, la nueva fecha, el usuario responsable y el momento en que se efectuó el cambio.

A continuación, se presenta la Tabla 4.95 correspondiente al CU N°229 "Registrando historial de reprogramación".

### Tabla 4.95: Caso de Uso N°229 Registro de historial de reprogramación.

| Caso de Uso N°229 | Registrando historial de reprogramación. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe. |
| Propósito | Registra los cambios realizados en fechas de ejecución de órdenes de trabajo. |
| Precondiciones | Debe existir una orden de trabajo con fecha reprogramada. |
| Resumen | El sistema registra la fecha anterior, nueva fecha, el usuario responsable y la fecha de cambio de una orden de trabajo con fecha reprogramada. |
| Postcondiciones | Registro de cambios exitosos. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Solicita lista de reprogramación de la orden de trabajo. | 2. Muestra la lista de las fechas de las órdenes de trabajo. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Caso de uso N°230: Consultando disponibilidad de maquinaria.

Permite visualizar el estado de disponibilidad de los camiones registrados en el sistema.

A continuación, se presenta la Tabla 4.96 correspondiente al CU N°230 "Consultando disponibilidad de maquinaria".

### Tabla 4.96: Caso de Uso N°230 Consultando disponibilidad de maquinaria.

| Caso de Uso N°230 | Consultando disponibilidad de maquinaria. |
| --- | --- |
| Actores | Administrador, jefe. |
| Propósito | Permite visualizar la disponibilidad de los camiones en el sistema. |
| Precondiciones | Debe existir maquinaria registrada en el sistema. |
| Resumen | El sistema permite la consulta del estado de la maquinaria. |
| Postcondiciones | Información consultada correctamente |
| Tipos | Primario. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “maquinaria”. 3.Selecciona “consultar maquinaria”. | 2. Muestra el listado de máquinas registradas. 4. muestra por pantalla un resumen de los estados de cada camión ingresado. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°231: Filtrado de disponibilidad de máquina.

Permite aplicar filtros para visualizar la maquinaria según su estado (activo, no disponible o en uso).

A continuación, se presenta la Tabla 4.97 correspondiente al CU N°231 "Filtrando disponibilidad de máquina".

### Tabla 4.97: Caso de Uso N°231 Filtrado de disponibilidad de máquina.

| Caso de Uso N°231 | Filtrando disponibilidad de máquina. |
| --- | --- |
| Actores | administrador, jefe. |
| Propósito | Permitir filtrar maquinaria por estado: activo, no disponible, en uso. |
| Precondiciones | Debe existir maquinaria registrada en el sistema. |
| Resumen | El sistema permite aplicar filtros para visualizar maquinaria según estado. |
| Postcondiciones | Información filtrada correctamente. |
| Tipos | Secundario. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “maquinaria”. 3. Aplica filtros por estado: en uso, no disponible, activo. | 2. Muestra el listado de máquinas registradas. 4. Muestra por pantalla la información seleccionada. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°232: Determinando disponibilidad de maquinaria.

Permite evaluar de manera automática el estado de cada equipo, considerando sus asignaciones vigentes y sus registros de mantenimiento.

A continuación, se presenta la Tabla 4.98 correspondiente al CU N°232 "Determinando disponibilidad de maquinaria".

### Tabla 4.98: Caso de Uso N°232 Determinando disponibilidad de maquinaria.

| Caso de Uso N°232 | Determinando disponibilidad de maquinaria. |
| --- | --- |
| Actores | administrador, jefe. |
| Propósito | Evalúa automáticamente la disponibilidad de cada equipo considerando su asignación y mantenimiento para determinar su estado. |
| Precondiciones | Debe existir maquinaria asignada y con registro de mantenimiento. |
| Resumen | El sistema evalúa automáticamente el estado de maquinaria según registros del sistema. |
| Postcondiciones | Estado determinado correctamente. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “maquinaria”. | 2. muestra por pantalla las máquinas y sus estados. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°233: Solicitando modificación de orden de trabajo.

Permite al operador solicitar la modificación de una orden de trabajo en la que figura como responsable.

A continuación, se presenta la Tabla 4.99 correspondiente al CU N°233 "Solicitando modificación de orden de trabajo".

### Tabla 4.99: Caso de Uso N°233 Solicitando modificación de orden de trabajo.

| Caso de Uso N°233 | Solicitando modificación de orden de trabajo. |
| --- | --- |
| Actores | Operador, administrador. |
| Propósito | Permitir al operador modificar órdenes de trabajo a las que fueron asignadas. |
| Precondiciones | El operador debe estar vinculado como responsable a la orden de trabajo. |
| Resumen | El administrador permite que el operador realice modificaciones en la orden de trabajo que fue asignada. |
| Postcondiciones | El Operador puede realizar modificaciones en la orden de trabajo. |
| Tipos | Primario. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Solicita modificación en la orden de trabajo. 3. Administrador permite realizar modificación. | 2.Muestra el panel de edición de la orden de trabajo. 4. Muestra mensaje de “Cambios guardados con éxito”. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°234: Verificación de solicitud de modificación.

Permite al administrador aceptar o rechazar la solicitud de modificación generada por un operador.

A continuación, se presenta la Tabla 4.100 correspondiente al CU N°234 "Verificando solicitud de modificación".

### Tabla 4.100: Caso de Uso N°234 Verificación de solicitud de modificación.

| Caso de Uso N°234 | Verificando solicitud de modificación. |
| --- | --- |
| Actores | Operador, administrador. |
| Propósito | Permitir al administrador aceptar o rechazar la solicitud de modificación generada por un operador. |
| Precondiciones | El operador debe estar vinculado como responsable a la orden de trabajo. |
| Resumen | El administrador permite o no permite que el operador realice cambios en la orden de trabajo. |
| Postcondiciones | El operador puede o no puede realizar cambios en la orden de trabajo. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Solicita una modificación en los detalles de la orden de trabajo seleccionada. 3. Rechaza o aprueba la realización de modificaciones en la orden de trabajo. | 2.Muestra un cuadro de texto para decidir si acepta modificaciones en la orden de trabajo. 4. Muestra el mensaje de “acción realizada con éxito". |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°235: Registro de historial de modificaciones.

Permite almacenar la fecha, la hora, el campo modificado y el usuario que realizó cada cambio sobre la orden de trabajo.

A continuación, se presenta la Tabla 4.101 correspondiente al CU N°235 "Registrando el historial de modificaciones".

### Tabla 4.101: Caso de Uso N°235 Registro de historial de modificaciones.

| Caso de Uso N°235 | Registrando el historial de modificaciones. |
| --- | --- |
| Actores | Operador, administrador. |
| Propósito | Guardar registros de cambios realizados en órdenes de trabajo. |
| Precondiciones | El operador debe haber realizado cambios en órdenes de trabajo asociadas. |
| Resumen | El sistema almacena fecha, hora, campo modificado y usuario de quien realizó la modificación en la orden de trabajo. |
| Postcondiciones | El operador puede o no puede realizar cambios en la orden de trabajo. |
| Tipos | Secundario |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Realiza modificación en el sistema. | 2.Muestra el mensaje de “Modificaciones realizadas con éxito". |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°236: Intentando eliminar cliente con órdenes activas.

Permite impedir la eliminación de un cliente cuando éste mantiene órdenes de trabajo activas asociadas.

A continuación, se presenta la Tabla 4.102 correspondiente al CU N°236 "Intentando eliminar clientes con órdenes activas".

### Tabla 4.102: Caso de Uso N°236 Intentando eliminar cliente con órdenes activas.

| Caso de Uso N°236 | Intentando eliminar clientes con órdenes activas. |
| --- | --- |
| Actores | Jefe. |
| Propósito | No permitir la eliminación de clientes activos del sistema. |
| Precondiciones | El cliente a eliminar debe tener órdenes de trabajo activas asociadas. |
| Resumen | El sistema no permite la eliminación de un cliente si tiene órdenes de trabajo asignadas. |
| Postcondiciones | El jefe no puede eliminar al cliente. |
| Tipos | Primario. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Accede al módulo “clientes”. 3. Selecciona un cliente. 5. Selecciona “eliminar cliente”. | 2. Despliega los clientes registrados. 4. Muestra en detalle el cliente. 6. Notifica por pantalla que el cliente tiene órdenes de trabajo activas y no se pueden eliminar. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Caso de uso N°237: Verificando cliente con órdenes activas.

Permite comprobar, de forma previa a la eliminación, si el cliente posee órdenes de trabajo asociadas y en qué estado se encuentran.

A continuación, se presenta la Tabla 4.103 correspondiente al CU N°237 "Verificando cliente con órdenes activas".

### Tabla 4.103: Caso de Uso N°237 Verificando cliente con órdenes activas.

| Caso de Uso N°237 | Verificando cliente con órdenes activas. |
| --- | --- |
| Actores | Jefe. |
| Propósito | Verificar si el cliente posee órdenes activas asociadas. |
| Precondiciones | El cliente debe estar registrado en el sistema. |
| Resumen | El sistema verifica si el cliente tiene órdenes de trabajo asociadas o no antes de su eliminación. |
| Postcondiciones | El estado de las órdenes de trabajo del cliente se ha verificado correctamente. |
| Tipos | Primario. |
| Curso normal de eventos |  |
| Acciones de los actores | Respuesta del sistema |
| 1. Selecciona un cliente. 3. Selecciona “eliminar cliente”. | 2. Despliega en detalle el cliente. 4.Notifica por pantalla en caso de existir órdenes de trabajos activas asociadas al cliente. |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

# 5. Diagramas de Casos de Uso

Módulo 1: Localización y Registro Geográfico

Este módulo establece la referencia geográfica de cada servicio ejecutado en terreno. Permite registrar la dirección y las coordenadas del lugar de trabajo, validar de forma automática que los datos ingresados sean correctos, consultar la ubicación asociada a una orden y modificarla cuando se detectan errores o cambios en la faena. A continuación, se presenta la Figura 5.1 correspondiente a dicho Módulo.

### Figura 5.1: “Localización y Registro Geográfico”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Módulo 2: Gestión Financiera y Facturación

Este módulo controla el flujo monetario asociado a cada orden de trabajo. Permite calcular el valor bruto del servicio considerando el neto y el IVA, incorporar los costos por servicios adicionales, modificar el estado de pago dejando constancia en la bitácora del sistema, emitir alertas cuando una orden queda en estado "Vencido" y generar estimaciones previas a la ejecución del trabajo. A continuación, se presenta la Figura 5.2 correspondiente a dicho Módulo.

### Figura 5.2: “Gestión Financiera y Facturación”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Módulo 3: Reportes de Costos y Filtrado Analítico

Este módulo automatiza la supervisión de las contingencias operativas. El sistema detecta las órdenes de trabajo que no fueron completadas dentro del plazo y las clasifica según su nivel de retraso, además de identificar la maquinaria fuera de servicio, notificar su indisponibilidad a los actores responsables y restringir su asignación a nuevas órdenes. A continuación, se presenta la Figura 5.3 correspondiente a dicho Módulo.

### Figura 5.3: “Reportes de Costos y Filtrado Analítico”

}

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Módulo 4: Monitoreo de Retrasos y Disponibilidad de Maquinaria

Este módulo automatiza la supervisión de las contingencias operativas. El sistema detecta las órdenes de trabajo que no fueron completadas dentro del plazo y las clasifica según su nivel de retraso, además de identificar la maquinaria fuera de servicio, notificar su indisponibilidad a los actores responsables y restringir su asignación a nuevas órdenes. A continuación, se presenta la Figura 5.4 correspondiente a dicho Módulo.

### Figura 5.4: “Monitoreo de Retrasos y Disponibilidad de Maquinaria”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Módulo 5: Búsquedas y Filtros Tabulares

Este módulo facilita la localización de información dentro de los registros del sistema. Permite buscar órdenes de trabajo, clientes y maquinaria mediante sus identificadores, aplicar filtros sobre las tablas de cada módulo, acotar los resultados por rango de fechas y limpiar los criterios aplicados para retomar la vista completa. A continuación, se presenta la Figura 5.5 correspondiente a dicho Módulo.

### Figura 5.5: “Búsquedas y Filtros Tabulares”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Módulo 6: Auditoría y Seguridad de Accesos

Este módulo resguarda la trazabilidad de las sesiones abiertas en la plataforma. El sistema registra de forma automática cada acceso exitoso y cada intento fallido de autenticación, mientras que la jefatura y la administración pueden consultar el historial completo y filtrarlo por usuario o por fecha para detectar comportamientos irregulares. A continuación, se presenta la Figura 5.6 correspondiente a dicho Módulo.

### Figura 5.6: "Auditoría y Seguridad de Accesos"

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Módulo 7: Intervenciones Técnicas y Control de Tiempos

Este módulo documenta el trabajo técnico efectuado durante cada servicio y su extensión en el tiempo. Permite registrar las intervenciones realizadas en terreno, consultar y modificar el historial de las mismas, y consignar las fechas de inicio y término de la orden, a partir de las cuales el sistema calcula de manera automática la duración total del servicio. A continuación, se presenta la Figura 5.7 correspondiente a dicho Módulo.

### Figura 5.7: "Intervenciones Técnicas y Control de Tiempos"

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Módulo 8: Asignación de Cuadrillas y Tipificación de Incidentes

Este módulo distribuye al personal técnico entre las órdenes de trabajo y clasifica las fallas atendidas. Permite asignar un técnico o una cuadrilla completa validando previamente el perfil del operario, reasignar responsables ante imprevistos y consultar la carga laboral de cada uno. Además, permite tipificar el incidente detectado en terreno, visualizarlo agrupado por categoría, graficar su distribución y exportar el informe de fallas correspondiente. A continuación, se presenta la Figura 5.8 correspondiente a dicho Módulo.

### Figura 5.8: "Asignación de Cuadrillas y Tipificación de Incidentes"

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Módulo 9: Priorización y Generación de Resúmenes PDF

Este módulo ordena la atención de los servicios y formaliza su cierre documental. Permite ajustar manualmente el nivel de prioridad de las órdenes, visualizar la cola de atención resultante y filtrar el dashboard según la urgencia. Una vez finalizado el servicio, habilita la generación del resumen en formato PDF, junto con su pre visualización, descarga y regeneración cuando se corrigen datos de la orden. A continuación, se presenta la Figura 5.9 correspondiente a dicho Módulo.

### Figura 5.9: "Priorización y Generación de Resúmenes PDF"

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Módulo 10: Sincronización Dinámica del Dashboard

Este módulo mantiene el panel de control alineado con el estado real de la operación. El sistema actualiza los indicadores a medida que avanzan los servicios, sincroniza las cifras financieras, refleja la disponibilidad de maquinaria e inventario y notifica las alertas por retraso, permitiendo además forzar una actualización manual sin esperar el refresco automático. A continuación, se presenta la Figura 5.10 correspondiente a dicho Módulo.

### Figura 5.10: "Sincronización Dinámica del Dashboard"

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Módulo 11: Control de Permisos y Edición de Operador

Este módulo delimita el alcance de acción del operador dentro de la plataforma. Permite consultar únicamente las tareas que le fueron asignadas y validar sus permisos antes de cualquier edición, bloqueando el acceso a las órdenes de otros técnicos y habilitando la edición compartida cuando el operador forma parte de una cuadrilla asignada. A continuación, se presenta la Figura 5.11 correspondiente a dicho Módulo.

### Figura 5.11: "Control de Permisos y Edición de Operador"

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Módulo 12: Gestión de Intervenciones de Terceros

Este módulo controla la participación de empresas externas en las órdenes de trabajo. Permite registrar la intervención de terceros indicando la entidad y el trabajo ejecutado, filtrar esa información para la elaboración de reportes, exportarla en formato PDF junto a las fotografías de respaldo y consolidar un resumen mensual de las intervenciones, además de revocar los permisos del operador anterior ante una reasignación. A continuación, se presenta la Figura 5.12 correspondiente a dicho Módulo.

### Figura 5.12: "Gestión de Intervenciones de Terceros"

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Módulo 13: Auditoría de Seguridad y Mantenimiento de Maquinaria

Este módulo reúne la revisión de la actividad registrada en el sistema y la planificación del mantenimiento de los equipos. Permite consultar la bitácora de seguridad con los accesos y las acciones ejecutadas por cada usuario, exportarla para auditorías externas, gestionar las fechas de mantenimiento de la maquinaria y consultar el calendario programado. A continuación, se presenta la Figura 5.13 correspondiente a dicho Módulo.

### Figura 5.13: "Auditoría de Seguridad y Mantenimiento de Maquinaria"

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Módulo 14: Disponibilidad de Operadores y Cancelación de Órdenes

Este módulo apoya las decisiones sobre la carga del personal y el cierre anticipado de los servicios. Permite consultar la disponibilidad de cada operador junto a las órdenes que tiene asignadas, y cancelar una orden de trabajo que no podrá ejecutarse o anular aquellas creadas por duplicado, registrando en ambos casos el motivo correspondiente. A continuación, se presenta la Figura 5.14 correspondiente a dicho Módulo.

### Figura 5.14: "Disponibilidad de Operadores y Cancelación de Órdenes"

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Módulo 15: Insumos y Aprobación Formal de Órdenes

Este módulo vincula el consumo de materiales con el cierre formal del servicio. Permite registrar los insumos utilizados en cada orden de trabajo validando previamente su disponibilidad y descontando de manera automática el stock. Una vez terminado el servicio, habilita la revisión de los antecedentes de la orden, su aprobación formal y el registro de dicha aprobación con el usuario y la fecha responsables. A continuación, se presenta la Figura 5.15 correspondiente a dicho Módulo.

### Figura 5.15: "Insumos y Aprobación Formal de Órdenes"

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Módulo 16: Gestión de Cuentas, Trazabilidad y Reglas Operativas

Este módulo agrupa las reglas administrativas que resguardan la consistencia de los datos del sistema. Permite eliminar, desactivar y reactivar usuarios y clientes dejando registro histórico de cada acción, impidiendo la baja de aquellos clientes que mantengan órdenes de trabajo activas. Además, permite ingresar comentarios con su respectiva autoría, reprogramar las fechas de ejecución validando la disponibilidad de recursos, consultar el estado de la maquinaria y gestionar las solicitudes de modificación que los operadores realizan sobre sus órdenes asignadas. A continuación, se presenta la Figura 5.16 correspondiente a dicho Módulo.

### Figura 5.16: "Gestión de Cuentas, Trazabilidad y Reglas Operativas"

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

# 6. Diagramas de Secuencia

En este apartado, se exponen los diagramas de secuencia propios del sistema, donde cada uno corresponde a la interacción dinámica de su caso de uso respectivo que ejemplifica los flujos de mensajes entre los actores, la interfaz y los componentes internos del sistema descritos en los formularios.

Diagrama CU - N°35 “Registrando ubicación del trabajo”:

Este caso de uso compete al momento de transferir y persistir las coordenadas y la localización geográfica asociada a una orden de trabajo, modelando el envío de datos desde el formulario de la interfaz hacia el controlador, su validación en el servicio y la actualización final en la base de datos para dejar constancia precisa del lugar de atención técnica.

A continuación, se presenta la Figura 6.1 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.1: Diagrama CU - N°35 “Registrando ubicación del trabajo”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°36 “Validando ubicación ingresada”:

Este caso de uso compete al momento de comprobar la consistencia y validez técnica de los datos de localización geográfica ingresados para una orden de trabajo, modelando la verificación de las coordenadas y dirección en el controlador y el servicio, impidiendo el registro si la información no cumple con el formato requerido y autorizando la persistencia en caso afirmativo.

A continuación, se presenta la Figura 6.2 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.2: Diagrama CU - N°36 “Validando ubicación ingresada”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°37 “Visualizando ubicación del trabajo”:

Este caso de uso compete al momento de consultar y desplegar la localización geográfica previamente asociada a una orden de trabajo, modelando la solicitud de consulta enviada desde la interfaz hacia el controlador, la recuperación de las coordenadas y dirección desde la base de datos y su presentación detallada en pantalla para el usuario.

A continuación, se presenta la Figura 6.3 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.3: Diagrama CU - N°37 “Visualizando ubicación del trabajo”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°38 “Modificando ubicación del trabajo”:

Este caso de uso compete al momento de editar y actualizar la dirección y coordenadas geográficas previamente registradas en una orden de trabajo, modelando la habilitación de los campos de edición en la interfaz, la recepción de los nuevos parámetros en el controlador, la actualización de los registros en la base de datos y la correspondiente inserción en la bitácora de auditoría para asegurar la trazabilidad del cambio.

A continuación, se presenta la Figura 6.4 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.4: Diagrama CU - N°38 “Modificando ubicación del trabajo”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°53 “Cambiando estado de pago de una orden de trabajo”:

Este caso de uso compete al momento de actualizar la situación financiera asociada a una orden de trabajo específica, modelando la interacción donde el usuario administrativo o jefatura selecciona el nuevo estado de cobro (Pendiente, Pagado, Abonado o Vencido) a través de la interfaz, la captura del identificador del usuario en el controlador y la posterior persistencia del nuevo valor en la base de datos.

A continuación, se presenta la Figura 6.5 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.5: Diagrama CU - N°53 “Cambiando estado de pago de una orden de trabajo”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°54 “Registrando cambios en una bitácora”:

Este caso de uso compete al momento de persistir de manera inalterable los metadatos de las modificaciones financieras realizadas sobre una orden de trabajo, modelando la captura de la información modificada desde el controlador tras una edición, la inserción del evento en la entidad de auditoría con la identificación del usuario administrativo, la fecha y la hora exacta, y la vinculación directa con el folio del servicio respectivo para garantizar la trazabilidad del sistema.

A continuación, se presenta la Figura 6.6 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.6: Diagrama CU - N°54 “Registrando cambios en una bitácora”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°55 “Gestionando alertas por estado ‘Vencido’”:

Este caso de uso compete al momento de identificar y categorizar aquellas órdenes de trabajo que han sobrepasado su plazo límite de cobro estipulado, modelando la consulta filtrada de servicios con pagos atrasados desde la interfaz, la habilitación del selector de estado de mora en el controlador, la actualización del estado financiero a "Vencido" en la base de datos junto con el recálculo del saldo deudor, y el despliegue de la alerta visual destacada en color rojo sobre la vista de pagos.

A continuación, se presenta la Figura 6.7 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.7: Diagrama CU - N°55 “Gestionando alertas por estado ‘Vencido’”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°56 “Calculando el valor bruto de la orden de trabajo”:

Este caso de uso compete al momento de determinar el costo total y final de los servicios prestados incluyendo los impuestos legalmente exigibles (IVA), modelando la captura del valor neto ingresado desde la vista de pagos, el cómputo automático del impuesto y del valor bruto en el controlador/servicio, y su posterior almacenamiento en la entidad de la orden de trabajo junto con el despliegue del desglose económico en la interfaz.

A continuación, se presenta la Figura 6.8 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.8: Diagrama CU - N°56 “Calculando el valor bruto de la orden de trabajo”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°57 “Actualizando costos por servicios adicionales”:

Este caso de uso compete al momento de recalcular y liquidar el costo total de una orden de trabajo cuando se incorporan nuevos ítems o prestaciones adicionales durante la ejecución del servicio, modelando la agregación del nuevo ítem de costo desde la interfaz, el recálculo dinámico del nuevo monto neto, el ajuste proporcional del IVA y del valor bruto en el controlador, y su correspondiente actualización en la entidad de base de datos junto con el registro en la bitácora de auditoría.

A continuación, se presenta la Figura 6.9 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.9: Diagrama CU - N°57 “Actualizando costos por servicios adicionales”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°58 “Visualizando resumen financiero de la orden de trabajo”:

Este caso de uso compete al momento de consultar y desplegar de forma clara y consolidada los costos finales asociados a una orden de trabajo para gestionar el cobro al cliente, modelando la solicitud de visualización desde la interfaz de finanzas/pagos, la recuperación de los montos netos, IVA, ítems adicionales y valor bruto desde la base de datos a través del controlador, y su renderización destacada en pantalla.

A continuación, se presenta la Figura 6.10 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.10: Diagrama CU - N°58 “Visualizando resumen financiero de la orden de trabajo”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°59 “Generando estimación de servicio”:

Este caso de uso compete al momento de calcular y proyectar el costo estimado de un servicio considerando múltiples variables operativas (tipo de servicio, ubicación, materiales, maquinaria y personal), modelando la captura de los parámetros técnicos desde el módulo financiero por parte del usuario, la consulta de las tarifas vigentes de recursos en la base de datos, el cómputo total de la cotización en el controlador/servicio y el despliegue del presupuesto preliminar resultante en la interfaz.

A continuación, se presenta la Figura 6.11 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.11: Diagrama CU - N°59 “Generando estimación de servicio”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°66 “Consultando costos por categoría”:

Este caso de uso compete al momento de consultar y desglosar los gastos operacionales de la empresa agrupados según rubros específicos (personal, combustible, maquinaria e insumos), modelando el acceso a la sección de costos desde el módulo de reportes, la selección de la categoría por parte del usuario administrativo o jefatura, la consulta agregada y filtrada hacia la base de datos a través del controlador, y el despliegue estructurado de los montos resultantes en la interfaz.

A continuación, se presenta la Figura 6.12 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.12: Diagrama CU - N°66 “Consultando costos por categoría”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°67 “Exportando reporte de costos”

Este caso de uso compete al momento de exportar a formato digital descargable (PDF o Excel) el reporte de costos operacionales previamente generado en el sistema, modelando la selección del formato por parte del usuario, la compilación de los datos en el controlador, la generación física del archivo en el servidor y la transferencia del documento al dispositivo del usuario.

A continuación, se presenta la Figura 6.13 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.13: Diagrama CU - N°67 “Exportando reporte de costos”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°86 “Aplicando filtros en reportes”:

Este caso de uso compete al momento de aplicar criterios de filtrado sobre los reportes generados en el sistema (por cliente, estado, tipo de servicio o rango de fechas), modelando la captura de parámetros desde el módulo de reportes, la consulta filtrada en la base de datos y el despliegue dinámico de la información resultante.

A continuación, se presenta la Figura 6.14 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.14: Diagrama CU - N°86 “Aplicando filtros en reportes”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°87 “Filtrando datos en gráficos”:

Este caso de uso compete al momento de aplicar criterios de visualización sobre los gráficos estadísticos del panel principal (como clientes, maquinaria o gastos), modelando la interacción del usuario en la interfaz, el procesamiento de las métricas agrupadas en el controlador y la actualización visual en tiempo real de los elementos gráficos.

A continuación, se presenta la Figura 6.15 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.15: Diagrama CU - N°87 “Filtrando datos en gráficos”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°88 “Limpiando filtros aplicados”:

Este caso de uso compete al momento de restablecer los criterios de búsqueda activos en los gráficos y reportes del panel principal, modelando la acción de reinicio solicitada por el usuario, el restablecimiento de los parámetros

predeterminados en el controlador y la recarga de los gráficos estándar del sistema.

A continuación, se presenta la Figura 6.16 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.16: Diagrama CU - N°88 “Limpiando filtros aplicados”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°92 “Detectando órdenes de trabajo no completadas”:

Este caso de uso compete al momento de identificar de forma automatizada o asistida aquellas órdenes de trabajo que no han concluido dentro de sus plazos programados, modelando la consulta al módulo de órdenes de trabajo, la comparación contra la fecha actual y la lista de servicios pendientes para su priorización.

A continuación, se presenta la Figura 6.17 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.17: Diagrama CU - N°92 “Detectando órdenes de trabajo no completadas”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°93 “Clasificando órdenes por nivel de retraso”:

Este caso de uso compete al momento de categorizar jerárquicamente las órdenes retrasadas según su margen temporal de incumplimiento (bajo, medio y alto), modelando la solicitud de clasificación, el cálculo de días o desfases de mora en el controlador y el reordenamiento visual de la lista en pantalla.

A continuación, se presenta la Figura 6.18 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.18: Diagrama CU - N°93 “Clasificando órdenes por nivel de retraso”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°100 “Detectando maquinaria no disponible”:

Este caso de uso compete al momento de verificar e identificar el estado técnico y operativo de las maquinarias registradas, modelando la consulta al catálogo de activos previa a una asignación para detectar equipos inoperativos o asignados a otros servicios y bloquear su doble utilización.

A continuación, se presenta la Figura 6.19 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.19: Diagrama CU - N°100 “Detectando maquinaria no disponible”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°101 “Notificando indisponibilidad de maquinaria”:

Este caso de uso compete al momento de alertar al usuario cuando un equipo seleccionado se encuentra fuera de servicio o asignado a otra tarea, modelando el intento de vinculación desde la interfaz, la validación del estado en el backend, la desactivación del botón de guardado y el envío de la notificación en pantalla.

A continuación, se presenta la Figura 6.20 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.20: Diagrama CU - N°101 “Notificando indisponibilidad de maquinaria”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°102 “Restringiendo asignación de maquinaria”:

Este caso de uso compete al momento de bloquear de forma restrictiva la selección de activos inoperativos en el formulario de órdenes de trabajo, modelando la consulta de restricciones en el controlador y la inhabilitación gráfica de las casillas en la interfaz de usuario.

A continuación, se presenta la Figura 6.21 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.21: Diagrama CU - N°102 “Restringiendo asignación de maquinaria”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°103 “Buscando orden de trabajo”:

Este caso de uso compete al momento de localizar rápidamente una orden de trabajo específica mediante el ingreso de su identificador único o nombre en el motor de búsqueda del módulo, modelando la captura del término desde la interfaz, la consulta directa por ID en la base de datos a través del controlador y el despliegue inmediato de las coincidencias en pantalla.

A continuación, se presenta la Figura 6.22 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.22: Diagrama CU - N°103 “Buscando orden de trabajo”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°104 “Buscando cliente”:

Este caso de uso compete al momento de buscar y consultar la información de un cliente específico utilizando identificadores como RUT, nombre o correo electrónico en la barra de búsqueda, modelando la consulta relacional enviada desde el controlador hacia la base de datos y la visualización de la ficha del cliente resultante.

A continuación, se presenta la Figura 6.23 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.23: Diagrama CU - N°104 “Buscando cliente”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°105 “Buscando maquinaria”

Este caso de uso compete al momento de ubicar rápidamente un activo físico o camión dentro del inventario técnico mediante su identificador, patente o nombre, modelando la petición de búsqueda desde la interfaz de maquinaria, la ejecución de la consulta en la entidad correspondiente y el despliegue del registro operativo en tiempo real.

A continuación, se presenta la Figura 6.24 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.24: Diagrama CU - N°105 “Buscando maquinaria”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°106 “Aplicando filtros en módulos”:

Este caso de uso compete al momento de segmentar y estructurar la información desplegada en las tablas de los diferentes módulos del sistema (como maquinaria, reportes, clientes u órdenes), modelando la selección de filtros específicos en la cabecera de la tabla, la consulta relacional parametrizada y la actualización de los registros visibles.

A continuación, se presenta la Figura 6.25 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.25: Diagrama CU - N°106 “Aplicando filtros en módulos”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°107 “Filtrando por fechas”:

Este caso de uso compete al momento de refinar los registros históricos de un módulo acotándolos a un rango temporal determinado (fecha de inicio y término), modelando la captura del selector de fechas desde la interfaz, la evaluación de las estampas de tiempo en la base de datos y la visualización de los eventos transcurridos en ese intervalo.

A continuación, se presenta la Figura 6.26 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.26: Diagrama CU - N°107 “Filtrando por fechas”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°108 “Limpiando filtros”:

Este caso de uso compete al momento de remover cualquier criterio o parámetro de filtrado activo en las tablas del sistema para regresar a la vista general predeterminada, modelando la interacción del botón de limpieza en la vista, la remoción de condiciones en el controlador y la recarga completa del listado de datos en el orden por defecto.

A continuación, se presenta la Figura 6.27 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.27: Diagrama CU - N°108 “Limpiando filtros”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°111 “Registrando acceso al sistema”:

Este caso de uso compete al momento de autenticar y registrar formalmente el ingreso válido de un usuario (administrador, jefe u operador) a la plataforma, modelando la captura de credenciales desde la vista de inicio de sesión, la verificación del usuario y contraseña cifrada en la base de datos a través del controlador, la inserción automática de la estampa de tiempo, usuario y dirección IP en la entidad de bitácora de auditoría, y el posterior redireccionamiento al panel principal con la sesión activa.

A continuación, se presenta la Figura 6.28 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.28: Diagrama CU - N°111 “Registrando acceso al sistema”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°112 “Registrando intento de acceso fallido”:

Este caso de uso compete al momento de auditar y registrar los intentos infructuosos de ingreso a la plataforma con el propósito de prevenir ataques o detectar errores de credenciales, modelando el ingreso de datos erróneos en la pantalla de autenticación, la verificación de inconsistencia de datos en la base de datos a través del controlador, la inserción automática del registro de fallo (usuario intentado, dirección IP, fecha y hora) en la entidad de bitácora de auditoría, y el bloqueo temporal o notificación del rechazo por pantalla.

A continuación, se presenta la Figura 6.29 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.29: Diagrama CU - N°112 “Registrando intento de acceso fallido”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°113 “Consultando historial de acceso”:

Este caso de uso compete al momento de auditar y revisar el registro de accesos de los usuarios a la plataforma para el control y seguimiento de seguridad, modelando el ingreso a la sección de bitácora por parte del usuario administrativo, la consulta de las transacciones de inicio de sesión en la base de datos a través del controlador y el despliegue ordenado de los eventos registrados (usuario, fecha, hora, dirección IP y estado del intento) en pantalla.

A continuación, se presenta la Figura 6.30 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.30: Diagrama CU - N°113 “Consultando historial de acceso”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°114 “Filtrando registros de acceso”:

Este caso de uso compete al momento de acotar y depurar el historial de seguridad para visualizar específicamente los intentos de acceso fallidos al sistema, modelando la selección del filtro correspondiente en la vista de bitácora por parte del administrador, el procesamiento de la consulta condicional en el controlador, la recuperación de los registros de denegación de acceso en la base de datos y su despliegue organizado en pantalla.

A continuación, se presenta la Figura 6.31 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.31: Diagrama CU - N°114 “Filtrando registros de acceso”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°149 “Registrando intervención del servicio”:

Este caso de uso compete al momento de ingresar y asociar las labores técnicas efectuadas durante la atención operativa (tales como limpieza con camión, destape de alcantarillado o aplicación de químicos) a una orden de trabajo específica, modelando el acceso a la orden desde la interfaz, el despliegue del formulario de registro de actividades, la captura de la descripción detallada en el controlador y la persistencia de la intervención en la base de datos para asegurar el historial técnico del servicio.

A continuación, se presenta la Figura 6.32 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.32: Diagrama CU - N°149 “Registrando intervención del servicio”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°150 “Consultando historial de intervenciones”:

Este caso de uso compete al momento de revisar y auditar las distintas intervenciones operativas ejecutadas en terreno sobre una orden de trabajo específica, modelando la solicitud de consulta enviada desde la interfaz hacia el controlador, la recuperación cronológica de las acciones registradas (descripción, fecha, hora y usuario responsable) desde la base de datos y el despliegue estructurado del historial en pantalla para su supervisión.

A continuación, se presenta la Figura 6.33 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.33: Diagrama CU - N°150 “Consultando historial de intervenciones”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°151 “Modificando intervención registrada”:

Este caso de uso compete al momento de corregir o actualizar la descripción y antecedentes de una labor técnica previamente ingresada en una orden de trabajo, modelando la selección de la intervención desde el historial, la habilitación de los campos de edición en la interfaz, la validación de permisos en el controlador, la actualización del registro en la base de datos y la inserción del evento en la bitácora de auditoría para salvaguardar la trazabilidad de las correcciones operativas.

A continuación, se presenta la Figura 6.34 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.34: Diagrama CU - N°151 “Modificando intervención registrada”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°152 “Registrando fecha de inicio del servicio”:

Este caso de uso compete al momento de capturar y persistir la marca temporal correspondiente al comienzo formal de la atención técnica en terreno para una orden de trabajo, modelando la acción del usuario técnico o administrativo al seleccionar la opción de inicio desde la interfaz, la captura de la fecha y hora en el controlador, la actualización del estado operativo a "En curso" en la base de datos y el correspondiente registro en la bitácora de auditoría para garantizar el control de tiempos del servicio.

A continuación, se presenta la Figura 6.35 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.35: Diagrama CU - N°152 “Registrando fecha de inicio del servicio”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°153 “Registrando fecha de término del servicio”:

Este caso de uso compete al momento de ingresar y persistir la marca temporal que acredita la culminación de los trabajos operativos en terreno asociados a una orden de trabajo, modelando la acción del usuario al seleccionar la opción de cierre en la interfaz, la validación en el controlador de que la fecha de término sea cronológicamente posterior a la fecha de inicio registrada, la actualización del estado de la orden a "Finalizada" en la base de datos y el registro formal del evento en la bitácora de auditoría.

A continuación, se presenta la Figura 6.36 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.36: Diagrama CU - N°153 “Registrando fecha de término del servicio”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°154 “Consultando duración del servicio”:

Este caso de uso compete al momento de consultar y analizar el tiempo efectivo total invertido en la ejecución operativa de una orden de trabajo finalizada, modelando la solicitud de cálculo temporal desde la interfaz por parte del usuario administrativo o jefatura, la recuperación de las marcas temporales (fecha_inicio y fecha_termino) desde la base de datos a través del controlador, el cómputo automático de la diferencia en horas y minutos, y su despliegue estructurado en pantalla para la evaluación del rendimiento operativo.

A continuación, se presenta la Figura 6.37 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.37: Diagrama CU - N°154 “Consultando duración del servicio”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°160 “Asignando técnico a orden”:

Este caso de uso compete al momento en que la administración o jefatura técnica vincula a un técnico en particular a una orden de trabajo para responsabilizarlo de la ejecución de las faenas sanitarias, modelando la consulta de disponibilidad en la vista de asignaciones, la validación de estado operativo del técnico en el controlador, la persistencia de la relación en la base de datos y la correspondiente traza en la bitácora de auditoría.

A continuación, se presenta la Figura 6.38 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.38: Diagrama CU - N°160 “Asignación individual de técnico a una orden”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°161 “Asignando cuadrilla”:

Este caso de uso compete al momento de asignar a un equipo multidisciplinario de trabajo (cuadrilla compuesta por chofer y operarios de apoyo) para la atención de servicios que requieren mayor complejidad operativa, modelando la selección grupal desde la interfaz, la comprobación simultánea de disponibilidad y la actualización masiva de miembros en la entidad de asignación de la orden.

A continuación, se presenta la Figura 6.39 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.39: Diagrama CU - N°161 “Asignando cuadrilla”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°162 “Reasignación de personal por imprevistos”:

Este caso de uso compete al momento de sustituir de emergencia a un operario o técnico previamente asignado a una orden en curso debido a licencias, fallas de traslado o retrasos de fuerza mayor, modelando la solicitud de cambio en el sistema, la desvinculación controlada del técnico anterior, la vinculación del reemplazante y la auditoría detallada de la causal de sustitución.

A continuación, se presenta la Figura 6.40 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.40: Diagrama CU - N°162 “Reasignación de personal por imprevistos”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°163 “Consultando carga de trabajo del personal”

Este caso de uso compete al momento de revisar la cantidad de órdenes de trabajo activas o finalizadas asignadas a los distintos colaboradores técnicos en una ventana de tiempo, modelando la consulta analítica desde el módulo de personal, el conteo agregado en base de datos y la visualización balanceada para prevenir la saturación laboral del equipo en terreno.

A continuación, se presenta la Figura 6.41 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.41: Diagrama CU - N°163 “Consultando carga de trabajo del personal”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°164 “Validación de roles en la asignación”:

Este caso de uso compete al momento de verificar que un usuario propuesto para atender un servicio técnico cuente con las facultades, roles de seguridad y calificaciones laborales adecuadas en el sistema, modelando la validación automática en el controlador para impedir que usuarios administrativos sin competencias en terreno queden vinculados como responsables técnicos.

A continuación, se presenta la Figura 6.42 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.42: Diagrama CU - N°164 “Validación de roles en la asignación”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°165 “Registrando tipo de incidente en la orden”:

Este caso de uso compete al momento de documentar y clasificar anomalías, imprevistos mecánicos, roturas o dificultades imprevistas durante la faena sanitaria, modelando la selección de la tipología desde la interfaz de órdenes, la captura de la descripción del siniestro en el controlador, su persistencia en la base de datos y la activación de una alerta operativa.

A continuación, se presenta la Figura 6.43 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.43: Diagrama CU - N°165 “Registrando tipo de incidente en la orden”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°166 “Visualizando incidentes por categoría en tabla”:

Este caso de uso compete al momento de consultar y desglosar en formato de tabla el histórico de incidentes registrados en las órdenes de trabajo clasificados por categorías (mecánicos, climáticos, estructurales o de cliente), modelando la petición de consulta desde la vista técnica y el renderizado filtrado de antecedentes.

A continuación, se presenta la Figura 6.44 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.44: Diagrama CU - N°166 “Visualizando incidentes por categoría en tabla”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°167 “Generando gráfico estadístico de incidentes”

Este caso de uso compete al momento de procesar y proyectar visualmente las estadísticas de incidencias operativas ocurridas en el periodo mediante gráficos representativos, modelando la agregación de datos por categoría en el controlador y el renderizado dinámico en la interfaz administrativa.

A continuación, se presenta la Figura 6.45 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.45: Diagrama CU - N°167 “Generando gráfico estadístico de incidentes”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°168 “Modificando clasificación de incidente”:

Este caso de uso compete al momento de corregir o reclasificar la tipología o nivel de gravedad de un incidente registrado previamente tras la revisión técnica de la jefatura, modelando la actualización de los campos en la entidad de incidentes y la generación de la traza de auditoría correspondiente.

A continuación, se presenta la Figura 6.46 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.46: Diagrama CU - N°168 “Modificando clasificación de incidente”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°169 “Exportando reporte técnico de incidentes”:

Este caso de uso compete al momento de compilar y descargar en formato estructurado (PDF o documento técnico) la memoria completa de fallas, retrasos e incidentes presentados en un rango de fechas, modelando la exportación de antecedentes desde el módulo analítico hacia el cliente local.

A continuación, se presenta la Figura 6.47 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.47: Diagrama CU - N°169 “Exportando reporte técnico de incidentes”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°170 “Modificación manual de prioridad por jefatura”

Este caso de uso compete al momento en que la jefatura u operario administrativo altera discrecionalmente el nivel de urgencia de una orden de trabajo (e.g., emergencia sanitaria por rebalse), modelando la selección de la nueva prioridad desde la vista de gestión, la actualización en el controlador, la persistencia en la entidad orden_trabajo y la traza en la bitácora de auditoría.

A continuación, se presenta la Figura 6.48 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.48: Diagrama CU - N°170 “Modificación manual de prioridad por jefatura”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°171 “Visualización de cola de atención jerarquizada”

Este caso de uso compete al momento de listar las órdenes de trabajo activas ordenadas dinámicamente por su nivel de criticidad y fecha programada, modelando la consulta parametrizada a la base de datos y la renderización en una cola de despacho con indicadores cromáticos según urgencia.

A continuación, se presenta la Figura 6.49 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.49: Diagrama CU - N°171 “Visualización de cola de atención jerarquizada”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°172 “Filtrado de dashboard por nivel de urgencia”:

Este caso de uso compete al momento de segmentar los paneles de supervisión y despacho operacional aplicando filtros directos según el grado de prioridad asignado (Baja, Media, Alta o Emergencia), modelando la actualización en tiempo real de los elementos de supervisión.

A continuación, se presenta la Figura 6.50 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.50: Diagrama CU - N°172 “Filtrado de dashboard por nivel de urgencia”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°173 “Generando resumen de servicio en PDF”:

Este caso de uso compete al momento de compilar todos los antecedentes operacionales, financieros y de evidencias técnicas de una orden de trabajo finalizada para generar el archivo binario del documento de resumen del servicio en formato PDF.

A continuación, se presenta la Figura 6.51 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.51: Diagrama CU - N°173 “Generando resumen de servicio en PDF”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°174 “Visualizando vista previa del reporte”:

	Este caso de uso compete al momento en que el usuario revisa el contenido formal del resumen de la orden de trabajo en un visor integrado antes de emitir la versión final o imprimirla, modelando la transferencia y visualización del documento renderizado en la interfaz.

A continuación, se presenta la Figura 6.52 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.52: Diagrama CU - N°174 “Visualizando vista previa del reporte”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°175 “Descargando archivo de Resumen”:

Este caso de uso compete a la transferencia y descarga directa del documento PDF del reporte de servicio hacia el almacenamiento local del dispositivo del usuario para su posterior archivo o envío manual al cliente.

A continuación, se presenta la Figura 6.53 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.53: Diagrama CU - N°175 “Descargando archivo de Resumen”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°176 “Regenerando reporte corregido”:

Este caso de uso compete al momento en que se modifican datos de la orden de trabajo (como costos, horas de faena o descripción de faenas) y se solicita la recreación y sobreescritura del PDF para sincronizarlo con el estado actual de la base de datos.

A continuación, se presenta la Figura 6.54 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.54: Diagrama CU - N°176 “Regenerando reporte corregido”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°177 “Validando datos obligatorios del servicio”:

Este caso de uso compete al envío automatizado por correo electrónico del reporte de servicio en PDF recién generado al cliente asociado a la orden de trabajo, validando el correo registrado y registrando la traza de notificación.

A continuación, se presenta la Figura 6.55 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.55: Diagrama CU - N°177 “Validando datos obligatorios del servicio”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°178 “Actualizando Dashboard por avance de servicios”:

Este caso de uso compete a la actualización reactiva o periódica de los gráficos y contadores del panel de control central (Dashboard) conforme los técnicos registran cambios de fase o finalización en las faenas sanitarias.

A continuación, se presenta la Figura 6.56 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.56: Diagrama CU - N°178 “Actualizando Dashboard por avance de servicios”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°179 “Actualizando Dashboard por ingresos financieros”:

Este caso de uso compete a la actualización del panel financiero al registrarse un pago del cliente, validando la transacción contra la factura asociada, dejando constancia del abono y recalculando el gráfico de ingresos contra gastos.

A continuación, se presenta la Figura 6.57 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.57: Diagrama CU - N°179 “Actualizando Dashboard por ingresos financieros”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°180 “Actualizando disponibilidad de recursos”:

Este caso de uso compete a la actualización de la disponibilidad de recursos cuando se asigna un camión a una orden de trabajo, marcando la maquinaria como en uso y descontándola del contador de equipos disponibles del panel de operaciones.

A continuación, se presenta la Figura 6.58 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.58: Diagrama CU - N°180 “Actualizando disponibilidad de recursos”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°181 “Visualizando alertas de órdenes atrasadas”:

Este caso de uso compete a la detección y el despliegue de las órdenes de trabajo que han excedido su fecha de término comprometida, resaltándolas en el tablero y permitiendo consultar los datos del técnico responsable y del cliente afectado.

A continuación, se presenta la Figura 6.59 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.59: Diagrama CU - N°181 “Visualizando alertas de órdenes atrasadas”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°182 “Refrescando Dashboard manualmente”:

Este caso de uso compete a el refresco manual del tablero principal, sincronizando en una sola operación los indicadores de órdenes, los totales financieros y el estado de los recursos con la información vigente en la base de datos.

A continuación, se presenta la Figura 6.60 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.60: Diagrama CU - N°182 “Refrescando Dashboard manualmente”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°183 “Validando permisos de edición por asignación”:

Este caso de uso compete a la validación de los permisos de edición del operador sobre una orden de trabajo, comparando el identificador del usuario con sesión iniciada contra el personal asignado al servicio antes de habilitar los campos modificables.

A continuación, se presenta la Figura 6.61 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.61: Diagrama CU - N°183 “Validando permisos de edición por asignación”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°184 “Bloqueando acceso a órdenes ajenas”:

Este caso de uso compete a el bloqueo del acceso a órdenes de trabajo que no pertenecen al operador, rechazando la apertura del registro, dejando constancia del intento en la bitácora de auditoría y redirigiendo al listado personal de tareas.

A continuación, se presenta la Figura 6.62 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.62: Diagrama CU - N°184 “Bloqueando acceso a órdenes ajenas”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°185 “Consultando lista de tareas asignadas”:

Este caso de uso compete a la consulta del listado personal de tareas del operador, filtrando las órdenes de trabajo vinculadas a su identificador y presentándolas ordenadas según su nivel de prioridad.

A continuación, se presenta la Figura 6.63 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.63: Diagrama CU - N°185 “Consultando lista de tareas asignadas”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°186 “Permitiendo edición a equipos de cuadrilla”:

Este caso de uso compete a la concesión de permisos de edición colectivos a los integrantes de una cuadrilla, validando la pertenencia del usuario al grupo asignado y registrando la intervención técnica junto con su autor.

A continuación, se presenta la Figura 6.64 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.64: Diagrama CU - N°186 “Permitiendo edición a equipo de cuadrilla”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°187 “Revocando permisos por asignación”:

Este caso de uso compete a la revocación de los permisos de un operador que ha sido desvinculado de una orden de trabajo, revalidando la asignación vigente al momento de guardar y rechazando el cambio cuando la responsabilidad ya fue transferida.

A continuación, se presenta la Figura 6.65 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.65: Diagrama CU - N°187 “Revocando permisos por reasignación”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°188 “Registrando intervención de terceros”:

	Este caso de uso compete a el registro de la participación de empresas externas en una orden de trabajo, dejando constancia de la entidad responsable, el detalle del trabajo ejecutado, su costo y la fecha en que ocurrió.

A continuación, se presenta la Figura 6.66 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.66: Diagrama CU - N°188 “Registrando intervención de terceros”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°189 “Filtrando datos para reportes de terceros”:

Este caso de uso compete a la definición de los criterios de búsqueda para el informe de terceros, permitiendo acotar por entidad externa y por rango de fechas antes de generar la vista previa del reporte.

A continuación, se presenta la Figura 6.67 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.67: Diagrama CU - N°189 “Filtrando datos para reporte de terceros”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°190 “Exportando reporte de terceros en PDF”:

Este caso de uso compete a la exportación del informe de intervenciones de terceros en formato PDF, consolidando los registros del periodo, aplicando el diseño institucional, incorporando las evidencias asociadas y dejando constancia de la descarga.

A continuación, se presenta la Figura 6.68 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.68: Diagrama CU - N°190 “Exportando reporte de terceros en PDF”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°191 “Integrando fotos en reportes de terceros”:

Este caso de uso compete a la incorporación de evidencia fotográfica dentro del informe de terceros, permitiendo seleccionar las imágenes almacenadas de la orden, ajustarlas al formato del documento y anexarlas al reporte final.

A continuación, se presenta la Figura 6.69 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.69: Diagrama CU - N°191 “Integrando fotos en reporte de terceros”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°192 “Consolidando resumen mensual de terceros”:

Este caso de uso compete a la consolidación mensual de las intervenciones de terceros, agrupando los registros del periodo por entidad externa, totalizando sus costos y generando una planilla descargable con el resumen.

A continuación, se presenta la Figura 6.70 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.70: Diagrama CU - N°192 “Consolidando resumen mensual de terceros”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°205 “Consultando bitácora de seguridad”:

Este caso de uso compete a la revisión de la bitácora de seguridad, filtrando los eventos de inicio y cierre de sesión del periodo y destacando los intentos de acceso fallidos junto con la dirección IP y el dispositivo de origen.

A continuación, se presenta la Figura 6.71 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.71: Diagrama CU - N°205 “Consultando bitácora de seguridad”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°206 “Exportando historial de acciones a Excel”:

Este caso de uso compete a la exportación del historial de acciones a una planilla de cálculo, consolidando los registros de bitácora del periodo consultado y dejando constancia de la propia exportación como un evento auditable.

A continuación, se presenta la Figura 6.72 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.72: Diagrama CU - N°206 “Exportando historial de acciones a Excel”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°207 “Registro de mantenimiento de maquinaria”:

Este caso de uso compete a el registro del mantenimiento de una maquinaria, validando la fecha ingresada, almacenando la programación junto con sus observaciones y actualizando el estado del equipo en el inventario.

A continuación, se presenta la Figura 6.73 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.73: Diagrama CU - N°207 “Registro de mantenimiento de maquinaria”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°208 “Consultando calendario de mantenimiento”:

Este caso de uso compete a la consulta del calendario de mantenimientos programados, permitiendo filtrar por fecha o por equipo y desplegar el detalle de cada programación junto con los datos de la maquinaria asociada.

A continuación, se presenta la Figura 6.74 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.74: Diagrama CU - N°208 “Consultando calendario de mantenimiento”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°209 “Consulta de disponibilidad de operadores”:

Este caso de uso compete a la consulta de la disponibilidad de los operadores, contabilizando las órdenes de trabajo asignadas a cada uno dentro del rango de fechas consultado para distinguir al personal disponible del ocupado.

A continuación, se presenta la Figura 6.75 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.75: Diagrama CU - N°209 “Consulta de disponibilidad de operadores”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°210 “Consultando asignaciones de operadores”:

Este caso de uso compete a la consulta de las asignaciones vigentes de un operador, recuperando las órdenes de trabajo vinculadas a su identificador junto con su estado y sus fechas de ejecución.

A continuación, se presenta la Figura 6.76 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.76: Diagrama CU - N°210 “Consultando asignaciones de operadores”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°211 “Cancelando orden de trabajo”:

Este caso de uso compete a la cancelación de una orden de trabajo que no puede ser ejecutada, solicitando el motivo del cambio, actualizando el estado del registro y dejando la trazabilidad correspondiente en la bitácora de auditoría.

A continuación, se presenta la Figura 6.77 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.77: Diagrama CU - N°211 “Cancelando orden de trabajo”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°212 “Anulando orden de trabajo duplicada”:

Este caso de uso compete a la anulación de una orden de trabajo creada por error, requiriendo el motivo y la confirmación del actor antes de marcar el registro como anulado sin eliminarlo de la base de datos.

A continuación, se presenta la Figura 6.78 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.78: Diagrama CU - N°212 “Anulando orden de trabajo duplicada”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°213 “Registrando el uso de insumos en una orden de trabajo”:

Este caso de uso compete a el registro de los insumos utilizados durante la ejecución de un servicio, vinculando cada producto y su cantidad a la orden de trabajo correspondiente para efectos de control de consumo.

A continuación, se presenta la Figura 6.79 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.79: Diagrama CU - N°213 “Registrando el uso de insumos en una orden de trabajo”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°214 “Actualizando stock de insumos”:

Este caso de uso compete a la actualización automática del stock a partir del consumo declarado en la orden de trabajo, descontando las cantidades utilizadas y devolviendo las existencias resultantes junto con su nivel mínimo.

A continuación, se presenta la Figura 6.80 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.80: Diagrama CU - N°214 “Actualizando stock de insumos”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°215 “Validando disponibilidad de insumos antes de registro”:

Este caso de uso compete a la validación previa del stock disponible antes de confirmar el registro de insumos, comparando las cantidades solicitadas contra las existencias vigentes de cada producto.

A continuación, se presenta la Figura 6.81 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.81: Diagrama CU - N°215 “Validando disponibilidad de insumos antes de registro”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°216 “Aprobando orden de trabajo finalizado”:

Este caso de uso compete a la aprobación formal de una orden de trabajo finalizada, filtrando las órdenes que se encuentran en ese estado, desplegando su detalle completo y dejando registrada la aprobación junto con su responsable.

A continuación, se presenta la Figura 6.82 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.82: Diagrama CU - N°216 “Aprobando orden de trabajo finalizada”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°217 “Revisando antecedentes de la orden”:

Este caso de uso compete a la verificación de integridad previa a la aprobación, comprobando que la orden cuente con cliente, fechas de inicio y término, dirección, personal asignado, insumos declarados y evidencias cargadas.

A continuación, se presenta la Figura 6.83 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.83: Diagrama CU - N°217 “Revisando antecedentes de la orden”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°218 “Registrando aprobación de orden de trabajo”:

Este caso de uso completa el registro de la aprobación de una orden de trabajo, almacenando la marca de aprobado junto con la fecha, la hora y el usuario responsable de la autorización.

A continuación, se presenta la Figura 6.84 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.84: Diagrama CU - N°218 “Registrando aprobación de orden de trabajo”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°219 “Eliminando usuarios del sistema”:

Este caso de uso compete a la eliminación de los usuarios que ya no forman parte de la empresa, desplegando previamente su detalle y sus permisos, y dejando constancia del hecho en la bitácora antes de retirar el registro.

A continuación, se presenta la Figura 6.85 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.85: Diagrama CU - N°219 “Eliminando usuarios del sistema”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°220 “Eliminando cliente del sistema”:

Este caso de uso compete a la eliminación de un cliente de la base de datos, mostrando previamente su detalle junto con las órdenes de trabajo asociadas y registrando la baja en la bitácora antes de ejecutarla.

A continuación, se presenta la Figura 6.86 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.86: Diagrama CU - N°220 “Eliminando cliente del sistema”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°221 “Desactivando usuario del sistema”:

Este caso de uso compete a la desactivación temporal de un usuario, suspendiendo su acceso al sistema sin eliminar su registro y conservando la trazabilidad de todas sus acciones previas.

A continuación, se presenta la Figura 6.87 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.87: Diagrama CU - N°221 “Desactivando usuario del sistema”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°222 “Reactivando usuario del sistema”:

Este caso de uso compete a la reactivación de un usuario previamente desactivado, recuperando la fecha en que se aplicó la baja y restituyendo sus funciones y su acceso a la plataforma.

A continuación, se presenta la Figura 6.88 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.88: Diagrama CU - N°222 “Reactivando usuario del sistema”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°223 “Revisando historial de desactivación y eliminación de usuarios”:

Este caso de uso compete a la revisión del historial de bajas de usuarios, recuperando desde la bitácora las eliminaciones y desactivaciones registradas junto con la fecha, la hora y el autor de cada acción.

A continuación, se presenta la Figura 6.89 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.89: Diagrama CU - N°223 “Revisando historial de desactivación y eliminación de usuarios”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°224 “Registrando comentarios en orden de trabajo”:

Este caso de uso compete a el registro de comentarios sobre una orden de trabajo, permitiendo complementar la información del servicio con observaciones asociadas a su autor y a la fecha en que fueron escritas.

A continuación, se presenta la Figura 6.90 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.90: Diagrama CU - N°224 “Registrando comentarios en orden de trabajo”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°225 ”Consultando comentarios de una orden de trabajo”:

Este caso de uso compete a la consulta de los comentarios registrados en una orden de trabajo, presentándolos en orden cronológico junto con el nombre del usuario que los redactó.

A continuación, se presenta la Figura 6.91 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.91: Diagrama CU - N°225 “Consultando comentarios de una orden de trabajo”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°226 ”Registrando trazabilidad de comentarios”:

Este caso de uso compete a la trazabilidad de los comentarios, asociando automáticamente cada observación con su autor y su marca de tiempo, y replicando el evento en la bitácora de auditoría.

A continuación, se presenta la Figura 6.92 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.92: Diagrama CU - N°226 “Registrando trazabilidad de comentarios”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°227 ”Reprogramando fecha de ejecución”:

Este caso de uso compete a la reprogramación de la fecha de ejecución de una orden de trabajo, actualizando la fecha vigente y conservando la anterior como parte del historial de cambios.

A continuación, se presenta la Figura 6.93 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.93: Diagrama CU - N°227 “Reprogramando fecha de ejecución”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°228 ”Validando disponibilidad de fecha de reprogramación”:

Este caso de uso compete a la validación de la fecha de reprogramación, contrastando la nueva fecha contra la maquinaria comprometida y contra el stock disponible de los insumos requeridos por el servicio.

A continuación, se presenta la Figura 6.94 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.94: Diagrama CU - N°228 “Validando disponibilidad de fecha de reprogramación”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°229 “Registrando historial de reprogramación”:

Este caso de uso compete a el registro del historial de reprogramaciones de una orden de trabajo, listando la fecha anterior, la nueva fecha, el responsable del cambio y el momento en que se efectuó.

A continuación, se presenta la Figura 6.95 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.95: Diagrama CU - N°229 “Registrando historial de reprogramación”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°230 “Consultando disponibilidad de maquinaria”:

Este caso de uso compete a la consulta de la disponibilidad de la maquinaria, desplegando el listado de camiones registrados y el resumen de la cantidad de equipos que se encuentra en cada estado.

A continuación, se presenta la Figura 6.96 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.96: Diagrama CU - N°230 “Consultando disponibilidad de maquinaria”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°231 “Filtrando disponibilidad de maquinaria”:

Este caso de uso compete a la consulta de la disponibilidad de la maquinaria, desplegando el listado de camiones registrados y el resumen de la cantidad de equipos que se encuentra en cada estado.

A continuación, se presenta la Figura 6.97 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.97: Diagrama CU - N°231 “Consultando disponibilidad de maquinaria”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°232 “Determinando disponibilidad de maquinaria”:

Este caso de uso compete a la determinación automática del estado de cada maquinaria, evaluando sus asignaciones vigentes y sus mantenimientos programados para clasificarla y persistir el resultado en el inventario.

A continuación, se presenta la Figura 6.98 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.98: Diagrama CU - N°232 “Determinando disponibilidad de maquinaria”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°233 “Solicitando modificación de orden de trabajo”:

Este caso de uso compete a la solicitud de modificación de una orden de trabajo por parte del operador, validando previamente que figure como responsable del servicio y dejando registrada la solicitud junto con su motivo.

A continuación, se presenta la Figura 6.99 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.99: Diagrama CU - N°233 “Solicitando modificación de orden de trabajo”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°234 “Verificando solicitud de modificación”:

Este caso de uso compete a la resolución de las solicitudes de modificación pendientes, permitiendo al administrador aprobarlas o rechazarlas y dejando constancia de la decisión y de su responsable.

A continuación, se presenta la Figura 6.100 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.100: Diagrama CU - N°234 “Verificando solicitud de modificación”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°235 “Registrando el historial de modificaciones”:

Este caso de uso compete a el registro del historial de modificaciones de una orden de trabajo, almacenando el campo alterado, su valor anterior, su valor nuevo, la fecha y el usuario que realizó el cambio.

A continuación, se presenta la Figura 6.101 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.101: Diagrama CU - N°235 “Registrando el historial de modificaciones”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°236 “Intentando eliminar clientes con órdenes activas”:

Este caso de uso compete a el intento de eliminación de un cliente que mantiene órdenes de trabajo activas, bloqueando la operación y notificando al actor la existencia de servicios pendientes asociados.

A continuación, se presenta la Figura 6.102 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.102: Diagrama CU - N°236 “Intentando eliminar clientes con órdenes activas”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Diagrama CU - N°237 “Verificando clientes con órdenes activas”:

Este caso de uso compete a la verificación de integridad referencial previa a la baja de un cliente, clasificando sus órdenes de trabajo por estado para determinar si existen servicios activos que impidan la eliminación.

A continuación, se presenta la Figura 6.103 mostrando el diagrama de secuencia del caso de uso ya definido anteriormente.

### Figura 6.103: Diagrama CU - N°237 “Verificando cliente con órdenes activas”:

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

# 7. Vistas

En este apartado, se exponen las vistas propias del del sistema, donde cada una corresponde a un extracto de su caso de uso respectivo que ejemplifica visualmente las acciones descritas en los formularios.

Vista CU - N°35 “Registrando ubicación del trabajo”:

Este caso de uso compete al momento de ingresar o modificar las coordenadas y la localización geográfica asociada a una orden de trabajo, de esta forma se puede dejar registro preciso del lugar donde se ejecutará o requiere la atención técnica.

A continuación, se presenta la Figura 7.1 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.1: Vista CU - N°35 “Registrando ubicación del trabajo”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°36 “Validando ubicación ingresada”:

Este caso de uso compete al momento de verificar que la dirección y las coordenadas geográficas ingresadas por el usuario sean válidas y cumplan con el formato correcto dentro de la orden de trabajo, de esta forma se puede dejar registro y control de la localización exacta de la faena.

A continuación, se presenta la Figura 7.2 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.2: Vista CU - N°36 “Validando ubicación ingresada”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°37 “Visualizando ubicación de trabajo”:

Este caso de uso compete al momento de consultar en detalle la dirección y las coordenadas geográficas que fueron previamente almacenadas en una orden de trabajo, de esta forma se puede dejar constancia visual de la ubicación para la planificación logística.

A continuación, se presenta la Figura 7.3 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.3: Vista CU - N°37 “Visualizando ubicación de trabajo”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°38 “Modificando ubicación del trabajo”:

Este caso de uso compete al momento de actualizar o corregir la dirección y las coordenadas de un servicio ya registrado, de esta forma se puede dejar constancia de los cambios geográficos en tiempo real.

A continuación, se presenta la Figura 7.4 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.4: Vista CU - N°38 “Modificando ubicación del trabajo”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°53 “Cambiando el estado de pago de una Orden de trabajo ”:

Este caso de uso compete al momento de modificar y actualizar el estatus financiero de una orden específica cambiando entre pendiente, pagado, abonado o vencido mediante un selector de opciones, de esta forma se puede mantener sincronizada la trazabilidad de los cobros en la bitácora.

A continuación, se presenta la Figura 7.5 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.5: Vista CU - N°53 “Cambiando el estado de pago de una Orden de trabajo”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°54 “Registrando cambios en una bitácora”:

Este caso de uso compete al momento de almacenar de forma automática los metadatos e historial de auditoría cada vez que se efectúa una modificación financiera o de estado sobre una orden de trabajo, de esta forma se puede asegurar la transparencia y el registro de qué usuario realizó la acción.

A continuación, se presenta la Figura 7.6 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.6: Vista CU - N°54 “Registrando cambios en una bitácora”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°55 “Gestionando alertas por estado 'Vencido'”:

Este caso de uso compete al momento de identificar y destacar visualmente aquellas órdenes de trabajo que han excedido el plazo límite establecido para su pago, de esta forma se puede facilitar la gestión de cobranza y mora.

A continuación, se presenta la Figura 7.7 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.7: Vista CU - N°55 “Gestionando alertas por estado 'Vencido”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°56 “Calculando el valor bruto de una órden de trabajo”:

Este caso de uso compete al momento de procesar los montos netos ingresados para incorporar de forma automática los impuestos legalmente requeridos como el IVA, de esta forma se puede determinar con precisión el costo final para la facturación al cliente.

A continuación, se presenta la Figura 7.8 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.8: Vista CU - N°56 “Calculando el valor bruto de una órden de trabajo”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°57 “Actualizando costos por servicios adicionales”:

Este caso de uso compete al momento de recalcular dinámicamente los valores totales de una orden de trabajo cuando se añaden nuevos ítems, insumos o cobros complementarios a un servicio en curso, de esta forma se puede mantener actualizado el valor bruto de la cuenta.

A continuación, se presenta la Figura 7.9 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.9: Vista CU - N°57 “Actualizando costos por servicios adicionales”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°58 “Visualizando resumen financiero de la orden de trabajo”:

Este caso de uso compete al momento de desplegar un desglose claro y estructurado de los montos finales, impuestos y totales asociados a un servicio cerrado, de esta forma se puede brindar al administrador la información consolidada para la gestión del cobro.

A continuación, se presenta la Figura 7.10 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.10: Vista CU - N°58 “Visualizando resúmen financiero de la orden de trabajo”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°59 “Generando estimación de servicio”:

Este caso de uso compete al momento de calcular preventivamente una cotización o presupuesto para un cliente nuevo o recurrente, considerando variables como el tipo de servicio, la maquinaria requerida, la ubicación y los insumos, de esta forma se puede entregar una tarifa competitiva antes de formalizar la orden.

A continuación, se presenta la Figura 7.11 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.11: Vista CU - N°59 “Generando estimación de servicio”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°66 “Consultando costos por categoría”:

Este caso de uso compete al momento de visualizar los gastos operacionales desglosados de forma específica según su tipo tales como personal, combustible, maquinaria o insumos, de esta forma se puede facilitar el análisis detallado de los egresos de la empresa.

A continuación, se presenta la Figura 7.12 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.12: Vista CU - N°66 “Consultando costos por categoría”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°67 “Exportando reporte de costos”:

Este caso de uso compete al momento de descargar y exportar el informe consolidado de costos operacionales generado en la plataforma a un formato digital compatible, de esta forma se puede almacenar y compartir la información financiera para su revisión externa.

A continuación, se presenta la Figura 7.13 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.13: Vista CU - N°67 “Exportando reporte de costos”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°86 “Aplicando filtros en reportes”:

Este caso de uso compete al momento de aplicar filtros específicos sobre los reportes generados en el sistema tales como cliente, estado, tipo de servicio o rango de fechas, de esta forma se puede acotar la información mostrada para visualizar únicamente los datos requeridos.

A continuación, se presenta la Figura 7.14 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.14: Vista CU - N°86 “Aplicando filtros en reportes”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°87 “Filtrando datos en gráficos”:

Este caso de uso compete al momento de aplicar criterios de búsqueda específicos como clientes, maquinaria o gastos, directamente sobre los gráficos del panel principal, de esta forma se puede actualizar de manera dinámica la representación visual de los datos.

A continuación, se presenta la Figura 7.15 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.15: Vista CU - N°87 “Filtrando datos en gráficos”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°88 “Limpiando filtros aplicados”:

Este caso de uso compete al momento de eliminar los filtros que se encontraban activos en los gráficos o paneles del sistema, de esta forma se puede restablecer la vista general y mostrar los datos predeterminados en su totalidad.

A continuación, se presenta la Figura 7.16 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.16: Vista CU - N°87 “Limpiando filtros aplicados”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°92 “Detectando órdenes de trabajo no completadas”:

Este caso de uso compete al momento en que el sistema analiza periódicamente las órdenes de trabajo y detecta aquellas que no han sido finalizadas dentro del plazo establecido.

A continuación, se presenta la Figura 7.17 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.17: Vista CU - N°92 “Detectando órdenes de trabajo no completadas”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°93 “Clasificando órdenes por nivel de retraso”:

Este caso de uso compete al momento en que el sistema ordena y categoriza las órdenes pendientes detectadas según su nivel de urgencia o retraso como bajo, medio, alto para facilitar su supervisión.

A continuación, se presenta la Figura 7.18 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.18: Vista CU - N°93 “Clasificando órdenes por nivel de retraso”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°100 “Detectando maquinaria no disponible”:

Este caso de uso compete al momento en que el sistema analiza el estado del inventario para identificar y marcar aquella maquinaria que se encuentra fuera de servicio o inactiva.

A continuación, se presenta la Figura 7.19 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.19: Vista CU - N°100 “Detectando maquinaria no disponible”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°101 “Notificando indisponibilidad de maquinaria”:

Este caso de uso compete al momento en que el sistema genera alertas informando cuando un equipo no se encuentra apto para su uso, previniendo asignaciones incorrectas.

A continuación, se presenta la Figura 7.20 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.20: Vista CU - N°101 “Notificando indisponibilidad de maquinaria”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°102 “Restringiendo asignación de maquinaria”:

Este caso de uso compete al momento en que la plataforma bloquea la selección de equipos no disponibles para evitar que sean programados en nuevas órdenes de trabajo.

A continuación, se presenta la Figura 7.21 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.21: Vista CU - N°102 “Restringiendo asignación de maquinaria”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°103 “Buscando orden de trabajo”:

Este caso de uso compete al momento en que el usuario ingresa un identificador o datos específicos dentro del módulo para localizar rápidamente una orden de trabajo particular.

A continuación, se presenta la Figura 7.22 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.22: Vista CU - N°103 “Buscando órden de trabajo”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°104 “Buscando cliente”:

Este caso de uso compete al momento en que se efectúa una búsqueda dentro del módulo de clientes utilizando criterios específicos como nombre, correo o RUT asociado.

A continuación, se presenta la Figura 7.23 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.23: Vista CU - N°104 “Buscando cliente”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°105 “Buscando maquinaria”:

Este caso de uso compete al momento en que se consulta la información de un equipo o camión ingresando parámetros de identificación como su nombre, ID o patente.

A continuación, se presenta la Figura 7.24 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.24: Vista CU - N°105 “Buscando maquinaria”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°106 “Aplicando filtros en módulos”:

Este caso de uso compete al momento en que el usuario selecciona criterios específicos en las tablas de los distintos módulos ,como inventario, reportes o clientes, para ordenar la información.

A continuación, se presenta la Figura 7.25 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.25: Vista CU - N°106 “Aplicando filtros en módulos”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°107 “Filtrando por fechas”:

Este caso de uso compete al momento en que se delimita la visualización de registros aplicando rangos de fechas determinados dentro de los módulos operativos o financieros.

A continuación, se presenta la Figura 7.26 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.26: Vista CU - N°107 “Filtrando por fechas”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°108 “Limpiando filtros”:

Este caso de uso compete al momento en que se eliminan los criterios de búsqueda activos para restablecer la tabla o vista al orden predeterminado por el sistema.

A continuación, se presenta la Figura 7.27 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.27: Vista CU - N°108 “Limpiando filtros”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°111 “Registrando acceso al sistema”:

Este caso de uso compete al momento en que el sistema registra automáticamente cada acceso exitoso al ingresar credenciales válidas, almacenando la identidad del usuario junto con la fecha y hora en la bitácora.

A continuación, se presenta la Figura 7.28 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.28: Vista CU - N°111 “Registrando acceso al sistema”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°112 “Registrando acceso fallido”:

Este caso de uso compete al momento en que la plataforma captura y almacena en el registro los intentos de inicio de sesión fallidos, guardando la información del evento por motivos de seguridad.

A continuación, se presenta la Figura 7.29 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.29: Vista CU - N°112 “Registrando acceso fallido”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°113 “Consultando historial de acceso”:

Este caso de uso compete al momento en que el administrador accede a la sección de bitácora o historial para revisar los registros detallados de los inicios de sesión en el sistema.

A continuación, se presenta la Figura 7.30 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.30: Vista CU - N°113 “Consultando historial de acceso”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°114 “Filtrando registros de accesos fallidos”:

Este caso de uso compete al momento en que se aplican filtros específicos dentro del historial, permitiendo visualizar selectivamente los registros correspondientes a intentos de acceso fallidos.

A continuación, se presenta la Figura 7.31 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.31: Vista CU - N°114 “Filtrando registros de accesos fallidos”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°149 “Registrando intervención del servicio”:

Este caso de uso compete al momento de ingresar las acciones ejecutadas durante la intervención de una órden de trabajo, de esta forma se puede dejar registro de lo ocurrido durante el trabajo.

A continuación, se presenta la Figura 7.32 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.32: Vista CU - N°149” Registrando intervención del servicio”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°150 “Consultando historial de intervenciones”:

Esta vista corresponde al momento en el cual el actor revisa el apartado de historial de intervenciones de la órden de trabajo visualizada, cada intervención posee atributos como ID, descripción y fecha y hora de realizado.

A continuación, se presenta la Figura 7.33 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.33: Vista CU - N°150” Consultando historial de intervenciones”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°151“Modificando intervención registrada en orden de trabajo”:

En esta vista se muestra el apartado de historial de intervenciones, donde se puede editar las intervenciones realizadas en caso de existir un detalle faltante o cualquier otra necesidad.

A continuación, se presenta la Figura 7.34 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.34: Vista CU - N°151” Modificando intervención registrada en orden de trabajo”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°152 “Registrando fecha de inicio del servicio”:

Esta vista corresponde al momento del actor registrar la fecha de inicio del servicio al que corresponde la órden de trabajo, registrando exitósamente estas para ser visualizadas en el detalle de la órden.

A continuación, se presenta la Figura 7.35 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.35: Vista CU - N°152” Registrando fecha de inicio del servicio”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°153 “Registrando fecha de término del servicio. ”:

Esta vista corresponde al momento del actor registrar la fecha de término del servicio al que corresponde la órden de trabajo, registrando exitósamente estas para ser visualizadas en el detalle de la órden.

A continuación, se presenta la Figura 7.36 mostrando la vista ya definida anteriormente.

Figura 7.36: Vista CU - N°153” Registrando fecha de término del servicio”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°154 “Consultando la duración del servicio”:

Esta vista corresponde al momento del actor registrar duración en horas del servicio al que corresponde la órden de trabajo, registrando exitósamente estas para ser visualizadas en el detalle de la órden.

A continuación, se presenta la Figura 7.37 mostrando la vista ya definida anteriormente.

Figura 7.37: Vista CU - N°154” Consultando la duración del servicio”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°160 “Asignando técnico a orden.”:

Esta vista corresponde al momento de querer asignar un técnico a una determinada órden de trabajo, pudiendo ver el técnico asignado en el detalle de la órden.

A continuación, se presenta la Figura 7.38 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.38: Vista CU - N°160” Asignando técnico a orden..

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°161 “Asignando cuadrilla”:

Esta vista corresponde al momento de querer asignar dos o más técnicos a una órden de trabajo, formando una cuadrilla, de esta forma queda evidenciado en el detalle de la órden de trabajo.

A continuación, se presenta la Figura 7.39 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.39: Vista CU - N°161” Asignando cuadrilla”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°162 “Reasignando personal por imprevistos”:

Esta vista corresponde al momento de desasignar o reasignar técnicos a una órden de trabajo, de esta forma se muestra en el detalle de la órden de trabajo y se revocan los permisos dados al técnico desvinculado de la órden.

A continuación, se presenta la Figura 7.40 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.40: Vista CU - N°162” Reasignando personal por imprevistos”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°163 “Consultando carga de trabajo del personal”:

Esta vista corresponde a la carga laboral según los técnicos registrados del sistema, de esta forma el administrador puede ver qué técnicos se encuentran activos y a quienes asignar en las órdenes de trabajos futuras.

A continuación, se presenta la Figura 7.41 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.41: Vista CU - N°163” Consultando carga de trabajo del personal”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°164 “Validación de roles en la asignación”:

Esta vista corresponde a la verificación por parte del actor al momento de querer asignar a un operador a una órden de trabajo, ya que solo estos pueden ser asignados como técnicos a las órdenes.

A continuación, se presenta la Figura 7.42 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.42: Vista CU - N°164” Validación de roles en la asignación”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°165 “Registrando tipo de incidente en la orden”:

Esta vista corresponde al momento de registrar el tipo de incidente de una órden de trabajo, de esta forma la órden de trabajo puede ser clasificada.

A continuación, se presenta la Figura 7.43 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.43: Vista CU - N°165” Registrando tipo de incidente en la orden”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°166 “Visualizando incidentes por categoría en tabla”:

Esta vista corresponde al filtro por incidentes de órdenes de trabajo registradas en el sistema, de esta forma se pueden clasificar los registros de órdenes en el sistema.

A continuación, se presenta la Figura 7.44 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.44: Vista CU - N°166” Visualizando incidentes por categoría en tabla”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°167 “Generando gráfico estadístico de incidentes”:

Esta vista corresponde al gráfico que se genera según la distribución de incidentes de las órdenes de trabajo registradas, de esta forma se tiene control de los principales incidentes que dominan los registros.

A continuación, se presenta la Figura 7.45 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.45: Vista CU - N°167” Generando gráfico estadístico de incidentes”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°168 “Modificando clasificación de incidente”:

Esta vista corresponde al momento de modificar la incidencia de una órden, esto permite reclasificar dicha órden y modificar el gráfico generado en base a las incidencias.

A continuación, se presenta la Figura 7.46 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.46: Vista CU - N°168” Modificando clasificación de incidente”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°169 “Exportando reporte técnico de incidentes”:

Esta vista corresponde a .csv generado con el reporte de los incidentes registrados por órden de trabajo, de esta forma el actor puede tener el reporte de ser necesario.

A continuación, se presenta la Figura 7.47 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.47: Vista CU - N°169” Exportando reporte técnico de incidentes”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°170 “Modificación manual de prioridad por jefatura”:

Esta vista corresponde a la modificación y asignación de la prioridad de una órden de trabajo, de esta manera se clasifican por urgencia las órdenes en la cola de atención.

A continuación, se presenta la Figura 7.48 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.48: Vista CU - N°170” Exportando reporte técnico de incidentes”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°171 “Visualizando cola de atención por prioridad.”:

Esta vista corresponde a la cola de atención de órdenes de trabajo, donde tanto el administrador como el operario asignado pueden reorganizar su agenda en base a sus preferencias, de esta manera la priorización se hace a criterio del autor.

A continuación, se presenta la Figura 7.49 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.49: Vista CU - N°171 ”Visualizando cola de atención por prioridad.”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°172 “Filtrado de dashboard por nivel de urgencia”:

Esta vista corresponde a la cola de atención por órden de trabajo asignada, de esta forma el actor puede priorizar y observar las órdenes de trabajo por su prioridad.

A continuación, se presenta la Figura 7.50 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.50: Vista CU - N°172” Filtrado de dashboard por nivel de urgencia”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°173 “Generando resumen de servicio en PDF”:

Esta vista corresponde al momento de querer exportar los resúmenes de servicio en formato PDF, de esta forma el actor tendrá acceso a los registros desde su propio computador o celular.

A continuación, se presenta la Figura 7.51 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.51: Vista CU - N°173” Generando resumen de servicio en PDF”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°174 “Visualizando vista previa del reporte”:

Esta vista corresponde al momento antes de exportar el reporte o resúmen de servicio, de esta forma el actor puede visualizar antes lo que va a descargar.

A continuación, se presenta la Figura 7.52 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.52: Vista CU - N°174” Visualizando vista previa del reporte”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°175 “Descargando reporte de servicio”:

Esta vista corresponde al botón “descargar” del resúmen de servicio en formato PDF, de esta forma puede tener acceso al reporte sin necesidad de ingresar al sistema.

A continuación, se presenta la Figura 7.53 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.53: Vista CU - N°175” Descargando reporte de servicio”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°176 “Regenerando documento por corrección técnica”:

Esta vista corresponde a la regeneración del documento en caso de cualquier eventualidad sucedida, de esta forma el reporte exportado se encontrará actualizado.

A continuación, se presenta la Figura 7.54 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.54: Vista CU - N°176” Regenerando documento por corrección técnica”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°177 “Validando datos obligatorios del servicio.”:

Esta Vista corresponde al momento de generar el resúmen de servicio de una órden de trabajo completada, de esta forma, el sistema se cerciora de que todos los campos estén completos, de no ser así, no permite generar el resúmen y emite una alerta visual.

A continuación, se presenta la Figura 7.55 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.55: Vista CU - N°177 ”Validando datos obligatorios del servicio”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°178 “Actualizando Dashboard por avance de servicios”:

Esta vista corresponde a un gráfico que indica el estado de las órdenes de trabajo en cuanto al estado de acción, de esta forma se tiene control de en qué fase se encuentran las órdenes registradas.

A continuación, se presenta la Figura 7.56 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.56: Vista CU - N°178” Actualizando Dashboard por avance de servicios”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°179 “Sincronizando indicadores financieros en el panel”:

Esta vista corresponde al dashboard de ingresos financieros hasta el momento de consulta, de esta forma el administrador tiene control de los principales indicadores financieros dentro del mismo sistema.

A continuación, se presenta la Figura 7.57 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.57: Vista CU - N°179 ”Sincronizando indicadores financieros en el panel”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°180 “Reflejando disponibilidad de maquinaria e inventario”:

Esta vista corresponde al dashboard principal en donde el administrador puede ver la disponibilidad de maquinaria y stock de inventario, de esta forma se tiene control total de los activos dispuestos en el sistema.

A continuación, se presenta la Figura 7.58 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.58: Vista CU - N°180” Reflejando disponibilidad de maquinaria e inventario”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°181 “Notificando alertas de retraso en el Dashboard”:

Esta vista corresponde a las alertas generadas por el sistema en caso de atraso, de esta forma el administrador puede tener noción de órdenes de trabajo que presenten algún tipo de atraso.

A continuación, se presenta la Figura 7.59 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.59: Vista CU - N°181” Notificando alertas de retraso en el Dashboard”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°182 “Forzando actualización manual del panel”:

Esta vista corresponde al forzar la actualización manual del panel de órdenes de trabajo, en caso de existir nuevas órdenes agregadas y así poder visualizarlas.

A continuación, se presenta la Figura 7.60 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.60: Vista CU - N°182” Forzando actualización manual del panel”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°183 “Validación de permisos de edición por asignación”:

Esta vista corresponde a la edición de una órden de trabajo exclusivamente asignada al técnico encargado, de esta forma los permisos se validan permitiendo sólo a esa persona modificar datos.

A continuación, se presenta la Figura 7.61 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.61: Vista CU - N°183” Validación de permisos de edición por asignación”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°184 “Bloqueo de acceso a órdenes no asignadas”:

Esta vista corresponde a las órdenes exclusivas asignadas al técnico Luis Torres, permitiendo modificar el kanban y la cola de atención sólamente de las órdenes en las que él figura como técnico.

A continuación, se presenta la Figura 7.62 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.62: Vista CU - N°184” Bloqueo de acceso a órdenes no asignadas”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°185 “Visualización de lista de tareas personalizadas”:

Esta vista corresponden a la lista de órdenes asignadas al técnico asignado a esa órden, de esta forma se forma una lista de tareas personalizadas exclusivas para cada técnico en terreno.

A continuación, se presenta la Figura 7.63 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.63: Vista CU - N°185 ”Visualización de lista de tareas personalizadas”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°186 “Gestionando edición compartida”:

Esta vista corresponde al registro de intervención por cuadrilla, donde todos los técnicos asignados como responsables en esa órden pueden registrar todas las acciones llevadas a cabo en dicho trabajo.

A continuación, se presenta la Figura 7.64 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.64: Vista CU - N°186 ”Gestionando edición compartida”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°187 “Intento de modificación tras reasignación”:

Esta vista corresponde al despliegue de órdenes de trabajo del técnico Luis Torres luego de ser desvinculado de algunas órdenes de trabajo en las cuales figuraba como responsable, de esta forma, se mantienen los permisos de edición exclusivos a las órdenes a las que los técnicos sean asignados.

A continuación, se presenta la Figura 7.65 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.65: Vista CU - N°187 ”Intento de modificación tras reasignación”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°188 “Registrando intervención de terceros en la orden”:

Esta vista detalla el proceso de registro de intervenciones de terceros a través de un formulario cuyos campos detallan la empresa, la intervención y una casilla de foto que permite dejar tanto evidencia visual como escrita de lo ocurrido para mayor detalle.

A continuación, se presenta la Figura 7.66 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.66: Vista CU - N°188 ”Registrando intervención de terceros en la orden”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°189 “Seleccionando criterios para reporte de terceros”:

Esta vista ejemplifica el registro de intervenciones de terceros, donde posee atributos como empresa, detalle y evidencia visual. De esta forma, queda almacenado en el detalle en caso de ser necesario.

A continuación, se presenta la Figura 7.67 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.67: Vista CU - N°189 ”Seleccionando criterios para reporte de terceros”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°190 “Exportando reporte de terceros en PDF.”:

Esta vista corresponde a la exportación del reporte de terceros en formato PDF, donde el actor podrá acceder a las intervenciones de terceros registradas a través de dicho informe, de esta forma, el actor tendrá acceso a el detalle de la órden desde su dispositivo.

A continuación, se presenta la Figura 7.68 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.68: Vista CU - N°190 ”Exportando reporte de terceros en PDF”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°191 “Vinculando evidencia fotográfica al reporte de tercero”:

Esta vista corresponde a una de las casillas del registro de intervenciones de terceros, pues al momento de ingresar algún tipo de intervención, se puede adjuntar evidencia fotográfica.

A continuación, se presenta la Figura 7.69 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.69: Vista CU - N°191 ”Vinculando evidencia fotográfica al reporte de tercero”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°192 “Consolidando estadísticas de intervenciones externas”:

Esta vista corresponde al conjunto de intervenciones por parte de terceros registradas en el sistema, de esta forma se puede visualizar el registro y fecha de estas a modo de trazabilidad.

A continuación, se presenta la Figura 7.70 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.70: Vista CU - N°192 ”Consolidando estadísticas de intervenciones externas”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°205 “Consultando bitácora de seguridad”:

Esta vista corresponde al historial, concretamente por filtrado de bitácora de seguridad, donde se pueden observar los accesos al sistema a través de atributos como fecha y hora, usuario o acción.

A continuación, se presenta la Figura 7.71 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.71: Vista CU - N°205 ”Consultando bitácora de seguridad”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°206 “Exportar bitácora para auditoría externa”:

Esta vista corresponde al archivo .csv exportado con el registro de auditoría hasta el momento de la descarga, de esta forma el actor tendrá en su poder el registro almacenado en su dispositivo o computador.

A continuación, se presenta la Figura 7.72 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.72: Vista CU - N°206 ”Exportar bitácora para auditoría externa”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°207 “Registro de mantenimiento de maquinaria”:

Esta vista corresponde a la posibilidad de agendar una próxima mantención en caso de ser necesario de maquinaria registrada en el sistema, de esta forma se puede llevar un control de la disponibilidad de equipo de terreno.

A continuación, se presenta la Figura 7.73 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.73: Vista CU - N°207 ”Registro de mantenimiento de maquinaria”.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°208 “Consultar calendario de mantenimiento”:

Esta vista permite ejemplificar el apartado de verificación de maquinaria en mantenimiento, o principalmente aquellas máquinas que tengan mantenimientos agendados, de esta forma le permite al actor tener un mejor control de la disponibilidad de sus equipos para futuras consideraciones.

A continuación, se presenta la Figura 7.74 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.74: Vista CU - N°208 ”Consultar calendario de mantenimiento.

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°209 “Consultar disponibilidad de operadores”:

En esta vista se puede visualizar que el cliente consulta disponibilidad de los operadores según nombre y fecha.

A continuación, se presenta la Figura 7.75  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.75: Vista CU - N°210” Consultar disponibilidad de operadores”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°210 “Consultar asignaciones de operadores”:

En esta vista se puede visualizar las asignaciones de los operadores, el estado y la fecha de su disponibilidad .

A continuación, se presenta la Figura 7.76  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.76: Vista CU - N°211” Consultar asignaciones de operadores”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°211 “Cancelando orden de trabajo”:

En esta vista se puede visualizar la cancelación de una orden, junto con el motivo asociado a dicha cancelación.

A continuación, se presenta la Figura 7.77  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.77: Vista CU - N°211” Consultar asignaciones de operadores”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Vista CU - N°212 “Anulando de orden de trabajo ya existente ”:

En esta vista se puede visualizar la anulación de una orden duplicada, junto con el motivo asociado a dicha anulación.

A continuación, se presenta la Figura 7.78  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.78: Vista CU - N°212 ”Anulando de orden de trabajo ya existente”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°213 “Registrando uso de insumos en orden de trabajo ”:

En esta vista se puede visualizar el insumo que será utilizado en el trabajo solicitado por el cliente y además se dispone de un botón que permite registrar el insumo utilizado.

A continuación, se presenta la Figura 7.79  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.79: Vista CU - N°213 ”Registrando uso de insumos en orden de trabajo ”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°214 “Actualizando stock de insumos ”:

En esta vista se puede visualizar el insumo utilizado en diferentes trabajos solicitados por los clientes, permitiendo llevar un registro de los recursos utilizados en cada servicio.

A continuación, se presenta la Figura 7.80  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.80: Vista CU - N°214 ”Actualizando stock de insumos  ”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°215 “Validando la disponibilidad de insumos”:

En esta vista se puede visualizar la disponibilidad de los insumos requeridos para los trabajos solicitados por los clientes, permitiendo verificar si existe stock suficiente antes de registrar su utilización en cada servicio.

A continuación, se presenta la Figura 7.81  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.81: Vista CU - N°215 ”Validando la disponibilidad de insumos”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°216 “Aprobando orden de trabajo finalizada ”:

En esta vista se puede visualizar la aprobación de una orden de trabajo finalizada, permitiendo revisar y confirmar que el servicio fue completado correctamente .

A continuación, se presenta la Figura 7.82  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.82: Vista CU - N°216 ”Aprobando orden de trabajo finalizada ”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°217 “Revisando antecedentes de la orden”:

En esta vista se puede visualizar los antecedentes de la orden de trabajo antes de su aprobación, permitiendo verificar la información registrada.

A continuación, se presenta la Figura 7.83  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.83: Vista CU - N°217 ”Revisando antecedentes de la orden ”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°218 “Registrando aprobación de orden de trabajo ”:

En esta vista se puede visualizar las órdenes de trabajo que se encuentran aprobadas y a la espera de una revisión, permitiendo verificar su estado y antecedentes.

A continuación, se presenta la Figura 7.84 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.84: Vista CU - N°218 ”Registrando aprobación de orden de trabajo ”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°219 “Eliminando usuarios del sistema ”:

En esta vista se puede visualizar el proceso de eliminación de un usuario del sistema y la advertencia que informa que esta acción es permanente .

A continuación, se presenta la Figura 7.85  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.85: Vista CU - N°219 ”Eliminando usuarios del sistema ”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°220 “Eliminando cliente del sistema  ”:

En esta vista se puede visualizar el proceso de eliminación de un cliente del sistema y junto con una advertencia que informa que esta acción es permanente .

A continuación, se presenta la Figura 7.86  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.86: Vista CU - N°220 ”Eliminando  cliente del sistema”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°221 “Desactivando usuario del sistema”:

En esta vista se puede visualizarla información del cliente y su estado dentro del sistema, además del proceso de desactivación del usuario.

A continuación, se presenta la Figura 7.87  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.87: Vista CU - N°221 ”Desactivando usuario del sistema”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°222 “Reactivando usuario del sistema”:

En esta vista se puede visualizarla información del cliente y su estado dentro del sistema, además del proceso de reactivación del usuario, permitiendo restablecer su acceso al sistema.

A continuación, se presenta la Figura 7.88  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.88: Vista CU - N°222 ”Reactivando usuario del sistema”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°223 “Revisando historial desactivación/eliminación”:

En esta vista se puede visualizar el historial de usuarios que han sido desactivados o eliminados del sistema, permitiendo consultar su estado.

A continuación, se presenta la Figura 7.89  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.89: Vista CU - N°223 ”Revisando historial desactivación/eliminación”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°224 “Registrando comentarios”:

En esta vista se puede visualizar el comentario ingresado por el operador durante la realización del servicio solicitado por el cliente.

A continuación, se presenta la Figura 7.90  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.90: Vista CU - N°224 ”Registrando comentarios”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU-N°225 “Consultando comentarios de una orden de trabajo”:

En esta vista se puede visualizar el historial de comentarios registrados por los operadores durante la realización de los servicios,permitiendo consultar las observaciones asociadas a cada orden de trabajo.

A continuación, se presenta la Figura 7.91  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.91: Vista CU - N°225 ”Consultando comentarios de una orden de trabajo”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°226 “Registrando trazabilidad de comentarios”:

En esta vista se puede visualizar el comentario ingresado por el operador durante la realización del servicio solicitado por el cliente junto con la información del usuario, la fecha y la hora en que fue registrado.

A continuación, se presenta la Figura 7.92  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.92: Vista CU - N°226 ”Registrando trazabilidad de comentarios”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°227 “Reprogramando fecha de ejecución”:

En esta vista se puede visualizar y modificar la fecha de ejecución de una orden de trabajo, permitiendo seleccionar una nueva fecha y verificar su disponibilidad antes de confirmar la reprogramación.

A continuación, se presenta la Figura 7.93  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.93: Vista CU - N°227 ”Reprogramando fecha de ejecución”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°228 “Validando disponibilidad de fecha”:

En esta vista se puede visualizar y modificar la fecha de ejecución de una orden de trabajo, permitiendo seleccionar una nueva fecha y verificar su disponibilidad antes de confirmar la reprogramación.

A continuación, se presenta la Figura 7.94  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.94: Vista CU - N°228 ”Validando disponibilidad de fecha”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°229 “ Registrando historial de reprogramaciones”:

En esta vista se puede visualizar  y validar el historial de reprogramaciones de órdenes de clientes con sus fechas.

A continuación, se presenta la Figura 7.95  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.95: Vista CU - N°229 ”Registrando historial de reprogramaciones”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°230 “ Consultando disponibilidad de maquinaria”:

En esta vista se puede visualizar  y validar la disponibilidad de distintas maquinarias junto con su tipo y su estado .

A continuación, se presenta la Figura 7.96  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.96: Vista CU - N°230 ” Consultando disponibilidad de maquinaria”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°231 “ Filtrado de disponibilidad”:

En esta vista se puede visualizar y filtrar la maquinaria según su estado, tipo y última información registrada.

A continuación, se presenta la Figura 7.97 mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.97: Vista CU - N°231 ”Filtrado de disponibilidad”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°232 “ Determinando disponibilidad de maquinaria”:

En esta vista se puede visualizar y filtrar la maquinaria para poder ver su disponibilidad, tipo y última información registrada.

A continuación, se presenta la Figura 7.98  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.98: Vista CU - N°232 ”Determinando disponibilidad de maquinaria”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°233 “ Solicitando modificación de orden de trabajo”:

En esta vista se puede visualizar como el operador crea una solicitud de modificación y agrega el motivo de esta.

A continuación, se presenta la Figura 7.99  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.99: Vista CU - N°233 ”Solicitando modificación de orden de trabajo”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°234 “Verificando solicitud de modificación.”:

En esta vista se puede visualizar las solicitudes realizadas por los operadores, permitiendo verificar su estado y determinar si se encuentran pendientes o aprobadas .

A continuación, se presenta la Figura 7.100  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.100: Vista CU - N°234 ”Verificando solicitud de modificación.”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°235 ”Registrando el historial de modificaciones.”:

En esta vista se puede visualizar el historial de modificaciones realizadas, mostrando la hora en que fueron registradas y  su respectiva prioridad

A continuación, se presenta la Figura 7.101  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.101: Vista CU - N°235 ”Registrando el historial de modificaciones.”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°236 “Intentando eliminar clientes con órdenes activas”:

En esta vista se puede visualizar una advertencia que indica que no es posible eliminar un cliente mientras mantenga una orden activa.

A continuación, se presenta la Figura 7.102  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.102: Vista CU - N°236 ”Intentando eliminar clientes con órdenes activas”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Vista CU - N°237 “Verificando cliente con órdenes activas”:

En esta vista se puede visualizar la verificación de un cliente, indicando si mantiene órdenes activas que impiden su eliminación.

A continuación, se presenta la Figura 7.103  mostrando la vista ya definida anteriormente.

### Figura 7.103: Vista CU - N°237 ”Verificando cliente con órdenes activas”

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

# 8. Árbol de navegación

Este capítulo describe la estructura de navegación de la plataforma web Camus LDA al cierre del Incremento II. La aplicación mantiene las dos zonas definidas en el incremento anterior: rutas públicas, accesibles sin autenticación, y rutas protegidas, que requieren una sesión activa mediante JWT.

Las rutas protegidas se renderizan dentro del layout principal, compuesto por barra lateral, encabezado y área de contenido. El menú lateral agrupa los módulos en las secciones Dashboard, Gestión y Administración, más el acceso a Soporte en el pie del menú.

Respecto del Incremento I, la estructura de primer nivel se mantiene estable, pero la profundidad de cada módulo aumenta de manera considerable. Los módulos que en la entrega anterior operaban con datos simulados pasan a consumir información real, y se incorporan nuevas vistas internas asociadas a los 31 requerimientos funcionales implementados en este incremento, entre ellas la cola de atención por prioridad, el tablero Kanban de órdenes, la gestión de incidentes, el detalle expandible de la orden de trabajo y las bitácoras de auditoría.

A continuación, en la Figura 8.1 se presenta el árbol de navegación:

### Figura 8.1: Árbol de navegación

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

En la Tabla 8.1 encontramos el detalle de cada ruta, su componente asociado, el nivel de implementación alcanzado en el Incremento II y los casos de uso relacionados.

### Tabla 8.1: Detalle de ruta

| Ruta | Módulo | Componente | Visualización | Implementación | Casos de uso asiciados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /login | (público) | LoginPager | Global | completa | CU-111, CU-112 |
| /recuperar-contraseña | (público) | ForgotPasswordPage | Global | parcial (mock) |  |
| / | Dashboard | DashboardPage | Restringida | completa | CU-92, CU-93, CU-172, CU-178, CU-182 |
| /clientes | Clientes | ClientsPage | Restringida | completa | CU-104, CU-220, CU-236, CU-237 |
| /ordenes | Órdenes de Trabajo | OrdersPage | Restringida | completa | CU-35 a CU-38, CU-103, CU-149 a CU-154, CU-160 a CU-177, CU-183 a CU-192, CU-211, CU-212, CU-216 a CU-218, CU-224 a CU-229, CU-233 a CU-235 |
| /inventario | Recursos e Inentario | InventoryPage | Restringida | completa | CU-100 a CU-102, CU-207, CU-208, CU-213 a CU-215, CU-230 a CU-232 |
| /operaciones | Operaciones en Terreno | OperationsPage | Restringida | completa | CU-185, CU-186, CU-209, CU-210 |
| /facturación | Facturación | BillingPage | Restringida | completa | CU-53 a CU-59 |
| /reportes | Reportes | ReportsPage | Restringida | completa | CU-66, CU-67, CU-86 a CU-88, CU-205, CU-206 |
| /usuarios | Usuarios y Roles | UsersPage | Restringida | completa | CU-219, CU-221 a CU-223 |
| /parametros | Parámetros | ParametersPage | Restringida | parcial(mock) |  |
| /configuración | Configuración | SettingsPage | Restringida | parcial(mock) |  |
| /soporte | Soporte | SupoortPage | Restringida | parcial(mock) |  |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

## 8.2 Control de acceso y redirecciones

Rutas públicas

Accesibles sin token JWT:

/login

/recuperar-contrasena

/restablecer-contrasena

Rutas protegidas

Todas las rutas bajo / (con AppLayout) están envueltas por el componente RequireAuth. Si el usuario no tiene sesión activa, el sistema redirige automáticamente a /login, conservando la ruta de destino en el estado de navegación para retornar tras autenticarse.

Restricción por rol

A partir de este incremento, el acceso a las órdenes de trabajo se filtra además según el rol y la asignación del usuario. El operador solo visualiza y edita las órdenes en las que figura como responsable o como integrante de la cuadrilla asignada; ante un intento de acceso a una orden ajena, el sistema despliega una alerta de acceso denegado y lo redirige a su lista personal de tareas (CU-183 y CU-184).

Redirección por defecto

Cualquier ruta no reconocida (*) dentro del área autenticada redirige al Dashboard (/).

Cierre de sesión

Desde el icono de logout en el Header se invoca authService.logout(), se elimina el token JWT y se redirige a /login (CU-110).

## 8.3 Navegación interna por pestañas

Al igual que en el Incremento I, varios módulos no exponen subrutas en la URL. La navegación interna se gestiona mediante pestañas controladas por estado en Zustand, y en los módulos con mayor cantidad de vistas se habilitaron parámetros de consulta para facilitar capturas y pruebas. La Tabla 8.2 resume las vistas internas disponibles en cada módulo.

### Tabla 8.2: Vistas internas por módulo

| Módulo | Vistas Internas |
| --- | --- |
| Auth | Login, login exitoso, recuperar contraseña, restablecer contraseña |
| Dashboard | KPIs generales, alertas de retraso, gráficos por estado, mes y categoría, órdenes recientes, inventario crítico, ingresos financieros, disponibilidad de inventario y maquinaria, acciones rápidas |
| Clientes | Tabla de clientes, creación, edición, consulta y eliminación |
| Órdenes de Trabajo | KPIs con filtro de urgencia y nueva orden, cola de atención, carga laboral de operadores, estadísticas mensuales de terceros, tablero Kanban, órdenes finalizadas para aprobación, solicitudes de modificación, últimas órdenes, incidentes, detalle de la orden en panel lateral, asignación con fechas y duración, intervenciones con fotografías y terceros, PDF resumen con insumos, comentarios e historiales |
| Recursos e Inventario | Inventario, equipos y maquinaria, categorías, proveedores, kits y paquetes |
| Operaciones en Terreno | Mapa, técnicos, alertas de campo, agenda del día, órdenes en terreno, disponibilidad de operadores, asignaciones, acceso a la aplicación móvil |
| Facturación | KPIs, tabla de facturas, resumen gráfico, próximos vencimientos, pagos recientes |
| Reportes | Resumen, órdenes, inventario, facturación, trazabilidad, activos físicos, costos, técnicos, auditoría de bitácoras |
| Usuarios y Roles | Usuarios, roles y permisos, asignaciones, historial |
| Parámetros | General, órdenes, facturación, inventario, notificaciones, operaciones |
| Configuración | Mi perfil, apariencia, seguridad, sistema |
| Soporte | Centro de ayuda, mis tickets, contactar |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

# 9. Retrospectiva

En este capítulo se cierra el ciclo Scrum++ del Incremento II mediante la retrospectiva del sprint. Se analiza el cumplimiento de la planificación presentada, la distribución del esfuerzo por categoría, el avance por prioridades de la pila de producto, la distribución del trabajo entre los integrantes y las lecciones aprendidas para el Incremento III.

El sprint de desarrollo se ejecutó entre el 24 de agosto y el 11 de septiembre de 2026, con una carga total de 260 horas hombre distribuidas en 31 actividades planificadas. Durante este período, el equipo se organizó por especialidad: Cristian Bravo, Rafael Rodríguez y Mateo Cortés se encargaron del desarrollo e implementación de las funcionalidades; Josefa Iturra, Anais Miranda y Vicente Vera se encargaron de la elaboración del documento del incremento; y Matías Bettancourt se encargó de la elaboración de los diagramas de secuencia y el árbol de navegación.

## 9.1 Planificación sprint

La planificación del Incremento II constituye el evento inicial del ciclo Scrum++, en el cual se seleccionan las actividades del Product Backlog a abordar en la iteración, se define el objetivo del sprint, se distribuyen responsabilidades entre los integrantes del equipo y se estiman los esfuerzos requeridos.

El sprint del Incremento II considera el período comprendido entre el 24 de agosto de 2026 y el 11 de septiembre de 2026, e incluye actividades de análisis y diseño de nuevos módulos (ubicación, finanzas, bitácora), implementación de funcionalidades (intervenciones, asignación de personal, incidentes, prioridades, generación de documentos, dashboard, control de accesos, maquinaria e insumos), pruebas de integración y redacción del informe del incremento.

A continuación, en la Tabla 8.1, se presenta la planificación detallada con fecha de inicio, fecha de término, horas hombre (HH) estimadas y estado de cada actividad al momento de la entrega.

### Tabla 9.1: Planificación de Incremento II.

| N° | Actividad | Responsable | Categoría | Inicio | Término | HH | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir requerimientos de ubicación y finanzas | Josefa Iturra | Análisis | 24-08-2026 | 25-08-2026 | 8 | Finalizado |
| 2 | Diseñar modelo de datos de pagos y bitácora | Rafael Rodríguez | Diseño | 24-08-2026 | 26-08-2026 | 10 | Finalizado |
| 3 | Diseñar diagramas de secuencia CU 35-59 | Matías Bettancourt | Diseño | 24-08-2026 | 27-08-2026 | 12 | Finalizado |
| 4 | Especificar CU de ubicación (CU35-CU38) | Anais Miranda | Análisis | 25-08-2026 | 26-08-2026 | 6 | Finalizado |
| 5 | Especificar CU financieros (CU53-CU59) | Vicente Vera | Análisis | 26-08-2026 | 28-08-2026 | 8 | Finalizado |
| 6 | Diseñar arquitectura de reportes y filtros | Mateo Cortés | Diseño | 26-08-2026 | 28-08-2026 | 8 | Finalizado |
| 7 | Elaborar tabla de requerimientos funcionales (UR) | Josefa Iturra | Documentación | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 6 | Finalizado |
| 8 | Revisión y ajuste de la propuesta de solución | Anais Miranda | Documentación | 28-08-2026 | 28-08-2026 | 4 | Finalizado |
| 9 | Implementar módulo de ubicación (registro/edición) | Cristian Bravo | Desarrollo | 31-08-2026 | 01-09-2026 | 10 | Finalizado |
| 10 | Implementar módulo financiero (IVA, valor bruto) | Rafael Rodríguez | Desarrollo | 31-08-2026 | 02-09-2026 | 14 | Finalizado |
| 11 | Implementar bitácora y trazabilidad de pagos | Mateo Cortés | Desarrollo | 01-09-2026 | 02-09-2026 | 10 | Finalizado |
| 12 | Implementar asignación de técnicos y cuadrillas | Cristian Bravo | Desarrollo | 02-09-2026 | 03-09-2026 | 12 | Finalizado |
| 13 | Implementar gestión de incidentes | Rafael Rodríguez | Desarrollo | 02-09-2026 | 03-09-2026 | 8 | Finalizado |
| 14 | Implementar prioridades de órdenes de trabajo | Mateo Cortés | Desarrollo | 03-09-2026 | 04-09-2026 | 8 | Finalizado |
| 15 | Documentar casos de uso CU100-CU114 | Vicente Vera | Documentación | 01-09-2026 | 02-09-2026 | 6 | Finalizado |
| 16 | Documentar casos de uso CU149-CU192 | Josefa Iturra | Documentación | 02-09-2026 | 04-09-2026 | 10 | Finalizado |
| 17 | Elaborar diagramas de secuencia CU100-CU192 | Matías Bettancourt | Diseño | 01-09-2026 | 04-09-2026 | 14 | Finalizado |
| 18 | Implementar generación de documentos PDF | Cristian Bravo | Desarrollo | 07-09-2026 | 07-09-2026 | 8 | Finalizado |
| 19 | Implementar dashboard e indicadores | Rafael Rodríguez | Desarrollo | 07-09-2026 | 08-09-2026 | 10 | Finalizado |
| 20 | Implementar control de accesos y permisos por asignación | Mateo Cortés | Desarrollo | 07-09-2026 | 08-09-2026 | 8 | Finalizado |
| 21 | Implementar gestión de maquinaria y operadores | Cristian Bravo | Desarrollo | 08-09-2026 | 09-09-2026 | 10 | Finalizado |
| 22 | Implementar gestión de insumos e inventario | Rafael Rodríguez | Desarrollo | 08-09-2026 | 09-09-2026 | 8 | Finalizado |
| 23 | Pruebas de integración de módulos financieros y operativos | Mateo Cortés | Pruebas | 09-09-2026 | 09-09-2026 | 8 | Finalizado |
| 24 | Documentar casos de uso CU205-CU237 | Anais Miranda | Documentación | 07-09-2026 | 08-09-2026 | 8 | Finalizado |
| 25 | Elaborar diagramas de secuencia CU205-CU237 | Matías Bettancourt | Diseño | 08-09-2026 | 09-09-2026 | 8 | Finalizado |
| 26 | Redactar introducción y propuesta de solución | Josefa Iturra | Documentación | 10-09-2026 | 10-09-2026 | 6 | Finalizado |
| 27 | Elaborar tabla de casos de uso e índices | Vicente Vera | Documentación | 10-09-2026 | 10-09-2026 | 6 | Finalizado |
| 28 | Capturar y documentar vistas del sistema | Anais Miranda | Documentación | 10-09-2026 | 11-09-2026 | 8 | Finalizado |
| 29 | Elaborar árbol de navegación | Matías Bettancourt | Diseño | 10-09-2026 | 10-09-2026 | 6 | Finalizado |
| 30 | Redactar retrospectiva y anexos | Josefa Iturra | Documentación | 11-09-2026 | 11-09-2026 | 6 | Finalizado |
| 31 | Revisión final y consolidación del informe | Vicente Vera | Documentación | 11-09-2026 | 11-09-2026 | 6 | Finalizado |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

La planificación anterior establece el marco temporal y de esfuerzo del Incremento II. Todas las actividades fueron cerradas en estado Finalizado al término del periodo planificado, sin desviaciones respecto de las HH estimadas.

## 9.2 Cierre del Sprint Planning

Al inicio del incremento, el equipo definió el objetivo del sprint:

Ampliar la plataforma de Alcantarillados Camus Ltda. incorporando la gestión de ubicación, la gestión financiera, la trazabilidad y bitácora, la gestión de intervenciones, recursos, seguridad, incidentes y reportes, alcanzando 103 casos de uso adicionales (72% del total del proyecto).

Todas las actividades del sprint (24/08 – 11/09/2026) se registraron en estado Finalizado al cierre del periodo planificado.

A continuación, la Tabla 9.2 muestra cómo se organizó el trabajo en cuatro prioridades de la pila de producto, equivalentes a cuatro olas de trabajo dentro del mismo sprint:

### Tabla 9.2: Prioridad pila de producto.

| Prioridad | Enfoque | HH planificadas | Actividades |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y diseño de nuevos módulos (ubicación, finanzas, reportes) | 62 | 8 |
| 2 | Desarrollo de módulos operativos (ubicación, financiero, intervenciones, prioridades) | 92 | 9 |
| 3 | Integración, seguridad, recursos y pruebas | 68 | 8 |
| 4 | Documentación del incremento | 38 | 6 |
| Total |  | 260 | 31 |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

## 9.3 Comparación de horas estimadas VS reales

A continuación se encuentra la Tabla 9.3 que muestra la distribución de esfuerzo por categoría en el Incremento II.

### Tabla 9.3: Comparación horas estimadas VS reales.

| Categoría | Tareas | HH estimadas | HH reales | Desviación | % del total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis | 3 | 22 | 22 | 0 | 8,5% |
| Diseño | 6 | 58 | 58 | 0 | 22,3% |
| Desarrollo | 11 | 106 | 106 | 0 | 40,8% |
| Pruebas | 1 | 8 | 8 | 0 | 3,1% |
| Documentación | 10 | 66 | 66 | 0 | 25,4% |
| Total sprint | 31 | 260 | 260 | 0 | 100% |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

## 9.4 Distribución del esfuerzo por integrante

A continuación se encuentra la Tabla 9.4 que muestra las HH por integrante en base al sprint del Incremento II.

### Tabla 9.4: HH por integrante.

| Integrante | HH | Principales aportes |
| --- | --- | --- |
| Rafael Rodríguez | 50 | Modelo de datos de pagos, módulo financiero (IVA, valor bruto), gestión de incidentes, dashboard e indicadores, gestión de insumos e inventario |
| Mateo Cortés | 42 | Arquitectura de reportes, bitácora y trazabilidad, prioridades de órdenes, control de accesos y permisos, pruebas de integración |
| Cristian Bravo | 40 | Módulo de ubicación, asignación de técnicos y cuadrillas, generación de documentos PDF, gestión de maquinaria y operadores |
| Matías Bettancourt | 40 | Diagramas de secuencia (CU35-59, CU100-192, CU205-237), árbol de navegación |
| Josefa Iturra | 36 | Requerimientos funcionales, tabla RF, documentación CU149-192, introducción y propuesta, retrospectiva y anexos |
| Anais Miranda | 26 | Especificación CU de ubicación, revisión de propuesta, documentación CU205-237, vistas del sistema |
| Vicente Vera | 26 | Especificación CU financieros, documentación CU100-114, tabla de CU e índices, revisión final del informe |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

## 9.5 Burn-up del incremento

A continuación, en la Tabla 9.5 se muestra el avance acumulado de actividades completadas VS alcance total del sprint.

### Tabla 9.5: Actividades completadas VS Alcance total.

| Fecha | Actividades completadas | Alcance total |
| --- | --- | --- |
| 28-08-2026 | 8 | 31 |
| 04-09-2026 | 17 | 31 |
| 09-09-2026 | 25 | 31 |
| 11-09-2026 | 31 | 31 |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

### Figura 9.1: Burn up del proyecto

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

## 9.6 Estado final de actividades

A continuación, se presenta la Tabla 9.6 que muestra el resumen de cumplimiento del Incremento II.

### Tabla 9.6: Estado final de actividades.

| Dimensión | Planificado | Alcanzado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF implementados | 31 | 31 | 100% del alcance del incremento |
| CU implementados (API + UI) | 103 | 103 | 72% de los CU totales del proyecto |
| Diagramas de secuencia | 103 | 103 | Elaborados para los CU del incremento |
| Vistas documentadas | 24 | 24 | Extraídas de los módulos implementados |
| Capítulos del informe | 8 | 8 | Introducción a Retrospectiva |

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

En conclusión, el Incremento II se cerró sin desviaciones entre las horas estimadas y las reales, alcanzando el 100% de las actividades planificadas. La especialización por roles permitió mantener un ritmo de avance sostenido durante las tres semanas del sprint, evidenciado en la curva de burn-up. Como lección aprendida para el Incremento III, se identifica la necesidad de anticipar con mayor detalle las dependencias entre los módulos financiero y de recursos, dado que concentran la mayor carga de horas de desarrollo.

# 10. Anexo

## 10.1 Commits de Github

A continuación, se presentan las contribuciones de los colaboradores al repositorio de desarrollo. Las Figuras 10.1 a 10.6 muestran el historial de integración de los distintos componentes trabajados por los miembros del equipo.

Commit Matias Bettancourt

### Figura 10.1: Commit de Matias Bettancourt

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Commit Cristian Bravo

### Figura 10.2: Commit de Cristian Bravo

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

Commit Mateo Cortés

### Figura 10.3: Commit de Mateo Cortés

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Commit Josefa Iturra

### Figura 10.4: Commit de Josefa Iturra

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Commit Anais Miranda

### Figura 10.5: Commit de Anais Miranda

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Commit Rafael Rodríguez

### Figura 10.6: Commit de Rafael Aníbal

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

Commit Vicente Ignacio

### Figura 10.7: Commit de Rafael Aníbal

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026)

## 10.2 Correo confirmación cliente

A continuación, se muestra en la Figura 10.8 la confirmación del cliente.

### Figura 10.8: Correo confirmación cliente

Fuente: Elaboración propia, basada en el desarrollo del sistema (2026).

# 11. Referencias

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game. Scrum.org.

- Universidad Andrés Bello. (2025). Guía metodológica para el desarrollo de proyectos con Scrum++ [Material docente no publicado]. Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello.